- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 07.10.2019    № 589

- п. Чегдомын

О формировании рынка наемных домов социального использования на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В целях создания условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории Верхнебуреинского муниципального района, стимулирования спроса на рынке жилья и развития механизмов адресной поддержки  выполнения мероприятий муниципальной программы «Жилище» на 2011-2021 годы»,   в соответствии  с пунктом 2 части 2 статьи  55.29 Градостроительного кодекса Российской Федерации администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Дорожную карту по формированию рынка наемных домов  социального использования на территории Верхнебуреинского муниципального района согласно Приложению № 1.

2. Состав комиссии по формированию рынка наемных домов  на территории  Верхнебуреинского муниципального района  согласно Приложению № 2.

3. Назначить председателем межведомственной рабочей группы строительству наемных домов социального использования на территории Верхнебуреинского муниципального района первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

4. Сектору информационных технологий администрации района (Макаренко Н.Л.) разместить сообщение  о принятии проекта решения об    освоении  территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в границах населенного пункта р.п. Чегдомын на официальном сайте администрации района в разделе «Градостроительная деятельность».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района  А.Ю.Крупевского.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                         А.М.Маслов

- Приложение № 1

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации района

от 07.10.2019 № 589

- ДОРОЖНАЯ КАРТА

ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА  НАЕМНЫХ ДОМОВ СОЦИАЛЬНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение потребности работников бюджетной сферы муниципальных учреждений района в наемном жилье социаль-ного использования | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 20.08.2019 | Направление запросов в муниципальные учреждения и оценка величины спроса на жилые помещения в наемных домах |
| 2. | Подготовка проекта решения об освоении территории в целях строительства и эксплуа-тации наемного дома социального использова-ния в границах населен-ного пункта р.п. Чегдо-мын на утверждение Собранию депутатов Верхнебуреинского муниципального района | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 23.08.2019 | Принятие решения Собранием депутатов Верхнебуреинского муниципального района, устанавливающего в соответствии с ч.1 ст. 91.17 ЖК РФ цель использования здания в качестве наемного дома социального использования |
| 3. | Подготовка проекта договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в границах населенного пункта р.п. Чегдомын | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел организационной и кадровой работы | 15.09.2019 | Исполнение требований п. 2 ч. 2 . 55.29 ГрК РФ |
| 4. | Подписание соглашения (договора) об освоении территории в целях стро-ительства и эксплуатации наемного дома социаль-ного использования в границах населенного пункта р.п. Чегдомын | Администрация района Администрация городского поселения «Рабочий поселок «Чегдомын» | 01.10.2019 | Передача земельного участка с разрешен-ным видом использо-вания в целях стро-ительства наемного дома социального использования муниципального жилищного фонда |
| 5. | Разработка механизмов для формирования рынка наемных домов социального использования | Отдел капитального строительства и градостроительной деятельности Отдел юридического обеспечения деятельности администрации | до 01.10.2019 | Формирование правовых и организационных условий формирования рынка наемных домов социального использования |
| 5.1. | Разработка новой муни-ципальной программы, предусматривающей строительство наемных домов социального использования | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 01.10.2019 | Участие в конкурсном отборе |
| 5.2. | Разработка нормативного правого акта в соот-ветствии с ч.1 ст. 91.17 ЖК РФ о цели исполь-зования планируемого к строительству объекта в качестве наемного дома социального использо-вания для работников бюджетной сферы | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 10.09.2019 | Создание наемного дома социального использования |
| 5.3. | Разработка нормативного правого акта «Об утверждении порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования муниципального жилищ-ного фонда Верхне-буреинского муници-пального района | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 01.10.2019 | Исполнение : 1)требований ч.4.ст.91.13 ЖК РФ; 2) условий предоставления субсидий на софинансирование строительства |
| 5.4. | Подготовка нормативного правового акта об уполно-моченном органе, осущ-ествляющем полномочия по постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования муниципального жилищ-ного фонда Верхне-буреинского муници-пального района | Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 01.10.2019 | Исполнение требований ч.6 ст.91.14 ЖК РФ |
| 5.5. | Подготовка нормативного правового акта об уста-новлении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет, нуж-дающихся в предостав-лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-вания муниципального жилищного фонда Верхнебуреинского муниципального района | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 10.10.2019 | Исполнение требований ч.6 ст.91.14 ЖК РФ |
| 5.6. | Подготовка нормативного правового акта, устанав-ливающего начало приема заявлений от граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования муниципального жилищного фонда Верхнебуреинского муниципального района | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 15.10.2019 | Исполнение требований ч.6 ст.91.14 ЖК РФ |
| 5.7. | Организация учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-ального использования (наемных домов) | Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 01.10.2019 | Прием заявлений от граждан, нуждающих-ся в жилье социаль-ного использования муниципального жилищного фонда |
| 5.8. | Подготовка нормативного правового акта об установлении порядка учета наемных домов социального использования и земельных участков предоставленных или предназначенных для строительства | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений Администрации городских поселений | 20.10.2019 | Исполнение требований ч.2 ст.91.18 ЖК РФ |
| 5.9. | Разработка нормативного правового «Об утвержде-нии порядка предостав-ления гражданам, нуждающимся в жилых помещениях жилищного фонда социального использования (гражда-нам, получателям жилого помещения в наемном доме социального использования)» | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 20.10.2019 | Исполнение условий участия в конкурсном отборе |
| 5.10. | Разработка нормативного правового «Об утверж-дении порядка пользова-ния гражданами, получа-телями жилого помеще-ния в наемном доме социального использо-вания такими жилыми помещениями» | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 25.10.2019 | Исполнение условий участия в конкурсном отборе |
| 5.11. | Разработка нормативного правового «Об утвержд-ении порядка возврата гражданами, получате-лями жилого помещения в наемном доме социаль-ного использования таких жилых помещений» | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Отдел земельных и имуществен-ных отношений | 25.10.2019 | Исполнение условий участия в конкурсном отборе |
| 6. | Проектирование наемного жилого дома социального использования по адресу: п. Чегдомын, ул. Центральная,1 | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Подрядные организации |  | Исполнение условий участия в конкурсном отборе |
| 6.1. | Разработка градплана земельного участка | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 01.09.2019 | Выполнение требований ГрК по разработке ПСД |
| 6.2. | Получение технических условий на подключение к инженерным сетям | Отел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики |  | Выполнение требований ГрК по разработке ПСД |
| 6.3. | Подбор типовой проектной документации повторного применения, которая разработана для аналогичного объекта, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации для строительства наемного жилого дома социального использования | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 15.09.2019 | Соответствие характеристикам жилья экономического класса, установленным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.2016 № 800 п\р |
| 6.4. | Подготовка технического задания на выполнение инженерных изысканий под строительство наем-ного дома социального использования | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 10.09.2019 | Проведение конкурсных процедур |
| 6.5. | Проведение конкурсных процедур (котировки) на заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Сектор муниципальных закупок | 01.10.2019 | Заключение муниципального контракта на выполнение инженерных изысканий |
| 6.6. | Выполнение инженерных изысканий | Подрядная организация | 15.11.2019 | Отчет инженерных изысканий по строительству наемного дома |
| 6.5. | Подготовка технического задания на выполнение проектных работ по строительству наемного дома | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 15.09.2019 | Проведение конкурсных процедур |
| 6.7. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Сектор муниципальных закупок | 01.10.2019 | Заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ |
| 6.8. | Разработка ПСД |  | 01.01.2020 | Согласование проектной сметной документация |
| 6.9. | Подготовка документации для направления на проверку государственной экспертизы проектной документации с инженерными изысканиями и достоверности сметной стоимости объекта | Отдел капитального строительства и градостроительной деятельности |  | заключение договора с КГБУ «Государст-венная экспертиза проектной докумен-тации и результатов инженерных изыска-ний на Хабаровского края» на проверку |
| 6.10. | Направление проектной документации через портал госуслуг | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 01.03.2020 | Получение положительных заключений |
| 7. | Обеспечение доли участия администрации района в финансировании строительства наемного дома социального использования | Финансовое управление | декабрь 2019-10-02 (утверждение бюджета) | Подтверждение лимитов в районном бюджете согласно мероприятиям муниципальной программы |
| 8. | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий району | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 01.03.2020 | Участие в конкурсном отборе |
| 9. | Участие в конкурсном отборе на предоставление из краевого бюджета субсидий бюджетам муни-ципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на строительство наемных домов | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности | 10.03.2020 | Заключение соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств на строительство наемного дома социального использования |
| 10. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на строительство (функций технического заказчика) наемного дома социального использования | Отдел капитального строительства и градостроительной деятельности Сектор муниципальных закупок | 15.04 | Заключение муниципального контракта на строительство наемного дома |
| 11. | Получение разрешительной документации для строительства наемного дома социального использования | Отдел капитального строительства и градостроительной деятельности | с 15.04 | Выполнение условий ГрК РФ для строительства объекта |
| 12. | Строительство наемного дома | Подрядная организация | ПОС 12 мес | Возведение объекта в соответствии с требованиями строительных правил ном |
| 12 | Подготовка документов для получения заключе-ния органа строительного надзора и ввода объекта в эксплуатацию | Отдел капитального строительства и градостроитель-ной деятельности Подрядная организация | 30 д. | Ввод объекта в эксплуатации |
| 13 | Ввод в эксплуатацию наемного дома социаль-ного использования, пос-тановка на кадастровый учет, оформление собст-венности, передача управ-ляющей организации | Отдел капиталь-ного строительс-тва и градострои-тельной деятель-ности Отдел земельных и имуществен-ных отношений |  |  |
| 14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях жилищного фонда социального использования (гражданам, получателям жилого помещения в наемном доме социального использования | Администрация района | 2 кв. 2020 г. | Повышение доступности жилья для населения, снижение социальной напряженности |

- Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 07.10.2019 № 589

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по формированию рынка

наемных домов социального использования на территории

Верхнебуреинского муниципального района

| Крупевский А.Ю. | - | первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Ферапонтов В.Г. | - | глава городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» |
| Касимов Н.И. | - | председатель Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района |
| Алпеева Н.В. | - | заместитель главы администрации городского поселении «Рабочий поселок Чегдомын» |
| Орлов С. Ю. | - | заместитель главы администрации Новоургальского городского поселения |
| Козлова Т.В. | - | главный специалист отдела капитального строительства и градостроительной деятельности администрации района |
| Коваленко И. С. | - | руководитель финансового управления администрации района |
| Бурлаков А.А. | - | начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации района |
| Алексиевич И.В. | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района |
| Гермаш Т. С. | - | руководитель управления образования администрации района |
| Олексенко Г.Р. | - | председатель общественного районного Совета |
| Шульц Т.А. | - | ведущий специалист экономического сектора финансового управления администрации района, курирующий вопросы по охране окружающей среды и природных ресурсов |