### УТВЕРЖДЕН

### постановлением

### администрации района

от 11.01.2017  № 11

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском районе на период

до 2020 года

| № п/п | Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах | Инициатор создания объекта | Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) | Место расположения объекта | Объем финансирования, млн. руб. | Источники финансирования (федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники) | Сроки реализации, годы | Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Объекты транспортно-логистической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын, протяженность – 498 км. | Минтранс России, Правительство края | В стадии проектирования | Солнечный, Верхнебуреинский муниципальные районы | 29 613,8 | Федеральный бюджет – 26 000,0 млн. руб., консолидированный бюджет края – 3 613,8 млн. руб. | 2008–2025 | ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)", ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" |
|  | Строительство автомобильной дороги 5 категории п. Сулук – Правоурмийское месторождение оловянных руд протяженностью 117 км в Верхнебуреинском районе Хабаровского края | ПАО "Русолово" | Ведется работа по получению средств из АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" для разработки проектно–сметной документации на объекты инфраструктуры, предлагаемые к финансированию за счет средств ФЦП. | Верхнебуреинский муниципальный район | 3000,0 | Предполагаемый источник финансирования – федеральный бюджет | 2016–2018 | Ведется работа по включению объекта в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года", утвержденную Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480 |
| # Объекты энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение ПС 220 кВ "Ургал" (ОРУ 110 кВ). Отсутствует прирост мощности. | ПАО "ФСК ЕЭС" | Строительство | Верхнебуреинский муниципальный район | 222,76 | Собственные средства | 2012–2018 | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС" |
|  | Строительство линии электропередачи ВЛ 220 кВ от ст. Могды Верхнебуреинского района до Правоурмийского горно-обогатительного комбината протяженностью 53 км | ПАО "Русолово" | Ведется работа по получению средств из АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" для разработки проектно–сметной документации на объекты инфраструктуры, предлагаемые к финансированию за счет средств ФЦП | Верхнебуреинский муниципальный район | 1 500,0 | Предполагаемый источник финансирования – федеральный бюджет | 2016–2018 | Ведется работа по включению объекта в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года", утвержденную Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480 |
| # Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство котельной в п. Сулук. Мощность – 5,0 Гкал/час. | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | пос. Сулук Верхнебуреинского муниципального района | 150,0 | Краевой бюджет – 135,0 млн. руб., муниципальный бюджет – 15,0 млн. руб. | 2016–2020 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
|  | Строительство котельной в с. Солони. Мощность – 2,2 Гкал/час. | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | с. Солони Верхнебуреинского муниципального района | 80,0 | Краевой бюджет – 72,0 млн. руб., муниципальный бюджет – 8,0 млн. руб. | 2018–2020 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
|  | Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны "Чегдомын" | Министерство экономического развития Хабаровского края, Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации | п.Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 300 | Федеральный бюджет – 283,5 млн. рублей, краевой бюджет – 15 млн. рублей, муниципальный бюджет – 1,5 млн. рублей | 2017-2020 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы" |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения Верхнебуреинского муниципального района | Администрация Верхнебуреинского муниципалного района, Администрации городских и сельских поселений Верхнебуреинского муниципального района | Планирование | Городские и сельские поселения Верхнебуреинского муниципального района | 410,8 | Краевой бюджет – 369,7 млн. рублей, муниципальный бюджет – 41,1 млн. рублей | 2015-2020 | Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Заключение концессионного соглашения с привлечением частных инвестиций и финансовой поддержки государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 789,47 | Фонд содействия реформированию ЖКХ, Краевой бюджет, муниципальный бюджет | 2016-2020 | «Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС на территории Хабаровского края. Переустройство населенных пунктов и переселение населения. Реконструкция инженерных сетей п.Чегдомын» государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
| ## Объекты образования 10; Строительство школы в рп. Чегдомын – 600 мест; Администрация Верхнебуреинского муниципального района; Планируемый к реализации; рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района; 937,5; Консолидированный бюджет края – 937,5 млн. руб.; 2017-2019; Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы". 11; Строительство школы в рп. Новый Ургал; Администрация Верхнебуреинского муниципального района; Планируемый к реализации; рп. Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального района; 1120,1; Консолидированный бюджет края – 1120,1 млн. руб.; 2018-2020; Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы". 12; Строительство школы п. Тырма; Администрация Верхнебуреинского муниципального района; Планируемый к реализации; п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района; 309,1; Консолидированный бюджет края – 309,1 млн. руб.; 2019-2020; Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы". |
| ## Объекты культуры 13; Строительство культурно-досугового центра в п.Тырма; Администрация Верхнебуреинского муниципального района; Проектирование; п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района; 24,0; Консолидированный бюджет края – 24,0 млн. руб.; 2019-2020; Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района на 2017-2020 годы". |
| ## Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бассейн плавательный в п.Чегдомын на 48 посещений в смену | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края | Реализация | рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 247,4 | Консолидированный бюджет края | 2012–2018 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с.Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | Министерство здравоохранения Хабаровского края | Экспертиза ПСД | с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | 18371,0 | Консолидированный бюджет края | 2016-2017 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения в Хабаровском крае" |
| ## Добыча и переработка полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении. Мощность – 7,1 млн. тонн угля в год. | ПАО "Сибирская угольная энергетическая компания" | Проектно–сметная документация выполняется поэтапно, строительство | рп. Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район | 11 855,0 | Собственные средства | 2009–2020 | Инвестиционная программа ПАО "Сибирская угольная энергетическая компания" |
| 17 | Создание горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийского месторождения олова, 400 тыс. тонн руды в год, до 3000 тонн олова в концентрате. Потребность в энергоресурсах будет определена на стадии проектирования. Необходимо строительство ЛЭП 220 кВ от ст. Могды Верхнебуреинского района до Правоурмийского горно-обогатительного комбината. | ПАО "Русолово" | Проектирование | Верхнебуреинский муниципальный район | 3 000,0 | Внебюджетные источники (привлекаемые средства) | 2017–2018 | Комплексная региональная программа "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства края от 19 декабря 2014 г. № 968-рп) |
| 18 | Строительство горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Нони в Верхнебуреинском муниципальном районе, 0,8 тонна золота в год. Предусмотрено автономное энергообеспечение (ДЭС). | ООО "Нони" | Получено положительное заключение на проект строительства комбината в ФАУ "Главгосэкспертиза". Продолжается проведение разведочных работ. Ведется поиск кредитных ресурсов. | Верхнебуреинский муниципальный район | 2 400,0 | Собственные средства | 2017–2018 | Комплексная региональная программа "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства края от 19 декабря 2014 г. № 968-рп) |
| 19 | Адниканское газовое месторождение (обустройство) Добыча 25,0 млн. нм3 газа в год | ООО "Дальгазресурс»" | Проектирование | пойма р.Адникан | 43,0 | Собственные средства | 2016-2017 гг. | - |
| 20 | Технологическая дорога на Адниканское газовое месторождение длиной - 4,2 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 42,0 | Собственные средства | 2016-2016 гг. | - |
| 21 | Завод СПГ мощностью 1,5 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 950,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 22 | Дубликанская структура (геологоразведочные работы) Площадь – 20 км2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 175,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 23 | Солонийская структура (геологоразведочные работы) Площадь 25 км. 2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Солони | 175,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 24 | Контейнерная площадка площадью 2000 м2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | ж/д станция Ургал-1 | 52,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 25 | Технологическая дорога на Дубликанскую структуру длинной 9,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 90,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 26 | Технологическая дорога на Солонийскую структуру длиной 5,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Солони | 50,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 27 | Завод СПГ мощностью 15,0 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 4950,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 28 | Александровская структура (геологоразведочные работы) Площадью 30 км. 2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р Александров | 175,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 29 | Ургальская структура (геологоразведочные работы) Площадь – 50 км. 2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Ургал | 175,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 30 | Технологическая дорога на Александровскую структуру длиной -8,0 км. | ООО «Дальгазресурс» | Проектирование | Пойма р.Александров | 80,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 31 | Технологическая дорога на Ургальскую структуру длиной – 5,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Ургал | 50,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 32 | Логистический центр | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | ж/д станция Ургал-1 | 500,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| ## Производство строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство кирпичного завода на территории ИТП "Чегдомын". Мощность – 4,0 млн. шт. в год. Потребность в энергоресурсах: электроэнергия – 400 кВт/час. | ООО "Монолит" | Проектирование | Верхнебуреинский муниципальный район | 50,0 | 15,0 – собственные; 35,0 – заемные. | 2016–2019 | – |
| ## Сельскохозяйственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Свинокомплекс, 1500 свиней в год | ООО "Колос" | Проектирование | с. Усть-Ургал | 250,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. |  |

________________________________________________