Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019 № 753

п. Чегдомын

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах», утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 04.08.2017 № 501

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения финансирования мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах», утвержденной постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 04.08.2017 № 501, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 04.08.2017 № 501, изложив ее в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М.Маслов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлениюадминистрации районаот 19.12.2019 № 753«УТВЕРЖДЕНАпостановлениемадминистрации районаот 04.08.2017 № 501 |

Муниципальная программа

«Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Муниципальной программы | - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"-Санитарные правила и нормы для общеобразовательных учреждений |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Соисполнители, участники Муниципальной программы | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Цели Муниципальной программы | Создание благоприятных, современных и безопасных условий для осуществления образовательных услуг путём совершенствования материально-технических ресурсов |
| Задачи Муниципальной программы | Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил и норм в общеобразовательных учреждениях района |
| Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы | В рамках Программы подпрограммы, ведомственные программы не реализуются |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной программы | 1. Устройство в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений2. Устройство в МБОУ ООШ № 16 с. Аланап систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений 3. Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе:3.1. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 15 ст. Зимовьё Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 15 ст. Зимовье) 3.2. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 12 с. Согда)  |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1. Оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно- гигиеническими помещениями в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск, МБОУ ООШ № 16 с. Аланап 2. Выполнение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в МБОУ ООШ № 15 ст. Зимовье, МБОУ ООШ №12 с. Согда  |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых оснащены системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в Верхнебуреинском муниципальном районе2. Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств, по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 - 2020 годах - 20 438,296 тыс. рублей, в том числе:из районного бюджета – 20 438,296 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 3 320,460 тыс. рублей,2019 год – 3 647,990 тыс. рублей,2020 год – 13 469,846 тыс. рублей,в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета – 17 697,086 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 2 576,250 тыс. рублей,2019 год – 2 997,990 тыс. рублей,2020 год – 12 122,846 тыс. рублей.Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов решений о районном бюджете |

 В программе используются следующие сокращения слов:

1. МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

2. МБОУ ООШ–муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа

1. Характеристика текущего состояния по устройству автономного

 бесперебойного водоснабжения и канализации в 4-х школах

Верхнебуреинского муниципального района

В системе образования Верхнебуреинского муниципального района функционирует 18 общеобразовательных учреждений, вводимых в эксплуатацию с 1939 года по 1997 год. Здание МБОУ СОШ №9 п. Софийск приспособленное кирпичное (бывшее здание детского сада) введено в эксплуатацию в 1990 году, в период эксплуатации было переморожено водоснабжение, канализация. После перевода ДОУ на освободившихся площадях была размещена средняя школа.

В п. Софийск нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях.

В настоящее время школа обеспечена автономным отоплением. На расстоянии 25 метров от школы находится поселковая колонка. Вода доставляется в школу вёдрами, имеется надворный туалет, а также санитарные комнаты оборудованы биотуалетами.

Для решения вопроса автономного бесперебойного водоснабжения и канализации необходимо от скважины посёлка провести водопровод в санитарные комнаты и пищеблок, построить шамбо для сбора жидких отходов. Очистку шамбо можно будет производить по договору ассенизаторской машиной, принадлежащей ОАО «Ниман».

В с. Аланап нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях. МБОУ ООШ №16 располагается в трёх деревянных зданиях, приспособленных под образовательное учреждение. Первое здание это бывший детский сад, второе – бывшее здание конторы аланапского совхоза, третье здание начальной школы. Года постройки 1989, 1990года. В зданиях школы автономное отопление, имеется артезианская скважина для поставки воды в систему теплоснабжения. Качество воды удовлетворяет требованиям к питьевой воде. Необходимо разработать проект строительства водопровода и шамбо, обслуживание шамбо можно производить по договору ассенизаторской машиной ЖКХ п. Тырма, расположенного в 17 км от с. Аланап.

В с. Согда нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях. МБОУ ООШ№12 располагается в деревянном здании 1973 года постройки. Здание обеспечивается автономным теплоснабжением. Для организации автономного бесперебойного водоснабжения и канализации необходимо разработать проект внутреннего водопровода, обеспечить место для резервуара, приобрести автотранспорт для подвоза воды из артезианской скважины посёлка. Скважина находится на расстоянии 1000 метров от образовательного учреждения. Между скважиной и школой проходят железнодорожные пути, имеется переезд. В связи с чем, возникает необходимость приобретения автотранспорта для доставки воды. Таким образом, решается вопрос с автономным бесперебойным водоснабжением. Также необходимо решить вопрос с канализацией. Для этого необходимо приобрести и установить аэрационную станцию АС БИО-5. Такая станция необходима, так как в поселении нет ассенизаторской машины и невозможно проехать в с. Согда из других поселений в связи с отсутствием автомобильных дорог.

В п. Ушман расположен филиал МБОУ ООШ №12, начальная школа, в которой обучается 5 детей. Здание приспособленное деревянное 3-х комнатная квартира в двухквартирном доме. Имеется биотуалет, вода приносится вёдрами, отопление печное. Колодец поселения находится в низине на расстоянии более 3-х км. Здание филиала расположено на возвышенности. Обеспечение здания автономным бесперебойным водоснабжением возможно осуществить через организацию подвоза автотранспортом, который необходимо приобрести, а также установки резервуара для хранения воды. Канализацию выполнять для пяти детей не рентабельно. Имеются биотуалет.

В с. Зимовьё нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях. МБОУ ООШ№15 располагается в деревянном здании 1990 года постройки. Здание обеспечивается автономным теплоснабжением. Для организации автономного бесперебойного водоснабжения и канализации необходимо разработать проект внутреннего водопровода, обеспечить место для резервуара, приобрести автотранспорт для подвоза воды из артезианской скважины посёлка. Скважина находится на расстоянии 2000 метров от образовательного учреждения. Качество воды соответствует требованиям к питьевой воде. Устройство канализации можно осуществить через приобретение и установку аэрационной станции АС БИО-5. Такая станция необходима по причине отсутствия в поселении ассенизаторской машины и невозможностью проезда в с. Зимовьё из других поселений в связи с отсутствием автомобильных дорог.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Создание благоприятных, современных и безопасных условий для осуществления образовательных услуг путём совершенствования материально-технических ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил и норм в общеобразовательных учреждениях района.

3. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора)  | Единицы измерения | Источник информации | Значение показателей индикаторов по годам |
| 2018  | 2019  | 2020 |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых оснащены системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно- гигиеническими помещениями, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций в Верхнебуреинском муниципальном районе | Процент | Расчет на основе первичных данных сбора оперативной информации | 25,0 | 88, 9 | - |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Единиц | Расчет на основе первичных данных сбора оперативной информации  | - | - | 2 |

 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. | Устройство в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений | 2018 год | Управление образования, директор школы  | Наличие систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений |
| 2. | Устройство в МБОУ ООШ № 16 с. Аланап систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений  | 2019 год | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе: | 2020 год | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Увеличение количества зданий общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
| 3.1. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 15 ст. Зимовьё Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 15 ст. Зимовье)  |
| 3.2. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 12 с. Согда) |

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 годы.

6. Механизм реализации программы

Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального района, которая контролирует исполнение ее мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственным за формирование и реализацию программы является управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района.

В ходе реализации Программы управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района координирует деятельность основных исполнителей.

Исполнители отвечают за подготовку и предоставление отчётов о ходе реализации программы, осуществляют подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков завершения или прекращения её действия.

Порядок ведения мониторинга и отчетности:

 сведения о ходе реализации Программы по итогам каждого полугодия и года предоставляются в управление образования администрации Верхнебуреинского района.

Управление образования, как ответственный исполнитель Программы:

- ежегодно собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования и проводит оценку результативности программы;

- ежегодно осуществляет оценку эффективности выполнения программы и по итогам оценки готовит предложения о внесении изменений в программу;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств районного и субсидии из краевого бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 - 2020 годах - 20 438,296 тыс. рублей, в том числе:

из районного бюджета – 20 438,296 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 3 320,460 тыс. рублей,

2019 год – 3 647,990 тыс. рублей,

2020 год – 13 469,846 тыс. рублей,

в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета – 17 697,086 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2 576,250 тыс. рублей,

2019 год – 2 997,990 тыс. рублей,

2020 год – 12 122,846 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов решений о районном бюджете.

 Объемы и источники финансирования мероприятий Муниципальной программы представлены в Приложениях № 1, 2 к настоящей Программе.

8. Основные меры правового регулирования

Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусматривает разработку нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции администрации района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

9.Анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы.

Для минимизации данного риска:

- назначаются должностные лица, ответственные за реализацию конкретных мероприятий Программы;

- готовятся планы по реализации каждого мероприятия Программы.

2. Недофинансирование мероприятий Программы.

Для снижения данного риска необходимо:

- подготавливать сметы по исполнению мероприятий;

- ежегодно уточнять объемы финансирования программы исходя из возможностей муниципального бюджета;

- корректировать объемы ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения мероприятий Программы.

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться посредством:

- формирования эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей Программы;

- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирования реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

Приложение № 1

к Муниципальной программе
«Обеспечение общеобразовательных

учреждений Верхнебуреинского

муниципального района системами

водоснабжения и канализации, тёплыми

санитарно - гигиеническими помещениями

в 2018-2020 годах»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах»
за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Всего | 3 320,460 | 3647,990 | 13 469,846 |
|  |  | Районный бюджет | 3 320,460 | 3647,990 | 13 469,846 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 2576,250 | 2 997,990 | 12 122,846 |
| 1. | Устройство в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений | Всего | 3 320,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 3 320,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 2576,250 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Устройство в МБОУ ООШ № 16 с. Аланап систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений | Всего | 0,000 | 3647,990 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 3647,990 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 2 997,990 | 0,000 |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе: | Всего | 0,000 | 0,000 | 13 469,846 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 13 469,846 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 12 122,846 |
| 3.1. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 15 ст. Зимовьё Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 15 ст. Зимовье) | Всего | 0,000 | 0,000 | 4 474,287 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 4 474,287 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 4 026,857 |
| 3.2. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 12 с. Согда) | Всего | 0,000 | 0,000 | 8 995,559 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 8 995,559 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 8 095,989 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе
«Обеспечение общеобразовательных

учреждений Верхнебуреинского

муниципального района системами

водоснабжения и канализации, тёплыми

санитарно - гигиеническими помещениями

в 2018-2020 годах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Всего | 3 320,460 | 3 647,990 | 13 469,846 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 3 320,460 | 3 647,990 | 13 469,846 |
| 1. | Устройство в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений | Всего | 3 320,460 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 3 320,460 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Устройство в МБОУ ООШ № 16 с. Аланап систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений | Всего | 0,000 | 3 647,990 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 3 647,990 | 0,000 |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе: | Всего | 0,000 | 0,000 | 13 469,846 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 13 469,846 |
| 3.1. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 15 ст. Зимовьё Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 15 ст. Зимовье) | Всего | 0,000 | 0,000 | 4 474,287 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 4 474,287 |
| 3.2. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 12 с. Согда) | Всего | 0,000 | 0,000 | 8 995,559 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 8 995,559 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе
«Обеспечение общеобразовательных

учреждений Верхнебуреинского

муниципального района системами

водоснабжения и канализации, тёплыми

санитарно- гигиеническими помещениями

в 2018-2020 годах»

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Муниципальной программы

«Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид проекта правового акта | Основные положения проекта правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений |
| 1.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |
| 2. | Устройство в МБОУ ООШ № 16 с. Аланап систем водоснабжения и канализации, тёплых санитарно- гигиенических помещений |
| 2.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе: |
| 3.1. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа № 15 ст. Зимовьё Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 15 ст. Зимовье) |
| 3.1.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района системами водоснабжения и канализации, тёплыми санитарно-гигиеническими помещениями в 2018-2020 годах» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |
| 3.2. | в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №12 с. Согда Согдинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ № 12 с. Согда) |
| 3.2.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |

 ».