Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 587

п. Чегдомын

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района (далее - Краткосрочный план).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района (Алексеевич И. В.) предоставить Региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае Краткосрочный план.

3. Сектору информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Крупевский А. Ю.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы

администрации района И.В. Феофанова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 №587

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2020 - 2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги  (выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества  (единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта  общего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | 4 | 21,9 | 21 898,3 | 922 |
| 2021 год | 2 | 15,0 | 21 286,7 | 385 |
| 2022 год | 5 | 10,2 | 11 284,0 | 171 |

Приложение № 1

к Краткосрочному плану

утвержденному

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 №587

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 1988 | К | 5 | 6 | 5 688,1 | 4 250,3 | 211 | Ч |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 1979 | П | 5 | 9 | 7 357,3 | 6 507,6 | 256 | Ч |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 1990 | К | 5 | 9 | 8 881,2 | 6 480,5 | 284 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | 21 926,6 | 17 238,4 | 751 |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 1978 | К | 5 | 6 | 4423.1 | 4304.3 | 171 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | 4423,1 | 4304,3 | 171 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | | 5 999 910,0 |  |  |  | |  | 5 999 910,0 | СР | 1 054,82 | 01.10.2020 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | | 7 652 960,0 |  |  |  | |  | 7 652 960,0 | СР | 1 040,19 | 01.10.2020 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | | 8 092 958,0 |  |  |  | |  | 8 092 958,0 | СР | 911,25 | 01.10.2020 |
|  | **Итого** | | **21 745 828,0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **21 745 828,0** |  | **991,76** |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | | 152 443,0 |  |  |  | |  | 152 443,0 | СР | 34,47 | 13.11.2020 |
|  | **Итого** | | **152 443,0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **152 443,0** |  | **34,47** |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Краткосрочному плану

утвержденному

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 № 587

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 5 999 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 7 652 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 8 092 958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **21 745 828,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 152 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **152 443,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 1 428 | 5 999 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 1 755 | 7 652 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 2 025 | 8 092 958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **5 208** | **21 745 828,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Ул. Блюхера д. 7 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 152 443,0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **152 443,0** |

Приложение № 3

к Краткосрочному плану

утвержденному

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 № 587

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 1978 | К | 5 | 6 | 4 423.1 | 4 304,3 | 171 | Ч |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 1990 | К | 5 | 10 | 10 598.5 | 6 029,2 | 214 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | 15 021,6 | 10 333,5 | 385 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | | 5 220 677,0 |  |  |  | |  | 5 220 677,0 | СР | 1 180,32 | 2021 |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | | 16 066 000,0 |  |  |  | |  | 16 066 000,0 | СР | 1 515,87 | 2021 |
|  | **Итого** | | **21 286 677,0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **21 286 677,0** |  | **1 417,07** |  |

Приложение № 4

к Краткосрочному плану

утвержденному

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 № 587

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 5 220 677,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 16 066 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **21 286 677,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Ул. Блюхера д. 7 | 1 501 | 5 220 677,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2** | Ул. Парковая д. 13 | 2 065 | 16 066 000,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **3 566** | **21 286 677,0** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Краткосрочному плану

утвержденному

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 № 587

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) |  | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | | **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | | 1963 | К | 4 | 2 | 1 735.2 |  | 1 045.7 | 43 | Ч |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | | 1964 | К | 4 | 2 | 1 567.7 |  | 954.85 | 33 | Ч |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | | 1964 | К | 4 | 2 | 1 390.3 |  | 986.8 | 39 | Ч |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | | 1970 | К | 4 | 2 | 1 363.9 |  | 940.8 | 49 | Ч |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | | 1969 | К | 5 | 4 | 4 177.2 |  | 2 517.5 | 109 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | 10 234,3 |  | 6 445,65 | 171 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | | 2 039 800,0 |  |  |  | |  | 2 039 800,0 | СР | 1 175,54 | 2022 |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | | 2 103 800,0 |  |  |  | |  | 2 103 800,0 | СР | 1 341,97 | 2022 |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | | 1 932 100,0 |  |  |  | |  | 1 932 100,0 | СР | 1 389,7 | 2022 |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | | 2 039 800,0 |  |  |  | |  | 2 039 800,0 | СР | 1 495,56 | 2022 |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | | 3 168 500,0 |  |  |  | |  | 3 168 500,0 | СР | 758,52 | 2022 |
|  | **Итого** | | **11 284 000,0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **11 284 000,0** |  | **1 102,57** |  |

Приложение № 6

к Краткосрочному плану

утвержденному

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 №587

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | 2 039 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | 2 103 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | 1 932 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | 2 039 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | 3 168 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **11 284 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | 534 | 2 039 800,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | 534 | 2 103 800,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | 534 | 1 932 100,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | 534 | 2 039 800,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | 1 214,2 | 3 168 500,0 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **3 350,2** | **11 284 000,0** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |