Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 № 701

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.09.2020 № 587 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района»

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации в 2020-2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.09.2020 № 587 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района» (далее - Краткосрочный план) в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Крупевского А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района А.М. Маслов

УИВЕРЖДЕН

постановление администрации

Верхнебуреинского муниципального

района

от 02.11.2020 № 701

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2020 - 2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги(выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества(единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонтаобщего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | 3 | 21,9 | 21 745,8 | 751 |
| 2021 год | 7 | 27,2 | 30 202,5 | 672 |
| 2022 год | 5 | 10,2 | 11 284,0 | 171 |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегист рированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 1988 | К | 5 | 6 | 5 688,1 | 4 250,3 | 211 | Ч |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 1979 | П | 5 | 9 | 7 357,3 | 6 507,6 | 256 | Ч |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 1990 | К | 5 | 9 | 8 881,2 | 6 480,5 | 284 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | 21 926,6 | 17 238,4 | 751 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства |
| меры финансовой поддержки |
| Федерального бюджета | Фондасодействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 5 999 910,0 |  |  |  |  | 5 999 910,0 | СР | 1 054,82 | 01.10.2020 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 7 652 960,0 |  |  |  |  | 7 652 960,0 | СР | 1 040,19 | 01.10.2020 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 8 092 958,0 |  |  |  |  | 8 092 958,0 | СР | 911,25 | 01.10.2020 |
|  | **Итого** | **21 745 828,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 745 828,0** |  | **991,76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ***№ п/п*** | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 5 999 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 7 652 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 8 092 958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **21 745 828,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par164) | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par165) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par166) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 1 428 | 5 999 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 1 755 | 7 652 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 2 025 | 8 092 958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **5 208** | **21 745 828,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегист рированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | ул. Блюхера д. 7 | 1978 | К | 5 | 6 | 4 423.1 | 4 304,3 | 171 | Ч |
| 2 |  ул. Парковая д. 13 | 1990 | К | 5 | 10 | 10 598.5 | 6 029,2 | 214 | Ч |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 1971 | К | 5 | 2 | 2 345,8 | 1 781,5 | 58 | Ч |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 1971 | К | 5 | 2 | 2 289,1 | 1 643,6 | 66 | Ч |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 1984 | К | 5 | 1 | 5 431,0 | 2 799,3 | 97 | Ч |
| 6 | ул. Лазо д. 9 | 1958 | К | 2 | 3 | 1 190,8 | 813,8 | 34 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **26 278,3** | **17 371,7** | **640** |  |
|  | **Сулукское сельское поселение** |
| 1 | п. Солони ул. Центральная д.4/2  | 1983 | П | 2 | 2 | 877,6 | 522,2 | 32 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **877,6** | **522,2** | **32** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства |
| меры финансовой поддержки |
| Федерального бюджета | Фондасодействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 152 443,0 |  |  |  |  | 152 443,0 | СР | 34,46 | 2021 |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 16 066 042,0 |  |  |  |  | 16 066 042,0 | СР | 1 515,88 | 2021 |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 2 397 561,0 |  |  |  |  | 2 397 561,0 | СР | 1 022,07 | 2021 |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 2 402 716,0 |  |  |  |  | 2 402 716,0 | СР | 1 049,63 | 2021 |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 3 559 097,0 |  |  |  |  | 3 559 097,0 | СР | 655,33 | 2021 |
| 6 | ул. Лазо д.9 | 3 088 859,0 |  |  |  |  | 3 088 859,0 | СР | 2 593,94 | 2021 |
|  | **Итого** | **27 666 718,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 666 718,0** |  | **1 052,84** |  |
|  | **Сулукское сельское поселение** |
| 1 | п. Солони ул. Центральная д.4/2  | 2 535 776,0 |  |  |  |  | 2 535 776,0 | СР | 2 889,44 | 2021 |
|  | **Итого** | **2 535 776,0** |  |  |  |  | **2 535 776,0** |  | **2 889,44** |  |

Приложение 4

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ***№ п/п*** | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 152 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 16 066 042,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 2 397 561,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 2 402 716,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 3 559 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Лазо д.9 | 3 088 859,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **27 666 718,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сулукское сельское поселение** |
| **1** | п. Солони ул. Центральная д.4/2 | 2 535 776,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **2 535 776,0** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par164) | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par165) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par166) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| **1** | Ул. Блюхера д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 443,0 |
| **2** | Ул. Парковая д. 13 | 2 065 | 16 066 042,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | п. ЦЭС д.8 | 622,1 | 2 397 561,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | п. ЦЭС д. 9 | 631,23 | 2 402 716,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | ул. Пушкина д. 52 | 1 068,444 | 3 559 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ул. Лазо д.9 | 879,4 | 3 088 859,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **5 266,174** | **27 514 275,0** |  |  |  |  |  |  |  |  | **152 443,0** |
| **Сулукское сельское поселение** |
| **1** | п. Солони ул. Центральная д.4/2 | 355 | 2 535 776,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **2 535 776,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) |  | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегист рированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  | **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | 1963 | К | 4 | 2 | 1 735.2 |  | 1 045.7 | 43 | Ч |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | 1964 | К | 4 | 2 | 1 567.7 |  | 954.85 | 33 | Ч |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | 1964 | К | 4 | 2 | 1 390.3 |  | 986.8 | 39 | Ч |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | 1970 | К | 4 | 2 | 1 363.9 |  | 940.8 | 49 | Ч |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | 1969 | К | 5 | 4 | 4 177.2 |  | 2 517.5 | 109 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | 10 234,3 |  | 6 445,65 | 171 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства |
| меры финансовой поддержки |
| Федерального бюджета | Фондасодействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | 2 039 800,0 |  |  |  |  | 2 039 800,0 | СР | 1 175,54 | 2022 |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | 2 103 800,0 |  |  |  |  | 2 103 800,0 | СР | 1 341,97 | 2022 |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | 1 932 100,0 |  |  |  |  | 1 932 100,0 | СР |  1 389,7 | 2022 |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | 2 039 800,0 |  |  |  |  | 2 039 800,0 | СР | 1 495,56 | 2022 |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | 3 168 500,0 |  |  |  |  | 3 168 500,0 | СР | 758,52 | 2022 |
|  | **Итого** | **11 284 000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 284 000,0** |  | **1 102,57** |  |

Приложение 6

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ***№ п/п*** | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | 2 039 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | 2 103 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | 1 932 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | 2 039 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | 3 168 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **11 284 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par164) | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par165) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par166) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Центральная д. 32 | 534 | 2 039 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 34 | 534 | 2 103 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.36 | 534 | 1 932 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная д.38 | 534 | 2 039 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Центральная д.40 | 1 214,2 | 3 168 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **3 350,2** | **11 284 000,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |