Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 770

п. Чегдомын

**О внесении изменений в План создания инвестиционных объектов** и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском муниципальном районе на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.01.2017 № 11

На основании постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 27.04.2020 № 262 "Об утверждении Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 год", в соответствии с постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 15.12.2016 № 726 "Об утверждении Положения о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском муниципальном районе", администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском районе на период до 2030 года, утвержденный постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.01.2017 № 11, изложив его в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлениюадминистрации района от 02.12.2020 № 770 "УТВЕРЖДЕНпостановлениемадминистрации района от 11.01.2017 № 11 |

**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры**

**в Верхнебуреинском муниципальном районе
на период до 2030 года (по состоянию на 01.11.2020)**

| № п/п | Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах | Инициатор создания объекта | Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) | Место расположения объекта | Объем финансирования, млн. руб. | Источники финансирования (федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники) | Сроки реализа-ции, годы | Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты транспортно-логистической инфраструктуры** |
| 1. | Автодорога Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын, протяженность – 498 км (в том числе по Верхнебуреинскому району – 186 км) | Минтранс России, Правительство края | Строительство, проектирование | Солнечный, Верхнебуреинский муниципальные районы | 29 613,800 | Федеральный бюджет – 26000,0 млн. руб., консолидированный бюджет края – 3613,8 млн. руб. | 2008-2030 | Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного Федерального округа" от 15.04.2014 № 308 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги 5 категории п. Сулук – Правоурмийское горно-обогатительное предприятие в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Протяженность – 80 км | ООО "Правоурмийское" | Ведутся проектно-изыскательные работы | Верхнебуреинский муниципальный район | 970,000 | Предполагаемый источник финансирования – федеральный бюджет | 2018-2020 | Решение о федеральном финансировании зафиксировано в протоколе заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительствен-ной комиссии по вопросам социального-экономического развития ДВ |
| **Объекты коммунальной инфраструктуры** |
| 3. | Модернизация котельных с реконструкцией системы теплоснабжения в поселках Алонка, Солони, Сулук, Герби, Новый Ургал | Администрация Верхнебуреинского муниципального района,Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Планируемый к реализации | Верхнебуреинский муниципальный район | 746,000 | Федеральный бюджет – 403,9 млн. руб.,Краевой бюджет – 307,9 млн. руб., муниципальный бюджет – 34,2 млн. руб. | 2020-2022 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" (постановление Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр) |
| 4. | Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны "Чегдомын" | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации | п.Чегдомын Верхнебу-реинского муниципаль-ного района | 357,000 | Планируется привлечение средств федерального бюджета | 2017-2023 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Улучшение инвестиционного климата" (постановление администрации района 19.11.2015 № 946) |
| 5. | Реконструкция станции обезжелезивания в рп. Новый Ургал производительностью 8,5 тыс. м3 в сутки | Администрация Верхнебуреинского муниципального района,Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Планируемый к реализации | Верхнебу-реинский муниципаль-ный район | 32,782 | Федеральный бюджет – 27,337 млн. руб., краевой бюджет – 0,761 млн. руб., муниципальный бюджет – 4,684 млн. руб. | 2021-2024 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" (постановление Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр) |
| **Объекты образования** |
| 6. | Строительство школы на 800 мест в рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, Министерство науки и образования Хабаровского края | Планируемый к реализации | п. Чегдомын Верхнебу-реинского муниципаль-ного района | 999,900 | Консолидирован-ный бюджет края – 999,9 млн. руб. | 2022-2025 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр); муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2023 годы" (постановление администрации района от 11.10.2013 № 970) |
| 7. | Строительство начальной школы на 400 мест в п. Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального района | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, Министерство науки и образования Хабаровского края | Планируемый к реализации | п. Новый Ургал Верхнебу-реинского муниципаль-ного района | 841,200 | Консолидированный бюджет края – 841,2 млн. руб. | 2026-2028 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр) |
| 8. | Строительство начальной школы на 80 мест с дошкольной группой на 80 мест в п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, Министерство науки и образования Хабаровского края | Планируемый к реализации | п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района | 600,000 | Консолидированный бюджет края – 600,0 млн. руб. | 2028-2030 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр) |
| **Объекты культуры** |
| 9. | Строительство культурно-досугового центра в п.Тырма | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Проектирование | п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района | 218,511 | Федеральный бюджет – 204,037; местный бюджет – 14,474 | 2022-2023 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края" (постановление администрации района от 31.10.2016 № 632) |
| **Объекты здравоохранения** |
| 10. | Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с.Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, администрация Верхнебуреинского муниципального района, министерство здравоохранения Хабаровского края | Строительство | с. Средний Ургал Верхнебу-реинского муниципального района | 37,350 | Краевой бюджет | 2020-2021 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения в Хабаровском крае", (постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр) |
| 101. | Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в п. Эльга, Верхнебуреинского муниципального района | КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края, администрация Верхнебуреинского муниципального района, министерство здравоохранения Хабаровского края | Проектирование | п.ст. Эльга Верхнебу-реинского муниципального района | 31,580 | Краевой бюджет | 2020-2022 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения в Хабаровском крае", (постановление Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 № 350-пр) |
| **Добыча и переработка полезных ископаемых** |
| 11. | Комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобогащения акционерного общества "Ургалуголь", состоящий из 2 частей:1-я часть инвестиционного проекта "Увеличение добычи угля и строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении",2-я часть инвестиционного проекта "Развитие разреза "Правобережный" | АО "Ургалуголь" (АО "Сибирская угольная энергетическая компания") (АО "СУЭК") | Проектно–сметная документация выполняется поэтапно, строительство | п. Чегдомын, Верхнебу-реинский муниципальный район | 25 250,000 | Собственные средства | 2011-2021 | Инвестиционная программа АО "Сибирская угольная энергетическая компания"Распоряжения Правительства Хабаровского края от 23.03.2015 № 484-р "Об утверждении перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока", от 25.09.2018 № 638-рп "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр" |
| 12. | Строительство Горнообогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения. Мощность – переработка 600 тыс. тонн руды в год. Производство – до 4 500 тонн олова в концентрате в год | ООО "Правоурмийское" | Ведутся проектно-изыскательские работы | Верхнебу-реинский муниципальный район | 9 618,650 | Собственные и кредитные средства | 2018-2024 | Получено свидетельство, удостоверяющее регистрацию юридического лица в качестве резидента ТОСЭР "Комсомольск" от 19.07.2018. Регистрационный № 27000000295 |
| 13. | Освоение золоторудного месторождения Нони в Верхнебуреинском муниципальном районе. Мощность – 0,8 тонн золота в год. Предусмотрено автономное энергообеспечение (от ДЭС) | ООО "Нони" | Получено положительное заключение на проект строительства комбината в ФАУ "Главгос-экспертиза". Продолжается проведение разведочных работ. Получены ТУ на подключение к электрическим сетям РЖД (потребность – 3 МВт). Технический проект согласован в Гостехнадзоре. Ведется поиск кредитных ресурсов | Верхнебу-реинский муниципальный район | 2 400,000 | Привлекаемые и собственные средства | 2018-2021 | Комплексная региональная программа "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2020 года" (распоряжение Правительства края от 30 декабря 2017 г. № 945-рп).Распоряжение Правительства Хабаровского края от 29.04.2019 № 342-рп "О развитии горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае" |
| 14. | Адниканское газовое месторождение (обустройство) Добыча 40,0 млн. нм3 газа в год | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 56,000 | Собственные средства | 2021 | - |
| 15. | Технологическая дорога на Адниканское газовое месторождение длиной - 4,2 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 48,000 | Собственные средства | 2021 | - |
| 16. | Завод СПГ мощностью 3,0 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 1 500,000 | Собственные средства | 2021-2022 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_