Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 703

п. Чегдомын

О внесении в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 979 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 2014 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 02.02.2017 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и в порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 979 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 2014 - 2023 годы» следующие изменения:

* 1. в наименовании слова «2014-2023 годы» исключить;
  2. муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

Приложение

к постановлению

администрации района

от 22.11.2021 № 703

«УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации Верхнебуреинского

муниципального района

от 11 октября 2013 г. № 979»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для  разработки  Муниципальной программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F88A6FE2669A5B2DF7C8EB46672AEEA19A332086101BBD7A8E0000A75A48FBA26F0B7F4954o9pDA) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации" |
| Ответственный  исполнитель  Муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи |
| Соисполнители, участники  мероприятий  Муниципальной программы | Отдел земельных и имущественных отношений, организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту дорог |
| Цели Муниципальной программы | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Верхнебуреинского муниципального района далее (дорог общего пользования), повышение качества работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Верхнебуреинского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности дорог общего пользования, управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности |
| Задачи Муниципальной  Программы | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования и  искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем  категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на  них.  2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным  требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет  текущего ремонта и капитального ремонта.  3. Строительство автомобильных дорог общего пользования и  сооружений на них.  4. Проведение инвентаризации бесхозяйных автодорог общего пользования местного значения  5. Софинансирование расходных обязательств городских и сельских поселений района на ремонт объектов дорожного хозяйства |
| Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы | Реализация подпрограммы в рамках Муниципальной программы не предусмотрена |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной программы | 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них  3. Повышение безопасности дорожного движения  4. Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений.  5. Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации Муниципальной программы и показатели эффективности | Качественное улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Верхнебуреинского муниципального района:  - содержание дорог на современном уровне эстетики и  безопасности;  - своевременность и плановость уборки дорог от снега,  наледи, мусора;  - восстановление и обновление объектов, входящих в  дорожный комплекс;  - снижение и предупреждение дорожно-транспортных  происшествий;  - улучшение экологического состояния Верхнебуреинского  муниципального района;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | **-** доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых проведен капитальный ремонт;  - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог;  - протяженность оформленных бесхозяйных дорог;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог;  - приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автодорог общего пользования;  -техническое оснащение автодорог общего пользования;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог;  - общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (тыс.кв.м.)/протяженность искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (пог.м.)  - протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы  реализации муниципальной  Программы | Программа реализуется с 2014 по 2024 годы в два этапа.  Первый этап 2014 - 2016 годы.  Второй этап 2017 – 2024 годы. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет  **484279,099 тыс. рублей** в том числе:  **субсидии из федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей,**  в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год – 0,000 тыс. рублей,  2019 год – 0,000 тыс. рублей,  2020 год – 0,000 тыс. рублей,  2021 год – 0,000 тыс. рублей,  2022 год – 0,000 тыс. рублей,  2023 год – 0,000 тыс. рублей,  2024 год – 0,000 тыс. рублей  **субсидии из краевого бюджета 8500,000 тыс. рублей**,  в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год – 0,0 тыс. рублей,  2019 год – 0,000 тыс. рублей,  2020 год – 0,000 тыс. рублей,  2021 год – 8500,000 тыс. рублей,  2022 год - 0,000 тыс. рублей,  2023 год – 0,000 тыс. рублей,  2024 год – 0,000 тыс. рублей  **Средства районного бюджета 475 779,099 тыс. рублей**, в том числе по годам:  2014 год - 11 856,126 тыс. рублей,  2015 год – 7 609,587 тыс. рублей,  2016 год – 17 757,729 тыс. рублей,  2017 год – 11 119,849 тыс. рублей,  2018 год - 26 199,365 тыс. рублей,  2019 год – 63 370,827 тыс. рублей,  2020 год – 155 395, 616 тыс. рублей,  2021 год – 47823,000 тыс. рублей,  2022 год – 43404,000 тыс. рублей,  2023 год – 44927,000 тыс. рублей,  2024 год – 46316,000 тыс. рублей  в том числе:  **субсидии из федерального бюджета** – 0 0,000 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год – 0,000 тыс. рублей,  2019 год – 0,000 тыс. рублей,  2020 год – 0,000 тыс. рублей,  2021 год – 0,000 тыс. рублей,  2022 год – 0,000 тыс. рублей,  2023 год – 0,000 тыс. рублей,  2024 год – 0,000 тыс. рублей  В том числе **средства районного бюджета**, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета **163 602, 460 тыс. рублей,**  в том числе по годам:  2014 год - 6000,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 7709,180 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год – 18300,000 тыс. рублей,  2019 год – 34014,990 тыс. рублей,  2020 год – 97578,29 тыс. рублей,  2021 год – 0,000 тыс. рублей,  2022 год – 0,000 тыс. рублей,  2023 гол – 0,000 тыс. рублей,  2024 год – 0,000 тыс. рублей  В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета поселений **8 821, 778 тыс. рублей** в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год – 0,000 тыс. рублей,  2019 год – 1 680,673 тыс. рублей,  2020 год – 3 457,105 тыс. рублей,  2021 год – 3 684,000 тыс. рублей,  2022 год – 0,000 тыс. рублей,  2023 год – 0,000 тыс. рублей,  2024 год – 0,000 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них.

Улучшение "дорожных условий" приводит к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости), снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда), сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Верхнебуреинского муниципального района. Они связывают территории поселений района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети общего пользования, автомобильных дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики муниципального района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для всего населения.

В настоящее время протяженность общего пользования автомобильных дорог с твердым покрытием - 196,6 километров. В настоящее время возникла необходимость проведения инвентаризации общего пользования автомобильных дорог в целях уточнения данных по протяженности дорог.

Кроме того на территории района имеются бесхозяйные дороги общего пользования характера, которые необходимо поставить на учет.

В 2012 в районе создан дорожный муниципальный фонд, который формируется в размере 3,5% от планируемых собственных доходов бюджета района. Формирование дорожного муниципального фонда позволило увеличить общий объем расходов бюджета района до 31,2 млн. рублей и привлечь краевые средства на софинансирование капитального ремонта моста через реку Умальта в размере 10 млн. рублей.

Формирование фонда позволило снизить долю протяженности общего пользования автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности общего пользования автомобильных дорог до 20,0% в 2012 году по сравнению с 2011 годом или на 45,3%.

На содержание и ремонт общего пользования автомобильных дорог в 1 полугодии 2013 года израсходовано 3,9 млн. рублей из средств районного бюджета.

В 2013 году на софинансирование ремонта моста через р. Ниман было предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета в размере 3422,4 тыс. рублей.

В результате проведенного аукциона на ремонт моста сметной стоимостью 4278,79 тыс. рублей с выигравшей аукцион организацией был заключен договор на 2758,46 тыс. рублей и в процессе ремонта дополнительное соглашение на дополнительные работы на 274,89 тыс. рублей. За счет сэкономленных средств был произведен ремонт моста через р. Ургал.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- Содержание автомобильной дороги.

- Ремонт автомобильной дороги.

- Капитальный ремонт автомобильной дороги.

В период с 2015 года по 2017 год в рамках муниципальной программы финансовые средства распределились следующим образом:

2015 год – 7,6 млн. руб.

2016 год – 17,7 млн. руб.

2017 год – 9,5 млн. руб.

В 2015 году выполнены работы по капитальному ремонту малых мостов на р. Сатанки-1, Сатанки-2, Аланжа на автомобильной дороге «рп. Чегдомын – п. Шахтинский». Стоимость ремонтных работ составила – 1,5 млн. руб. В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту 11 мостов, находящихся в аварийном состоянии автодороги «р.п. Чегдомын - п. Шахтинский», «п. Шахтинский – рп. Софийск». Стоимость ремонтных работ составила - 9,6 млн. руб.: из них 7,7 млн. руб. средства краевого бюджета и 1,9 млн. руб. - средства из бюджета района. За 2017 год за счет средств районного бюджета выполнены работы:

- по капитальному ремонту малых мостов на 61, 64, 65 км автомобильной дороги «пос. Чегдомын – р.п. Софийск» на сумму - 1,1 млн. рублей.

- ремонт участков автомобильных дорог от 62 км до 68 км «рп. Чегдомын – пос. Шахтинский», и от 50 км до 62 км «пос. Шахтинский - рп. Софийск» на сумму - 2,0 млн. рублей.

Кроме проведения ремонтно-строительных работ, велись работы по летнему и зимнему содержанию дорог, которые включали в себя: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, грейдерование дорог с грунтовым покрытием, расчистка дорог и обочин от снега в зимний период, ликвидация наледей, очистка опор моста через р. Ургал от древесного плавника и его текущий ремонт, вырубка кустарника и восстановление видимости дорожных знаков и т.п. Затраты по данному направлению составили:

В 2015 году - 6,1 млн. руб., в т.ч. автодороги муниципального значения « рп. Чегдомын – п. Шахтинский» « п. Шахтинский - п. Софийск» - 5,2 млн. руб., «п. Тырма - п. Аланап» - 0,4 млн. руб., автодороги поселений – 0, 539 млн. руб. В 2016 году – 4,7 млн. руб. на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения « рп. Чегдомын – п. Шахтинский» « п. Шахтинский - п. Софийск» - 4,2 млн. руб., «п. Тырма - п. Аланап» - 0, 109 млн. руб., автодороги поселений – 0, 326 млн. руб.

Затраты в 2017 году на содержание и ремонт автомобильных дорог всего составили 5,4 млн. руб.: «рп. Чегдомын – пос. Шахтинский» «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 4,8 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 0, 4 млн. руб., « р.п. Чегдомын – с. Средний Ургал» - 0,2 млн.руб.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии общего пользования автомобильных дорог в Верхнебуреинском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является улучшение состояния общего пользования автомобильных дорог Верхнебуреинского муниципального района, повышение качества работ по капитальному ремонту и содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Верхнебуреинского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности общего пользования дорог, управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержание общего пользования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, общего пользования автомобильных дорог за счет текущего ремонта и капитального ремонта.

3. Строительство автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

4. Проведение инвентаризации безхозяйных автодорог общего пользования местного значения

5. Софинансирование расходных обязательств городских и сельских поселений района на ремонт объектов дорожного хозяйства

3. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы, целевые индикаторы

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- Снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог.

- Стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий.

- Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути.

- Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба.

- Повышение комфорта и удобства поездок.

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования , не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности общего пользования автомобильных дорог;

- общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (тыс.кв.м.)/протяженность искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (пог.м.);

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог (км.);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автомобильных дорог;

- приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автодорог общего пользования;

- протяженность оформленных бесхозяйных автодорог;

- техническое оснащение автодорог общего пользования.

Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы приведены в [приложении N 1](#P317).

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них

3. Повышение безопасности дорожного движения

4. Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений.

5. Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

[Перечень](#P367) мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении N 2 данной программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2014 по 2024 годы. В два этапа. Первый этап 2014 - 2016 годы, второй этап 2017 - 2024 годы.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Администрация Верхнебуреинского муниципального района. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации [мероприятий](#P367) Программы и объемы их финансирования.

Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, как соисполнитель программы выполняет следующие основные задачи:

1. Проводит экономический анализ эффективности программных проектов и [мероприятий](#P367) Программы.

2. Готовит предложения по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период.

3. Корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного бюджета и уточняет возможные объемы финансирования из других источников.

4. Проводит мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовку и предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

[Мероприятия](#P367) Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между администрацией района и соисполнителями Программы.

Сектор бухгалтерского учета и отчетности администрации района производит оплату выполненных работ в соответствии с заключенными договорами, актами выполненных работ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Верхнебуреинского муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируется, что [мероприятия](#P367) программы будут реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет **475779,099 тыс. рублей** в том числе:

субсидии из федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,000 тыс. рублей,

2019 год – 0,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

2021 год – 0,000 тыс. рублей,

2022 год – 0,000 тыс. рублей,

2023 год – 0,000 тыс. рублей,

2024 год – 0,000 тыс. рублей

субсидии из краевого бюджета 0,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей,

2019 год – 0,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

2021 год – 0,000 0,000 тыс. рублей,

2022 год - 0,000 тыс. рублей,

2023 год – 0,000 тыс. рублей,

2024 год – 0,000 тыс. рублей

Средства районного бюджета **475 779,099 тыс. рублей**, в том числе по годам:

2014 год - 11 856,126 тыс. рублей,

2015 год – 7 609,587 тыс. рублей,

2016 год – 17 757,729 тыс. рублей,

2017 год – 11 119,849 тыс. рублей,

2018 год - 26 199,365 тыс. рублей,

2019 год – 63 370,827 тыс. рублей,

2020 год – 155 395,616 тыс. рублей,

2021 год – 47 823,000 тыс. рублей,

2022 год – 43404,000 тыс. рублей,

2023 год – 44927,000 тыс. рублей,

2024 год – 46316,000 тыс. рублей

в том числе:

субсидии из федерального бюджета – 0 0,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,000 тыс. рублей,

2019 год – 0,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

2021 год – 0,000 тыс. рублей,

2022 год – 0,000 тыс. рублей,

2023 год – 0,000 тыс. рублей,

2024 год – 0,000 тыс.рублей

В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета **163 602, 460 тыс. рублей**,

в том числе по годам:

2014 год - 6000,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 7709,180 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 18300,000 тыс. рублей,

2019 год – 34014,990 тыс. рублей,

2020 год – 97 578,29 тыс. рублей,

2021 год – 0,000 тыс. рублей

2022 год – 0,000 тыс. рублей

2023 гол – 0,000 тыс. рублей

2024 год – 0,000 тыс. рублей

В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства средства бюджета поселений **8 821, 778 тыс. рублей** в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,000 тыс. рублей,

2019 год – 1 680,673 тыс. рублей,

2020 год – 3 457,105 тыс. рублей,

2021 год – 3 684,000 тыс. рублей,

2022 год – 0,000 тыс. рублей,

2023 год – 0,000 тыс. рублей,

2024 год – 0,000 тыс. рублей

Объемы и источники финансирования [мероприятий](#P367) Программы отражены в [Приложении № 3](#P514), [4](#P642) к настоящей Программе.

Объемы ресурсного обеспечения будут корректироваться исходя из:

- результатов выполнения [мероприятий](#P367) Программы;

- возможностей бюджета муниципального района;

- мониторинга эффективности мероприятий.

8. Меры основного регулирования

Основные меры правового регулирования представлены в приложении 5

9. Анализ рисков реализации программы

и описание мер управления рисками

Предполагаемые риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, включают в себя:

- снижение финансирования мероприятий муниципальной программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и районного бюджета;

- совершение актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, на объектах транспортной инфраструктуры;

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Для устранения предполагаемых рисков предполагается комплекс мер, направленных, в первую очередь, на:

- обеспечение финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- выявление наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры;

- определение и оценку рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;

- формирование и реализацию комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания централизованных распределенных систем.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

"Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единицы  измерения | Источник  информации | Значение показателя  (индикатора) по годам | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 21,2 | 25,9 | 30,7 | 10,0 | 20,0 | 44,0 | 48,0 | 53,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 63,0 | 68,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 0,0 | 37,4 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта /протяженность искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | Тыс.кв.м/  пог.м | Собственная  информация  администрации  района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог | км | Собственная  информация  администрации  района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Протяженность оформленных бесхозяйных дорог | км | Собственная  информация  администрации района | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользовании, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 8. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автодорог общего пользования | шт. | Собственная  информация  администрации  района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Техническое оснащение автодорог общего пользования | км | Собственная  информация  администрации  района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 10 | Протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Собственная  информация  администрации  района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

"Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ | | | |  |
| основных мероприятий муниципальной программы | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Примечание |
|  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч.: | 2014-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 1.1.1 | п.Тырма - с.Аланап | 2014-2024 |  |
| 1.1.2. | рп.Чегдомын - п.Шахтинский | 2014-2024 |  |
| 1.1.3 | п. Шахтинский – п. Софийск | 2014-2024 |  |
| 1.1.4 | рп.Чегдомын - ж.д.переезд | 2014-2015 |  |
| 1.1.5 | рп.Чегдомын - с.Средний Ургал | 2014-2015 |  |
| 1.1.6 | Подъезд к аэропорту рп Чегдомын | 2014-2015 |  |
| 1.1.7 | Лиственный – Адникан - Эльга | 2018-2024 |  |
| 1.1.8 | Неотложные аварийно-восстановительные работы на мосту ПК6+617 автомобильной дороги рп. Чегдомын-пос. Шахтинский | 2018 |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2019-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги рп. Чегдомын – п. Шахтинский и участка автомобильной дороги п. Шахтинский-Софийск | 2019-2024 |  |
| 1.2.2 | Ремонт моста ПК 20+500 автодороги п. Шахтинский-п. Софийск | 2018 |  |
| 1.2.3 | Ремонт моста ПК 54+700 автодороги п. Шахтинский-п. Софийск | 2018 |  |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильных дорог «рп. Чегдомын – п. Шахтинский» « п. Шахтинский-Софийск» | 2019-2024 |  |
| 1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги « п. Тырма – с.Аланап, Лиственный – Адникан- Эльга» | 2019-2024 |  |
| 1.2.6. | Ремонт малых, средних и больших мостов | 2020-2024 |  |
| 1.2.7 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2020 |  |
| 1.3. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | 2014-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные,  организации, выбранные по результатам торгов |  |
|  |
|  |
| 1.4 | Субсидии бюджетам городских и сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2020-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, финансовое управление администрации района |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014-2017 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 2 |  |
|  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | 2014 |  |
|  |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | 2014 |  |
|  |
| 2.3. | Капитальный ремонт малых мостов | 2015, 2017 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог  п. Чегдомын - п. Шахтинский ПК 62-68, п. Шахтинский – п. Софийск ПК 50- 62 | 2016 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |
| 2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги п. Тырма – с. Аланап | 2017 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | 2016, 2017-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи |  |
|  |  |
| 3.1 | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования |  |
|  |  |
| 3.2 | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу п. Чегдомын – п. Шахтинский | 2017 |  |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений. | 2019-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального района | 2019-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи |  |
| 4.2 | |  | | --- | | Разработка проектной документации на строитель-  ство (реконструкцию) автомобильных дорог общ-  его пользования местного значения с последую-  щей реконструкцией сети автомобильных дорог  ведущим к ближайшим общественно значимым  объектам сельских населенных пунктов | | 2020-2021 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи |  |
| 4.3 | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества (земельных участков) с изготовлением межевого плана автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений | 2020-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, отдел земельных и имущественных отношений |  |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019-2024 | Сектор по транспорту,  дорожной деятельности и связи, отдел муниципальных закупок |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожнойсети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края »

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основных мероприятий | Источники  финансирования | Расходы по годам (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Районный бюджет | 11856,126 | 7609,587 | 17757,729 | 11119,849 | 26199,365 | 63370,827 | 155395,616 | 47823,000 | 43404,000 | 44927,000 | 46316,000 | 475779,099 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 6000,000 | 0,000 | 7709,180 | 0,000 | 18300,000 | 34014,990 | 97578,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163602,460 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 3457,105 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8821,778 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 4777,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 25822,434 | 58522,941 | 132584,632 | 38760,707 | 39734,211 | 41257,211 | 42646,211 | 404463,097 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18300,000 | 34014,990 | 90125,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 142440,550 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 4177,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 12072,434 | 3542,951 | 10400,178 | 3350,000 | 3350,000 | 3350,000 | 3350,000 | 63950,313 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | п.Тырма-с.Аланап | Районный бюджет | 389,000 | 400,000 | 650,000 | 400,000 | 734,000 | 620,976 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6493,976 |
| 1.1.2. | рп.Чегдомын-п.Шахтинский | Районный бюджет | 1268,900 | 2322,815 | 3074,285 | 2614,591 | 1959,434 | 800,000 | 5242,559 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 20482,584 |
| 1.1.3. | п.Шахтинский-п.Софийск | Районный бюджет | 1730,737 | 2879,500 | 3842,765 | 3088,099 | 1879,000 | 1502,000 | 1868,712 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 21990,813 |
| 1.1.4. | рп.Чегдомын-ж.д.переезд | Районный бюджет | 289,000 | 215,138 | 115,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,046 |
| 1.1.5. | рп.Чегдомын-с.Средний Ургал | Районный бюджет | 350,000 | 216,466 | 137,652 | 219,159 | 0,000 | 0,000 | 1981,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2904,934 |
| 1.1.6. | Подъезд к аэропорту рп Чегдомын | Районный бюджет | 150,000 | 108,321 | 72,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,735 |
| 1.1.7. | Лиственный - Адникан - Эльга | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 619,975 | 807,250 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 3827,225 |
| 1.1.8 | Неотложные аварийно-восстановительные работы на мосту ПК6+617 автомобильной дороги рп. Чегдомын-пос. Шахтинский | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13750,000 | 54829,990 | 114921,140 | 32910,707 | 36384,211 | 37907,211 | 39296,211 | 329999,470 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11000,000 | 34014,990 | 90125,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135140,550 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги рп.Чегдомын м- п. Шахтинский и участка автомобиотной дороги п. Шахтинский - п. Софийск | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12500,000 | 10626,045 | 0,000 | 15058,307 | 16919,000 | 17628,000 | 18323,000 | 91054,352 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Ремонт моста ПК 20+500 автодорги п. Шахтинский - п. Софийск | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 687,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 687,500 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Ремонт моста ПК 54+700 автодорги п. Шахтинский - п. Софийск | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,500 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Ремот автомобильных дорог "р.п. Чегдомын - п.Шахтинский, " п. Шахтинский - п. Софийск" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44203,945 | 49258,429 | 8723,400 | 12465,211 | 13279,211 | 13973,211 | 141903,407 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34014,990 | 34464,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68479,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильной дороги п. Тырма - с. Аланап,,"Лиственный Адникан-Эльга" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1456,759 | 650,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4506,759 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1019,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1019,229 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Ремонт малых, средних и больших мостов | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31842,032 | 8479,000 | 6200,000 | 6200,000 | 6200,000 | 58921,032 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22278,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22278,401 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7. | Аварийно-восстановитьельные работы на автомобильной дороге "пос. Шахтинский-рп. Софийск" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 179,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 929,250 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Лиственный-Адникан-Эльга | Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 779,250 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Алонка- п. Этыркэн п. Шахтинский - п. Софийск | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Субсидии бюджетам городских и сельских поселений района на софинансироввание расходных обязательств по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства | Районный бюджет | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7084,064 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9584,064 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 7078,489 | 1467,347 | 9636,462 | 3398,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21580,298 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 6000,000 | 0,000 | 7709,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13709,180 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | Районный бюджет | 2262,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2262,116 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 1867,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1867,280 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | Районный бюджет | 4816,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4816,373 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 4132,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4132,720 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Капитальный ремонт малых мостов | Районный бюджет | 0,000 | 1467,347 | 9636,462 | 693,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11796,809 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 7709,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7709,180 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог п. Чегдомын - п. Шахтинский ПК62-68,п. Шахтинский - п. Софийск ПК 50-62 | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 |
|  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги п. Тырма - с. Аланап | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 1400,000 | 376,931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2005,174 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 400,000 | 220,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 848,445 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу п. Чегдомын - п. Шахтинский | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 156,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1156,729 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 10909,835 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16274,508 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7452,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7452,730 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 3457,105 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8821,778 |
| 4.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального района | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1750,673 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1750,673 |
| 4.1.1 | Среднеургальское сельское поселение | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,000 |
| 4.1.2 | Сельское поселение "Поселок Софийск" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 |
| 4.1.3 | Чекундинское сельское поселение | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 |
| 4.2. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующей реконструкциией сети автомобильных дорог ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10650,000 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14334,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7452,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7452,730 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3197,270 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6881,270 |
| 4.3. | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества (земельных участков) с изготовлением межевого плана автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3167,213 | 11901,149 | 5378,293 | 3669,789 | 3669,789 | 3669,789 | 31456,022 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края "

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета

внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс.рублей) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 11856,126 | 7609,587 | 17757,729 | 11119,849 | 26199,365 | 63370,827 | 155395,616 | 56323,000 | 43404,000 | 44927,000 | 46316,000 | 484279,099 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500,000 |
|  |  | Районный бюджет | 11856,126 | 7609,587 | 17757,729 | 11119,849 | 26199,365 | 63370,827 | 155395,616 | 47823,000 | 43404,000 | 44927,000 | 46316,000 | 475779,099 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них | Всего | 4777,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 25822,434 | 58522,941 | 132584,632 | 38760,707 | 39734,211 | 41257,211 | 42646,211 | 404463,097 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный бюджет | 4777,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 25822,434 | 58522,941 | 132584,632 | 38760,707 | 39734,211 | 41257,211 | 42646,211 | 404463,097 |
|  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в том числе: | Всего | 4177,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 12072,434 | 3542,951 | 10400,178 | 3350,000 | 3350,000 | 3350,000 | 3350,000 | 63950,313 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 4177,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 12072,434 | 3542,951 | 10400,178 | 3350,000 | 3350,000 | 3350,000 | 3350,000 | 63950,313 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | п.Тырма-с.Аланап | Всего | 389,000 | 400,000 | 650,000 | 400,000 | 734,000 | 620,976 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6493,976 |
| Федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 389,000 | 400,000 | 650,000 | 400,000 | 734,000 | 620,976 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 6493,976 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | рп.Чегдомын-п.Шахтинский | Всего | 1268,900 | 2322,815 | 3074,285 | 2614,591 | 1959,434 | 800,000 | 5242,559 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 20482,584 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 1268,900 | 2322,815 | 3074,285 | 2614,591 | 1959,434 | 800,000 | 5242,559 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 20482,584 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | п.Шахтинский-п.Софийск | Всего | 1730,737 | 2879,500 | 3842,765 | 3088,099 | 1879,000 | 1502,000 | 1868,712 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 21990,813 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 1730,737 | 2879,500 | 3842,765 | 3088,099 | 1879,000 | 1502,000 | 1868,712 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 1300,000 | 21990,813 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | рп.Чегдомын-ж.д.переезд | Всего | 289,000 | 215,138 | 115,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,046 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 289,000 | 215,138 | 115,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,046 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5 | рп.Чегдомын-с.Средний Ургал | Всего | 350,000 | 216,466 | 137,652 | 219,159 | 0,000 | 0,000 | 1981,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2904,934 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 350,000 | 216,466 | 137,652 | 219,159 | 0,000 | 0,000 | 1981,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2904,934 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6 | Подъезд к аэропорту рп Чегдомын | Всего | 150,000 | 108,321 | 72,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,735 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 150,000 | 108,321 | 72,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,735 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.7. | Лиственный -Адникан- Эльга | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 619,975 | 807,250 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 3827,225 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 619,975 | 807,250 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 3827,225 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.8. | Неотложные аварийно-восстановительные работы на мосту ПК6+617 автомобильной дороги рп. Чегдомын-пос. Шахтинский | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7300,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13750,000 | 54829,990 | 114921,140 | 32910,707 | 36384,211 | 37907,211 | 39296,211 | 329999,470 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13750,000 | 54829,990 | 114921,140 | 32910,707 | 36384,211 | 37907,211 | 39296,211 | 329999,470 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги рп.Чегдомын- п. Шахтинский и участка автомобильной дороги п. Шахтинский п. Софийск | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12500,000 | 10626,045 | 0,000 | 15058,307 | 16919,000 | 17628,000 | 18323,000 | 91054,352 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12500,000 | 10626,045 | 0,000 | 15058,307 | 16919,000 | 17628,000 | 18323,000 | 91054,352 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Ремонт моста ПК20+500 автдороги п. Шахтинский п. Софийск | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 687,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 687,500 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 687,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 687,500 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Ремонт моста ПК254+700 автдороги п. Шахтинский п. Софийск | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,500 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,500 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильных дорог "р.п. Чегдомын- п. Шахтинский",п. Шахтинский - п. Софийск" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44203,945 | 49258,429 | 8723,400 | 12465,211 | 13279,211 | 13973,211 | 141903,407 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44203,945 | 49258,429 | 8723,400 | 12465,211 | 13279,211 | 13973,211 | 141903,407 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильных дорог "п. Тырма-с. Аланап,"Лиственный Адникан-Эльга" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1456,759 | 650,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4506,759 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1456,759 | 650,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 4506,759 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Ремонт малых, средних и больших мостов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31842,032 | 8479,000 | 6200,000 | 6200,000 | 6200,000 | 58921,032 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31842,032 | 8479,000 | 6200,000 | 6200,000 | 6200,000 | 58921,032 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7. | Аварийно-восстановитьельные работы на автомобильной дороге "пос. Шахтинский-рп. Софийск" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32363,920 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Всего | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 179,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 929,250 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 179,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 929,250 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Лиственный-Адникан-Эльга, | Всего | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 779,250 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 179,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 779,250 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Алонка - п. Этыркэн, п. Шахтинский - п. Софийск | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Субсидии бюджетам городских и сельских поселений района на софинансироввание расходных обязательств по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7084,064 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9584,064 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7084,064 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9584,064 |
|  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 7078,489 | 1467,347 | 9636,462 | 3398,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21580,298 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный бюджет | 7078,489 | 1467,347 | 9636,462 | 3398,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21580,298 |
|  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | Всего | 2262,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2262,116 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 2262,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2262,116 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | Всего | 4816,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4816,373 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 4816,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4816,373 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Капитальный ремонт малых мостов | Всего | 0,000 | 1467,347 | 9636,462 | 693,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11796,809 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 1467,347 | 9636,462 | 693,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11796,809 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог п. Чегдомын - п. Шахтинский ПК62-68,п. Шахтинский - п. Софийск ПК 50-62 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги п. Тырма - с. Аланап | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | Всего | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 1400,000 | 376,931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2005,174 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 1400,000 | 376,931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2005,174 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 400,000 | 220,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 848,445 |
| 3.1 | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 400,000 | 220,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 848,445 |
|  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу п. Чегдомын - п. Шахтинский | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 156,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1156,729 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 156,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1156,729 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 10909,835 | 12184,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24774,508 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 10909,835 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16274,508 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального района | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1750,673 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1680,673 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1750,673 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. | Среднегургальское сельское поселение | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 520,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2. | Сельское поселение " Поселок Софийск" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,673 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3. | Чекундинское сельское поселение | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующей реконструкциией сети автомобильных дорог ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10650,000 | 12184,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22834,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8500,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10650,000 | 3684,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14334,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.. | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества (земельных участков) с изготовлением межевого плана автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189,835 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3167,213 | 11901,149 | 5378,293 | 3669,789 | 3669,789 | 3669,789 | 31456,022 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3167,213 | 11901,149 | 5378,293 | 3669,789 | 3669,789 | 3669,789 | 31456,022 |
|  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение№5

к муниципальной программе

«Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края»

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проекта правового акта | Основные положения проекта правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | |
| 1.1. | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них | | | |
| 2.1. | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края » | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | | | |
| 3.1. | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений. | | | |
| 4.1 | Решение Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района «О принятии полномочий Верхнебуреинским муниципальным районом от сельских поселений в области дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселений» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После принятия полномочий и подписания соглашения |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования | | | |
| 5.1 | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––