Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022 № 480

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.09.2020 № 587 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района»

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2014 № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр, и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации в 2020-2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 24.09.2020 № 587 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района» (далее - Краткосрочный план) в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

 Приложение

к постановлению

администрации района

от 11.07.2022 № 480

«УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 24.09.2020 № 587

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2020 - 2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги(выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества(единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонтаобщего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | 3 | 21,9 | 21 745,8 | 751 |
| 2021 год | 23 | 57,42 | 63 336,9 | 1 280 |
| 2022 год | 10 | 14,03 | 31 570,4 | 354 |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации

 в 2020-2022 годах Программы капитального

 ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Хабаровского края,

утвержденной постановлением Правительства

Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,

 в отношении многоквартирных домов,

расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегист рированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 1988 | К | 5 | 6 | 5 688,1 | 4 250,3 | 211 | Ч |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 1979 | П | 5 | 9 | 7 357,3 | 6 507,6 | 256 | Ч |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 1990 | К | 5 | 9 | 8 881,2 | 6 480,5 | 284 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **21 926,6** | **17 238,4** | **751** |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства |
| меры финансовой поддержки |
| Федерального бюджета | Фондасодействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 5 999 910,0 |  |  |  |  | 5 999 910,0 | СР | 1 054,82 | 01.10.2020 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 7 652 960,0 |  |  |  |  | 7 652 960,0 | СР | 1 040,19 | 01.10.2020 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 8 092 958,0 |  |  |  |  | 8 092 958,0 | СР | 911,25 | 01.10.2020 |
|  | **Итого** | **21 745 828,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21 745 828,0** |  | **991,76** |  |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации

 в 2020-2022 годах Программы капитального

 ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Хабаровского края,

утвержденной постановлением Правительства

Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,

 в отношении многоквартирных домов,

расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 5 999 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 7 652 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 8 092 958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **21 745 828,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par164) | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par165) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par166) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Армейская д. 4 | 1 428 | 5 999 910,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1 | 1 755 | 7 652 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Ростовская д. 8 | 2 025 | 8 092 958,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **5 208** | **21 745 828,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации

 в 2020-2022 годах Программы капитального

 ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Хабаровского края,

утвержденной постановлением Правительства

Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,

 в отношении многоквартирных домов,

расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | ул. Блюхера д. 7 | 1978 | К | 5 | 6 | 4 423.1 | 4 304,3 | 171 | Ч |
| 2 |  ул. Парковая д. 13 | 1990 | К | 5 | 10 | 10 598.5 | 6 029,2 | 214 | Ч |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 1971 | К | 5 | 2 | 2 345,8 | 1 781,5 | 58 | Ч |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 1971 | К | 5 | 2 | 2 289,1 | 1 643,6 | 66 | Ч |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 1984 | К | 5 | 1 | 5 431,0 | 2 799,3 | 97 | Ч |
| 6 | ул. Лазо д. 9 | 1958 | К | 2 | 3 | 1 190,8 | 813,8 | 34 | Ч |
| 7 | Ул. Центральная д. 32 | 1963 | К | 4 | 2 | 1 735.2 | 1 045,7 | 43 | Ч |
| 8 | Ул. Центральная д.36 | 1964 | К | 4 | 2 | 1 390.3 | 986,8 | 39 | Ч |
| 9 | Ул. Центральная д.40 | 1969 | К | 5 | 4 | 4 177.2 | 2 517.5 | 109 | Ч |
| 10 | Ул. Софийская д. 4Б | 1988 | П | 5 | 6 | 6 080,9 | 4 494,06 | 160 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **39 661,9** | **26 415,76** | **992** |  |
| **Сулукское сельское поселение** |
| 1 | п. Солони ул. Центральная д.4/2  | 1983 | П | 2 | 2 | 877,6 | 522,2 | 32 | Ч |
| 2 | п. Солони ул. Центральная д.4/5 | 1983 | П | 2 | 2 | 878,2 | 525,0 | 19 | Ч |
| 3 | п. Сулукул. Ленина д. 3 | 1986 | К | 5 | 1 | 1 028,9 | 793,1 | 25 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **2 784,7** | **1 840,3** | **76** |  |
| **Сельское поселение «Поселок Герби»** |
| 1 |  ул. Саратовская д. 9 |  | П | 2 | 2 | 593.9 | 341,3 | 22 | Ч |
| 2 | ул. Саратовская д. 15 |  | П | 2 | 2 | 593,6 | 334,0 | 23 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **1 133,5** | **675,3** | **45** |  |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | ул. Киевская 1А | 1984 | П | 5 | 4 | 2 923,5 | 2 923,5 | 122 | Ч |
| 2 | ул. Киевская 8 | 1978 | П | 5 | 6 | 4 886,5 | 4 310,7 | 169 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **7 810,0** | **7 234,2** | **291** |  |
| **Тырминское сельское поселения** |
| 1 | ул. Нагорная д. 4 | 1990 | К | 2 | 2 | 702,3 | 631,0 | 29 | Ч |
| 2 | ул. Нагорная д. 8 | 2001 | К | 2 | 2 | 678,7 | 355,7 | 23 | Ч |
| 3 |  ул. Нагорная д. 27 | 1983 | К | 2 | 3 | 1 454,2 | 840,3 | 28 | Ч |
| 4 | ул. Октябрьская д. 18 | 1973 | К | 2 | 3 | 943,1 | 846,4 | 31 | Ч |
| 5 | ул. Октябрьская д. 20 | 1973 | К | 2 | 3 | 995,4 | 914,2 | 29 | Ч |
| 6 | ул. Октябрьская д. 22 | 1973 | К | 3 | 3 | 1 261,6 | 1 060 | 27 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **6 035,3** | **4 647,6** | **167** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства |
| меры финансовой поддержки |
| Федерального бюджета | Фондасодействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 152 443,0 |  |  |  |  | 152 443,0 | СР | 34,46 | 2021 |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 14 747 064,16 |  |  |  |  | 14 747 064,16 | СР | 1 515,88 | 2021 |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 2 397 561,0 |  |  |  |  | 2 397 561,0 | СР | 1 022,07 | 2021 |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 2 402 716,0 |  |  |  |  | 2 402 716,0 | СР | 1 049,63 | 2021 |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 3 559 097,0 |  |  |  |  | 3 559 097,0 | СР | 655,33 | 2021 |
| 6 | ул. Лазо д.9 | 3 088 859,0 |  |  |  |  | 3 088 859,0 | СР | 2 593,94 | 2021 |
| 7 | Ул. Центральная д. 32 | 2 008 041,14 |  |  |  |  | 2 008 041,14 | СР | 1 118,56 | 2021 |
| 8 | Ул. Центральная д.36 | 1 901 959,45 |  |  |  |  | 1 901 959,45 | СР |  1 368,02 | 2021 |
| 9 | Ул. Центральная д.40 | 3 168 500,0 |  |  |  |  | 3 168 500,0 | СР | 758,52 | 2021 |
| 10 | Ул. Софийская д. 4Б | 5 142 285,60 |  |  |  |  | 5 142 285,60 | СР | 845,65 | 2021 |
|  | **Итого** | **38 568 526,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38 568 526,35** |  | **972,43** |  |
|  | **Сулукское сельское поселение** |
| 1 | п. Солони ул. Центральная .4/2  | 2 535 776,0 |  |  |  |  | 2 535 776,0 | СР | 2 889,44 | 2021 |
| 2 | п. Солони ул. Центральная .4/5 | 2 674 838,56 |  |  |  |  | 2 674 838,56 | СР | 3 045,82 | 2021 |
| 2 | п. Сулукул. Ленина д. 3 | 2 601 916,0 |  |  |  |  | 2 601 916,0 | СР | 2 528,83 | 2021 |
|  | **Итого** | **7 812 530,56** |  |  |  |  | **7 812 530,56** |  | **2 805,52** |  |
| **Сельское поселение «Поселок Герби»** |
| 12 |  Ул. Саратовская д. 9 | 454 427,0 |  |  |  |  | 454 427,0 | СР | 765,16 | 2021 |
| 2 | Ул. Саратовская д. 15 | 3 020 858,00 |  |  |  |  | 3 020 858,00 | СР | 5 089,05 | 2021 |
|  |  | **3 475 285,0** |  |  |  |  | **3 475 285,0** |  | **3 065,98** |  |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Киевская 1А | 3 560 065,0 |  |  |  |  | 3 560 065,0 | СР | 1 217,87 | 2021 |
| 2 | Ул. Киевская 8 | 5 669 677,0 |  |  |  |  | 5 669 677,0 | СР | 1 160,27 | 2021 |
|  | **Итого** | **9 229 742,0** |  |  |  |  | **9 229 742,0** |  | **1 181,78** |  |
| **Тырминское сельское поселение** |
| 1 | ул. Нагорная д. 4 | 108 440,00 |  |  |  |  | 108 440,00 | СР | 154,41 | 2021 |
| 2 | ул. Нагорная д. 8 | 189 455,00 |  |  |  |  | 189 455,00 | СР | 279,14 | 2021 |
| 3 | ул. Нагорная д. 27 | 940 280,00 |  |  |  |  | 940 280,00 | СР | 646,60 | 2021 |
| 4 | ул. Октябрьская д. 18 | 1 100 645,00 |  |  |  |  | 1 100 645,00 | СР | 1 167,05 | 2021 |
| 5 | ул. Октябрьская д. 20 | 702 030,00 |  |  |  |  | 702 030,00 | СР | 705,27 | 2021 |
| 6 | ул. Октябрьская д. 22 | 1 209 975,00 |  |  |  |  | 1 209 975,00 | СР | 959,08 | 2021 |
|  | **Итого** | **4 250 825,00** |  |  |  |  | **4 250 825,00** |  | **704,33** |  |

Приложение 4

к Краткосрочному плану реализации

 в 2020-2022 годах Программы капитального

 ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Хабаровского края,

утвержденной постановлением Правительства

Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,

 в отношении многоквартирных домов,

расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 | 152 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 14 747 064,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 2 397 561,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 2 402 716,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 3 559 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Лазо д.9 | 3 088 859,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Центральная д. 32 | 2 008 041,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Центральная д.36 | 1 901 959,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Центральная д.40 | 3 168 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Софийская д. 4Б | 5 142 285,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **38 568 526,35** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сулукское сельское поселение** |
| 1 | п. Солони ул. Центральная д.4/2 | 2 535 776,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Солони ул. Центральная д.4/5 | 2 674 838,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Сулукул. Ленина д. 3 | 2 601 916,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **7 812 530,56** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское поселение «Поселок Герби»** |
| 12 |  Ул. Саратовская д 9 | 454 427,0 |  |  |  |  |  |  | 454 427,0 |
| 2 | Ул. Саратовская д. 15 | 3 020 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **3 475 285,0** |  |  |  |  |  |  | **454 427,0** |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Киевская 1А | 3 560 065,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Киевская 8 | 5 669 677,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **9 229 742,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тырминское сельское поселение** |
| 1 | ул. Нагорная д. 4 | 108 440,00 |  |  |  |  |  |  | 108 440,0 |
| 2 | ул. Нагорная д. 8 | 189 455,00 |  |  |  |  |  |  | 189 455,0 |
| 3 | ул. Нагорная д. 27 | 940 280,00 |  |  | 546 154,00 |  |  | 236 026,0 | 158 100,0 |
| 4 | ул. Октябрьская д. 18 | 1 100 645,00 |  |  | 524 939,00 |  |  | 253 478,0 | 322 228,00 |
| 5 | ул. Октябрьская д. 20 | 702 030,00 |  |  | 522 490,00 |  |  |  | 179 540,0 |
| 6 | ул. Октябрьская д. 22 | 1 209 975,00 |  |  | 657 242,00 |  |  | 279 325,0 | 273 408,0 |
|  | **Итого** | **4 250 825,00** |  |  | **2 250 825,00** |  |  | **768 829,0** | **1 231 171,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par164) | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par165) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par166) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Блюхера д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 443,0 |
| 2 | Ул. Парковая д. 13 | 2 065 | 14 747 064,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. ЦЭС д.8 | 622,1 | 2 397 561,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. ЦЭС д. 9 | 631,23 | 2 402 716,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Пушкина д. 52 | 1 068,444 | 3 559 097,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Лазо д.9 | 879,4 | 3 088 859,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Центральная д. 32 | 534 | 2 008 041,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Центральная д.36 | 534 | 1 901 959,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Центральная д.40 | 1 214,2 | 3 168 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Софийская д. 4Б | 1 615,0 | 5 142 285,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **9 163,374** | **38 416 083,35** |  |  |  |  |  |  |  |  | **152 443,0** |
| **Сулукское сельское поселение** |
| 1 | п. Солони ул. Центральная д.4/2 | 355 | 2 535 776,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Солони ул. Центральная д.4/5 | 355 | 2 674 838,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Сулукул. Ленина д. 3 | 366 | 2 601 916,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **1 076** | **7 812 530,56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Поселок Герби» |
| 1 |  Ул. Саратовская д 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Саратовская д. 15 | 430,7 | 3 020 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **430,7** | **3 020 858,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Новоургальское городское поселение** |
| 1 | Ул. Киевская 1А | 780 | 3 560 065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Киевская 8 | 1 170 | 5 669 677,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **1 950** | **9 229 742,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тырминское сельское поселение** |
| 1 | ул. Нагорная д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Нагорная д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Нагорная д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Октябрьская д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Октябрьская д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Октябрьская д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 5

к Краткосрочному плану реализации

 в 2020-2022 годах Программы капитального

 ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Хабаровского края,

утвержденной постановлением Правительства

Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,

 в отношении многоквартирных домов,

расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | Количество жителей, зарегист рированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы (человек) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Пионерская д. 19 | 1977 | К | 5 | 4 | 4 317,00 | 2 637,80 | 123 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **4 317,00** | **2 637,80** | **123** |  |
| **Сулукское сельское поселение (п. Сулук)** |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1978 | П | 2 | 2 | 976,6 | 583,5 | 22 | Ч |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 5 | 1978 | П | 2 | 2 | 991,00 | 593,10 | 23 | Ч |
| 3 | ул. Ленина д. 5 | 1978 | П | 2 | 2 | 985,5 | 588,7 | 19 | Ч |
| 4 | ул. Ленина д. 10 | 1986 | П | 2 | 2 | 981,10 | 585,20 | 20 | Ч |
| 5 | ул. Ленина д. 11 | 1986 | П | 2 | 2 | 973,59 | 576,00 | 23 | Ч |
| 6 | ул. Строителей д. 2 | 1978 | П | 2 | 2 | 988,60 | 580,70 | 31 | Ч |
| 7 | ул. Строителей д. 4 | 1978 | П | 2 | 2 | 1005,10 | 592,90 | 17 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **6 901,49** | **4 100,1** | **155** |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** |
| 1 | ул. 40 лет Победы д.5 | 1985 | П | 2 | 2 | 1 407,20 | 820,40 | 38 | Ч |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 7 | 1986 | П | 2 | 2 | 1 402,60 | 816,10 | 38 | Ч |
| **Итого** |  |  |  |  | **2 809,80** | **1 636,8** | **76** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства |
| меры финансовой поддержки |
| Федерального бюджета | Фондасодействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Пионерская д. 19 | 4 976 629,60 |  |  |  |  | 4 976 629,60 | СР | 1 152,80 | 2022 |
| **Итого** | **4 976 629,60**4 976 629,601 152,80 |  |  |  |  | **4 976 629,60** |  | **1 152,80** |  |
| **Сулукское сельское поселение (п. Сулук)** |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1 548 728,87 |  |  |  |  | 1 548 728,87 | СР | 1 585,84 | 2022 |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 5 | 2 569 079,77 |  |  |  |  | 2 569 079,77 | СР | 2 592,41 | 2022 |
| 3 | ул. Ленина д. 5 | 1 982 135,25 |  |  |  |  | 1 982 135,25 | СР | 2 011,30 | 2022 |
| 4 | ул. Ленина д. 10 | 1 514 723,92 |  |  |  |  | 1 514 723,92 | СР | 1 543,90 | 2022 |
| 5 | ул. Ленина д. 11 | 1 514 723,92 |  |  |  |  | 1 514 723,92 | СР | 1 555,81 | 2022 |
| 6 | ул. Строителей д. 2 | 1 982 135,25 |  |  |  |  | 1 982 135,25 | СР | 2 004,99 | 2022 |
| 7 | ул. Строителей д. 4 | 2 569 079,77 |  |  |  |  | 2 569 079,77 | СР | 2 556,04 | 2022 |
| **Итого** | **13 680 606,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13 680 606,75** |  | **1 982,27** |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** |
| 1 40 лет Победы д.5 | ул. 40 лет Победы д.5 | 6 456 555,60 |  |  |  |  | 6 456 555,60 | СР | 4 588,23 | 2022 |
| 2 40 лет Победы д. 7 | ул. 40 лет Победы д. 7 | 6 456 555,60 |  |  |  |  | 6 456 555,60 | СР | 4 603,28 | 2022 |
| **Итого** | **12 913 111,20** |  |  |  |  | **12 913 111,20** |  | **4 595,74** |  |

Приложение 6

к Краткосрочному плану реализации

 в 2020-2022 годах Программы капитального

 ремонта общего имущества в

многоквартирных домах Хабаровского края,

утвержденной постановлением Правительства

Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр,

 в отношении многоквартирных домов,

расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Пионерская д. 19 | 4 976 629,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **52 881 656,02** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сулукское сельское поселение (п. Сулук)** |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1 548 728,87 |  |  | 1 548 728,87 |  |  |  |  |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 5 | 2 569 079,77 |  |  | 1 548 728,87 |  | 528 822,37 | 491 528,53 |  |
| 3 | ул. Ленина д. 5 | 1 982 135,25 |  |  | 1 548 728,87 |  |  |  | 433 406,38 |
| 4 | ул. Ленина д. 10 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ленина д. 11 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей д. 2 | 1 982 135,25 |  |  | 1 548 728,87 |  |  |  | 433 406,38 |
| 7 | ул. Строителей д. 4 | 2 569 079,77 |  |  | 1 548 728,87 |  | 528 822,37 | 491 528,53 |  |
| **Итого** | **13 680 606,75** |  |  | 10 773 092,19 |  | 1 057 644,74 | 983 057,06 | 866 812,76 |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** |
| 1  | ул. 40 лет Победы д.5 | 6 456 555,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | ул. 40 лет Победы д. 7 | 6 456 555,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | **12 913 111,20** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par164) | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par165) | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par166) | Ремонт фундамента многоквартирного дома | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CQ%5CDesktop%5C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%5C%D0%9D%D0%90%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%5C%D0%9E%D0%9F%D0%9F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9A%D0%9F%202017%20%28%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9E%D0%9C%D0%A1%29.xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** |
| 1 | Ул. Пионерская д. 19 | 1 033,63 | 4 976 629,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сулукское сельское поселение (п. Сулук)** |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Ленина д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Ленина д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Строителей д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** |
| 1 | ул. 40 лет Победы д.5 | 772,8 | 6 456 555,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 7 | 772,8 | 6 456 555,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  | **12 913 111,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

–––––––––––––––––––––––––»