Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022 № 642

п. Чегдомын

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2014 г. № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - Краткосрочный план).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района предоставить Региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае Краткосрочный план.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района А.Ю. Крупевский

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 21.09.20222 № 642

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2023 - 2025 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги  (выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества  (единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта  общего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 год | 7 | 11,6 | 22 729,54 | 338 |
| 2024 год | 7 | 31,5 | 37 168,67 | 982 |
| 2025 год | 5 | 26,0 | 11 654,40 | 685 |

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации

в 2020-2022 годах Программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Хабаровского

края, утвержденной постановлением

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г.

№ 479-пр, в отношении многоквартирных

домов, расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегистрированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Донецкая д. 1А | 1979 | П | 5 | 6 | 5877,2 | 6519,6 | 196 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | **5877,2** | **6519,6** | **196** |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | 1957 | К | 2 | 2 | 751,5 | 613,4 | 24 | Ч |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | 1958 | К | 2 | 2 | 1069 | 562,6 | 21 | Ч |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | 1968 | К | 2 | 2 | 1018,3 | 408,9 | 32 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | **2838,8** | **1584,9** | **77** |  |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1978 | П | 2 | 2 | 976,6 | 583,5 | 22 | Ч |
| 2 | ул. Ленина д.10 | 1986 | П | 2 | 2 | 981,1 | 585,2 | 20 | Ч |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | 1986 | П | 2 | 2 | 973,6 | 575,6 | 23 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | **2931,3** | **1744,3** | **65** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м | |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | 19 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ул. Донецкая д. 1А | | 8 857 629,95 |  |  |  | |  | 8 857 629,95 | СР | 1 358,62 | | 2023 | |
|  | **Итого** | | **8 857 629,95** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **8 857 629,95** |  | **1 358,62** | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | | 2 185 846,00 |  |  |  | |  | 2 185 846,00 | СР | 2 908,60 | | 2023 | |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | | 3 693 160,00 |  |  |  | |  | 3 693 160,00 | СР | 3 454,78 | | 2023 | |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | | 3 414 728,00 |  |  |  | |  | 3 414 728,00 | СР | 3 353,36 | | 2023 | |
|  | **Итого** | | **9 293 734,00** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **9 293 734,00** |  | **3 273,82** | |  | |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | | 1 548 728,87 |  |  |  | |  | 1 548 728,87 | СР | 1 585,84 | | 2023 | |
| 2 | ул. Ленина д.10 | | 1 514 723,92 |  |  |  | |  | 1 514 723,92 | СР | 1 543,90 | | 2023 | |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | | 1 514 723,92 |  |  |  | |  | 1 514 723,92 | СР | 1555,80 | | 2023 | |
| **Итого** | | | **4 578 176,71** |  |  |  | |  | **4 578 176,71** |  | **1 561,82** | |  | |

Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации

в 2020-2022 годах Программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Хабаровского

края, утвержденной постановлением

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г.

№ 479-пр, в отношении многоквартирных

домов, расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Донецкая д. 1А | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **8 857 629,95** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | 2 185 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | 3 693 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | 3 414 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **9 293 734,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1 548 728,87 |  |  | 1 548 728,87 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина д.10 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **4 578 176,71** |  |  | **4 578 176,71** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Донецкая д. 1А | 1 560 | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **1 560** | **8 857 629,95** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | 696,5 | 2 185 846,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | 672,92 | 3 693 160,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | 564,75 | 3 414 728,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **1 934,17** | **9 293 734,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина д.10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 11 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Краткосрочному плану реализации

в 2020-2022 годах Программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Хабаровского

края, утвержденной постановлением

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г.

№ 479-пр, в отношении многоквартирных

домов, расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | | 1993 | К | 5 | 6 | 4 448,5 | 3742,70 | 130 | Ч |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | | 2008 | К | 3 | 2 | 1638,8 | 1177,31 | 49 | Ч |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | | 2008 | К | 3 | 2 | 1814,0 | 1206,41 | 32 | Ч |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | | 1992 | К | 5 | 8 | 7378,9 | 5093,80 | 181 | Ч |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | | 1987 | К | 5 | 11 | 8948,1 | 7027,30 | 327 | Ч |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | | 1984 | К | 6 | 6 | 6763,4 | 5041,6 | 213 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **30 691,7** | **23 289,12** | **932** |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** | | | | | | | | | | |
| 1 | | ул. Школьная д. 6 | 1990 | П | 2 | 2 | 818,9 | 818,9 | 50 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **818,9** | **818,9** | **50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | | 5 343 114,60 |  |  |  | |  | 5 343 114,60 | СР | |  | 2024 |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | | 2 671 557,30 |  |  |  | |  | 2 671 557,30 | СР | |  | 2024 |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | | 2 671 557,30 |  |  |  | |  | 2 671 557,30 | СР | |  | 2024 |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | | 11 120 868,04 |  |  |  | |  | 11 120 868,04 | СР | |  | 2024 |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | | 6 846 705,23 |  |  |  | |  | 6 846 705,23 | СР | |  | 2024 |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | | 5 175 065,75 |  |  |  | |  | 5 175 065,75 | СР | |  | 2024 |
|  | **Итого** | | **33 828 868,22** |  |  |  | |  | **33 828 868,22** |  | |  |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»**  Ул. Мира д. 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Школьная д. 6 | | 3 339 803,70 |  |  |  | |  | 3 339 803,70 | СР |  | | 2024 |
|  | **Итого** | | **3 339 803,70** |  |  |  | |  | **3 339 803,70** |  |  | |  |

Приложение № 4

к Краткосрочному плану реализации

в 2020-2022 годах Программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Хабаровского

края, утвержденной постановлением

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г.

№ 479-пр, в отношении многоквартирных

домов, расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | 5 343 114,60 |  |  | 5 343 114,60 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | 2 671 557,30 |  |  | 2 671 557,30 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | 2 671 557,30 |  |  | 2 671 557,30 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 11 120 868,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | 6 846 705,23 |  |  |  |  |  |  | 6 846 705,23 |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | 5 175 065,75 |  |  |  |  |  |  | 5 175 065,75 |
|  | **Итого** | **33 828 868,22** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Школьная д. 6 | 3 339 803,70 |  |  | 2 013 347,53 |  | 687 469,08 | 638 987,09 |  |
|  | **Итого** | **3 339 803,70** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. 5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 1 710,7 | 11 120 868,04 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная д. 52 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Центральная д. 52А |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **3 566** | **11 120 868,04** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Краткосрочному плану реализации

в 2020-2022 годах Программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Хабаровского

края, утвержденной постановлением

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г.

№ 479-пр, в отношении многоквартирных

домов, расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Мира 10 | 1993 | К | 5 | 6 | 4 448,5 | 3 742,7 | 130 | Ч |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 | 1994 | П | 5 | 10 | 11 347,9 | 7 591,0 | 261 | Ч |
| 3 | Ул. Центральная д.3 | 2008 | К | 3 | 2 | 1638,8 | 1177,31 | 49 | Ч |
| 4 | Ул. Центральная д.5 | 2008 | К | 3 | 2 | 1814,0 | 1206,41 | 32 | Ч |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А | 1984 | К | 6 | 6 | 6763,4 | 5041,6 | 213 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | **26 012,6** | **18 759,02** | **685** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 | | 2 916 961,27 |  |  |  | |  | 2 916 961,27 | СР | 665,72 | 2022 |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 | | 2 350 000 |  |  |  | |  | 2 350 000 | СР | 207,09 | 2022 |
| 3 | Ул. Центральная д.3 | | 1 326 456,17 |  |  |  | |  | 1 326 456,17 | СР | 809,41 | 2022 |
| 4 | Ул. Центральная д.5 | | 1 326 456,17 |  |  |  | |  | 1 326 456,17 | СР | 731,23 | 2022 |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А | | 3 734 566,49 |  |  |  | |  | 3 734 566,49 | СР | 552,17 | 2022 |
|  | **Итого** | | **11 654 440,1** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **11 654 440,1** |  | **448,03** |  |

Приложение № 6

к Краткосрочному плану реализации

в 2020-2022 годах Программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Хабаровского

края, утвержденной постановлением

Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г.

№ 479-пр, в отношении многоквартирных

домов, расположенных на территории

Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 | 2 916 961,27 |  |  |  |  |  | 2 916 961,27 |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 | 2 350 000 |  | 2 350 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.3 | 1 326 456,17 |  |  |  |  | 689 757,08 | 636 699,09 |  |
| 4 | Ул. Центральная д.5 | 1 326 456,17 |  |  |  |  | 689 757,08 | 636 699,09 |  |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А | 3 734 566,49 |  |  |  |  |  |  | 3 734 566,49 |
|  | **Итого** | **11 654 440,1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная д.5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

––––––––––––––––––––––––––––––––