Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 № 716

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 21.09.2022 № 642 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2014 № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Краткосрочный план реализации в 2023-2025 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденный постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 21.09.2022 № 642 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» (далее - Краткосрочный план) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района предоставить Региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае Краткосрочный план.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района А.Ю. Крупевский

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 31.10.2022 № 716

«УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 21.09.20222 № 642»

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2023 - 2025 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги  (выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества  (единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта  общего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 год | 9 | 22,8 | 37 931,03 | 574 |
| 2024 год | 7 | 31,5 | 37 168,67 | 982 |
| 2025 год | 5 | 26,0 | 11 654,40 | 685 |

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегистрированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоургальское городское поселение | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ул. Донецкая д. 1А | 1979 | П | 5 | 6 | 5877,2 | 6519,6 | 196 | Ч |
| Итого | | |  |  |  |  | 5877,2 | 6519,6 | 196 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ул. Лазо д. 11 | 1957 | К | 2 | 2 | 751,5 | 613,4 | 24 | Ч |
| 2 | | ул. ЦЭС д. 2 | 1958 | К | 2 | 2 | 1069 | 562,6 | 21 | Ч |
| 3 | | ул. ЦЭС д. 6 | 1968 | К | 2 | 2 | 1018,3 | 408,9 | 32 | Ч |
| 4 | | ул. Парковая д. 13 | 1990 | К | 5 | 10 | 10 598.5 | 6 029,2 | 214 | Ч |
| Итого | | |  |  |  |  | 13 437,3 | 7 614,1 | 291 |  |
| Сулукское сельское поселение п. Сулук | | | | | | | | | | |
| 1 | | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1978 | П | 2 | 2 | 976,6 | 583,5 | 22 | Ч |
| 2 | | ул. Ленина д.10 | 1986 | П | 2 | 2 | 981,1 | 585,2 | 20 | Ч |
| 3 | | ул. Ленина д. 11 | 1986 | П | 2 | 2 | 973,6 | 575,6 | 23 | Ч |
| Итого | | |  |  |  |  | 2931,3 | 1744,3 | 65 |  |
| Сельское поселение «Поселок Герби» | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Саратовская д. 9 | |  | П | 2 | 2 | 593.9 | 341,3 | 22 | Ч |
| Итого | | |  |  |  |  | 593,9 | 341,3 | 22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Новоургальское городское поселение | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Ул. Донецкая д. 1А | | 8 857 629,95 |  |  |  | |  | 8 857 629,95 | СР | 1 358,62 | 2023 |
|  | | Итого | | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 857 629,95 |  | 1 358,62 |  |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ул. Лазо д. 11 | | 2 185 846,00 |  |  |  | |  | 2 185 846,00 | СР | 2 908,60 | 2023 |
| 2 | | ул. ЦЭС д. 2 | | 3 693 160,00 |  |  |  | |  | 3 693 160,00 | СР | 3 454,78 | 2023 |
| 3 | | ул. ЦЭС д. 6 | | 3 414 728,00 |  |  |  | |  | 3 414 728,00 | СР | 3 353,36 | 2023 |
| 4 | | Ул. Парковая д. 13 | | 14 747 064,16 |  |  |  | |  | 14 747 064,16 | СР | 1 515,88 | 2021-2023 |
|  | | Итого | | 24 040 798,16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 24 040 798,16 |  | 4 789,7 |  |
| Сулукское сельское поселение п. Сулук | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ул. 40 лет Победы д. 4 | | 1 548 728,87 |  |  |  | |  | 1 548 728,87 | СР | 1 585,84 | 2023 |
| 2 | | ул. Ленина д.10 | | 1 514 723,92 |  |  |  | |  | 1 514 723,92 | СР | 1 543,90 | 2023 |
| 3 | | ул. Ленина д. 11 | | 1 514 723,92 |  |  |  | |  | 1 514 723,92 | СР | 1555,80 | 2023 |
| Итого | | | | 4 578 176,71 |  |  |  | |  | 4 578 176,71 |  | 1 561,82 |  |
| Сельское поселение «Поселок Герби» | | | | | | | | | | | | | |
| 1  2 | Ул. Саратовская д. 9 | | | 454 427,0 |  |  |  | |  | 454 427,0 | СР | 765,16 | 2023 |
| Итого | | | | 454427,0 |  |  |  | |  | 454,427,0 |  |  |  |

Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоургальское городское поселение | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Донецкая д. 1А | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | 2 185 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | 3 693 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | 3 414 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Парковая д. 13 | 14 747 064,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 24 040 798,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сулукское сельское поселение п. Сулук | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1 548 728,87 |  |  | 1 548 728,87 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина д.10 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
|  | Итого | 4 578 176,71 |  |  | 4 578 176,71 |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Поселок Герби» | | | | | | | | | |
| 1  2 | Ул. Саратовская д 9 | 454 427,0 |  |  |  |  |  |  | 454 427,0 |
|  | Итого | 454 427,0 |  |  |  |  |  |  | 454 427,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\\Users\\Q\\Desktop\\Фото\\НАстя%20фото%20с%20телефона\\Настя%20опять%20%20работает\\ОПП\\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx" \l "RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\\Users\\Q\\Desktop\\Фото\\НАстя%20фото%20с%20телефона\\Настя%20опять%20%20работает\\ОПП\\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx" \l "RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Новоургальское городское поселение | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Донецкая д. 1А | 1 560 | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1 560 | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | 696,5 | 2 185 846,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | 672,92 | 3 693 160,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | 564,75 | 3 414 728,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Парковая д. 13 | 2 065 | 14 747 064,16 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3 999,17 | 24 040 798,16 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сулукское сельское поселение п. Сулук | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина д.10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 11 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Поселок Герби» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Саратовская д 9 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | | 1993 | К | 5 | 6 | 4 448,5 | 3742,70 | 130 | Ч |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | | 2008 | К | 3 | 2 | 1638,8 | 1177,31 | 49 | Ч |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | | 2008 | К | 3 | 2 | 1814,0 | 1206,41 | 32 | Ч |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | | 1992 | К | 5 | 8 | 7378,9 | 5093,80 | 181 | Ч |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | | 1987 | К | 5 | 11 | 8948,1 | 7027,30 | 327 | Ч |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | | 1984 | К | 6 | 6 | 6763,4 | 5041,6 | 213 | Ч |
| Итого | | |  |  |  |  | 30 691,7 | 23 289,12 | 932 |  |
| Сельское поселение «Поселок Этыркэн» | | | | | | | | | | |
| 1 | | ул. Школьная д. 6 | 1990 | П | 2 | 2 | 818,9 | 818,9 | 50 | Ч |
| Итого | | |  |  |  |  | 818,9 | 818,9 | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | | 5 343 114,60 |  |  |  | |  | 5 343 114,60 | СР |  | 2024 |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | | 2 671 557,30 |  |  |  | |  | 2 671 557,30 | СР |  | 2024 |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | | 2 671 557,30 |  |  |  | |  | 2 671 557,30 | СР |  | 2024 |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | | 11 120 868,04 |  |  |  | |  | 11 120 868,04 | СР |  | 2024 |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | | 6 846 705,23 |  |  |  | |  | 6 846 705,23 | СР |  | 2024 |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | | 5 175 065,75 |  |  |  | |  | 5 175 065,75 | СР |  | 2024 |
|  | Итого | | 33 828 868,22 |  |  |  | |  | 33 828 868,22 |  |  |  |
| Сельское поселение «Поселок Этыркэн»  Ул. Мира д. 10 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Школьная д. 6 | | 3 339 803,70 |  |  |  | |  | 3 339 803,70 | СР |  | 2024 |
|  | Итого | | 3 339 803,70 |  |  |  | |  | 3 339 803,70 |  |  |  |

Приложение № 4

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | 5 343 114,60 |  |  | 5 343 114,60 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | 2 671 557,30 |  |  | 2 671 557,30 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | 2 671 557,30 |  |  | 2 671 557,30 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 11 120 868,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | 6 846 705,23 |  |  |  |  |  |  | 6 846 705,23 |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | 5 175 065,75 |  |  |  |  |  |  | 5 175 065,75 |
|  | Итого | 33 828 868,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Поселок Этыркэн» | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Школьная д. 6 | 3 339 803,70 |  |  | 2 013 347,53 |  | 687 469,08 | 638 987,09 |  |
|  | Итого | 3 339 803,70 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\\Users\\Q\\Desktop\\Фото\\НАстя%20фото%20с%20телефона\\Настя%20опять%20%20работает\\ОПП\\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx" \l "RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\\Users\\Q\\Desktop\\Фото\\НАстя%20фото%20с%20телефона\\Настя%20опять%20%20работает\\ОПП\\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx" \l "RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. 5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 1 710,7 | 11 120 868,04 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная д. 52 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Центральная д. 52А |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 3 566 | 11 120 868,04 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул. Мира 10 | 1993 | К | 5 | 6 | 4 448,5 | 3 742,7 | 130 | Ч |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 | 1994 | П | 5 | 10 | 11 347,9 | 7 591,0 | 261 | Ч |
| 3 | Ул. Центральная д.3 | 2008 | К | 3 | 2 | 1638,8 | 1177,31 | 49 | Ч |
| 4 | Ул. Центральная д.5 | 2008 | К | 3 | 2 | 1814,0 | 1206,41 | 32 | Ч |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А | 1984 | К | 6 | 6 | 6763,4 | 5041,6 | 213 | Ч |
| Итого | |  |  |  |  | 26 012,6 | 18 759,02 | 685 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 | | 2 916 961,27 |  |  |  | |  | 2 916 961,27 | СР | 665,72 | 2022 |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 | | 2 350 000 |  |  |  | |  | 2 350 000 | СР | 207,09 | 2022 |
| 3 | Ул. Центральная д.3 | | 1 326 456,17 |  |  |  | |  | 1 326 456,17 | СР | 809,41 | 2022 |
| 4 | Ул. Центральная д.5 | | 1 326 456,17 |  |  |  | |  | 1 326 456,17 | СР | 731,23 | 2022 |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А | | 3 734 566,49 |  |  |  | |  | 3 734 566,49 | СР | 552,17 | 2022 |
|  | Итого | | 11 654 440,1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 654 440,1 |  | 448,03 |  |

Приложение № 6

к Краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12. 2013 № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 | 2 916 961,27 |  |  |  |  |  | 2 916 961,27 |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 | 2 350 000 |  | 2 350 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.3 | 1 326 456,17 |  |  |  |  | 689 757,08 | 636 699,09 |  |
| 4 | Ул. Центральная д.5 | 1 326 456,17 |  |  |  |  | 689 757,08 | 636 699,09 |  |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А | 3 734 566,49 |  |  |  |  |  |  | 3 734 566,49 |
|  | Итого | 11 654 440,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\\Users\\Q\\Desktop\\Фото\\НАстя%20фото%20с%20телефона\\Настя%20опять%20%20работает\\ОПП\\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx" \l "RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\\Users\\Q\\Desktop\\Фото\\НАстя%20фото%20с%20телефона\\Настя%20опять%20%20работает\\ОПП\\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx" \l "RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Мира 10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Парковая д. 15 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Центральная д.3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная д.5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Центральная д.52 А |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

––––––––––––––––––––––––––