Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023 № 151

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 21.09.2022 № 642 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2014 № 138-пр «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр, и порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на основании решения собрания собственников помещений и советов многоквартирных домов о включении многоквартирных домов в краткосрочный план Верхнебуреинского муниципального района, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации в 2023-2025 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 21.09.2022 № 642 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023-2025 годах Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30.12.2013 № 479-пр в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» (далее - Краткосрочный план) в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района предоставить Краткосрочный план в НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района А.Ю. Крупевский

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 17.03.2023 № 151

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2023 - 2025 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов, в которых оказываются услуги  (выполняются работы) по капитальному ремонту общего имущества  (единиц) | Общая площадь многоквартирных домов, в которых запланировано проведение капитального ремонта  общего имущества (тыс. кв. м) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (тыс. рублей) | Количество зарегистрированных жителей в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 год | 10 | 9,77 | 28 805,44 | 200 |
| 2024 год | 11 | 15,55 | 25 911,12 | 409 |
| 2025 год | 7 | 31,51 | 37 168,67 | 982 |

Приложение № 1

к Краткосрочному плану реализации в 2023-

2025 годах Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Хабаровского края, утвержденной

постановлением Правительства Хабаровского

края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении

многоквартирных домов, расположенных на

территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегистрированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1978 | П | 2 | 2 | 976,6 | 583,5 | 22 | Ч |
| 2 | ул. Ленина д.10 | 1986 | П | 2 | 2 | 981,1 | 585,2 | 20 | Ч |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | 1986 | П | 2 | 2 | 973,6 | 575,6 | 23 | Ч |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 1 | 1978 | П | 2 | 2 | 980,4 | 584,3 | 26 | Ч |
| 5 | ул. 40 лет Победы д. 2 | 1978 | П | 2 | 2 | 908,1 | 503,4 | 13 | Ч |
| 6 | ул. 40 лет Победы д. 3 | 1978 | П | 2 | 2 | 983,9 | 588,8 | 18 | Ч |
| 7 | ул. 40 лет Победы д. 6 | 1978 | П | 2 | 2 | 975,3 | 588,73 | 28 | Ч |
| 8 | ул. Строителей д. 3 | 1978 | П | 2 | 2 | 999,6 | 595,7 | 22 | Ч |
| 9 | ул. Строителей д. 6 | 1978 | П | 2 | 2 | 997,3 | 536,1 | 11 | Ч |
| 10 | ул. Ленина д. 4 | 1978 | П | 2 | 2 | 993,5 | 587,4 | 18 | Ч |
| **Итого** | |  |  |  |  | **9769,4** | **5728,73** | **200** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | | 1 548 728,87 |  |  |  |  | 1 548 728,87 | СР | 1 585,84 | 2023 |
| 2 | ул. Ленина д.10 | | 1 514 723,92 |  |  |  |  | 1 514 723,92 | СР | 1 543,90 | 2023 |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | | 1 514 723,92 |  |  |  |  | 1 514 723,92 | СР | 1 555,80 | 2023 |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 1 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 530,22 | 2023 |
| 5 | ул. 40 лет Победы д. 2 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 811,29 | 2023 |
| 6 | ул. 40 лет Победы д. 3 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 517,67 | 2023 |
| 7 | ул. 40 лет Победы д. 6 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 548,68 | 2023 |
| 8 | ул. Строителей д. 3 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 462,42 | 2023 |
| 9 | ул. Строителей д. 6 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 470,41 | 2023 |
| 10 | ул. Ленина д. 4 | | 3 461 034,97 |  |  |  |  | 3 461 034,97 | СР | 3 483,67 | 2023 |
| **Итого** | | | **28 805 442,5** |  |  |  |  | **28 805 442,5** |  | **2 948,53** |  |

Приложение № 2

к Краткосрочному плану реализации в 2023-

2025 годах Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Хабаровского края, утвержденной

постановлением Правительства Хабаровского

края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении

многоквартирных домов, расположенных на

территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 | 1 548 728,87 |  |  | 1 548 728,87 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина д.10 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 11 | 1 514 723,92 |  |  | 1 514 723,92 |  |  |  |  |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 1 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
| 5 | ул. 40 лет Победы д. 2 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
| 6 | ул. 40 лет Победы д. 3 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
| 7 | ул. 40 лет Победы д. 6 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Строителей д. 3 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Строителей д. 6 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Ленина д. 4 | 3 461 034,97 |  |  | 3 461 034,97 |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **28 805 421,5** |  |  | **28 805 421,5** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 4 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Ленина д.10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Ленина д. 11 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. 40 лет Победы д. 2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. 40 лет Победы д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. 40 лет Победы д. 6 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Строителей д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Строителей д. 6 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Ленина д. 4 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Краткосрочному плану реализации в 2023-

2025 годах Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Хабаровского края, утвержденной

постановлением Правительства Хабаровского

края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении

многоквартирных домов, расположенных на

территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района,

в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегистрированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 1 | | 1978 | П | 2 | 2 | 980,4 | 584,3 | 26 | Ч |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 2 | | 1978 | П | 2 | 2 | 908,1 | 503,4 | 13 | Ч |
| 3 | ул. 40 лет Победы д. 3 | | 1978 | П | 2 | 2 | 983,9 | 588,8 | 18 | Ч |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 6 | | 1978 | П | 2 | 2 | 975,3 | 588,73 | 28 | Ч |
| 5 | ул. Строителей д. 3 | | 1978 | П | 2 | 2 | 999,6 | 595,7 | 22 | Ч |
| 6 | ул. Строителей д. 6 | | 1978 | П | 2 | 2 | 997,3 | 536,1 | 11 | Ч |
| 7 | ул. Ленина д. 4 | | 1978 | П | 2 | 2 | 993,5 | 587,4 | 18 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **6 838,1** | **3 984,43** | **136** |  |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ул. Донецкая д. 1А | 1979 | П | 5 | 6 | 5877,2 | 6519,6 | 196 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **5877,2** | **6519,6** | **196** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | |
| 9 | | Ул. Лазо д. 11 | 1957 | К | 2 | 2 | 751,5 | 613,4 | 24 | Ч |
| 10 | | ул. ЦЭС д. 2 | 1958 | К | 2 | 2 | 1069 | 562,6 | 21 | Ч |
| 11 | | ул. ЦЭС д. 6 | 1968 | К | 2 | 2 | 1018,3 | 408,9 | 32 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **2838,8** | **1584,9** | **77** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 1 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 130,71 | 2024 |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 2 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 220,73 | 2024 |
| 3 | ул. 40 лет Победы д. 3 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 126,69 | 2024 |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 6 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 136,62 | 2024 |
| 5 | ул. Строителей д. 3 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 108,99 | 2024 |
| 6 | ул. Строителей д. 6 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 111,54 | 2024 |
| 7 | ул. Ленина д. 4 | | 1 108 548,36 |  |  |  | |  | 1 108 548,36 | СР | 1 115,80 | 2024 |
| **Итого** | | | **7 759 838,52** |  |  |  | |  | **7 759 838,52** |  | **1 134,79** |  |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ул. Донецкая д. 1А | | 8 857 629,95 |  |  |  | |  | 8 857 629,95 | СР | 1 358,62 | 2024 |
|  | **Итого** | | **8 857 629,95** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **8 857 629,95** |  | **1 358,62** |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ул. Лазо д. 11 | | 2 185 846,00 |  |  |  | |  | 2 185 846,00 | СР | 2 908,60 | 2024 |
| 10 | ул. ЦЭС д. 2 | | 3 693 160,00 |  |  |  | |  | 3 693 160,00 | СР | 3 454,78 | 2024 |
| 11 | ул. ЦЭС д. 6 | | 3 414 728,00 |  |  |  | |  | 3 414 728,00 | СР | 3 353,36 | 2024 |
|  | **Итого** | | **9 293 734,00** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **9 293 734,00** |  | **3 273,82** |  |

Приложение № 4

к Краткосрочному плану реализации в 2023-

2025 годах Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Хабаровского края, утвержденной

постановлением Правительства Хабаровского

края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении

многоквартирных домов, расположенных на

территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | | Установка коллективных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сулукское сельское поселение п. Сулук | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 1 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 2 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
| 3 | ул. 40 лет Победы д. 3 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 6 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
| 5 | ул. Строителей д. 3 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
| 6 | ул. Строителей д. 6 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
| 7 | ул. Ленина д. 4 | 1 108 548,36 | |  |  |  |  | 1 108 548,36 |  |  |
|  | Итого | 7 759 838,52 | |  |  |  |  | 7 759 838,52 |  |  |
| Новоургальское городское поселение | | | | | | | | | | |
| 8 | Ул. Донецкая д. 1А | | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | | |
| 9 | Ул. Лазо д. 11 | | 2 185 846,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. ЦЭС д. 2 | | 3 693 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. ЦЭС д. 6 | | 3 414 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | | 9 293 734,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Сулукское сельское поселение п. Сулук** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы д. 1 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. 40 лет Победы д. 2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. 40 лет Победы д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. 40 лет Победы д. 6 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Строителей д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей д. 6 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Ленина д. 4 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Новоургальское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Донецкая д. 1А | 1 560 | 8 857 629,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **1 560** | **8 857 629,95** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Лазо д. 11 | 696,5 | 2 185 846,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. ЦЭС д. 2 | 672,92 | 3 693 160,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. ЦЭС д. 6 | 564,75 | 3 414 728,00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **1 934,17** | **9 293 734,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Краткосрочному плану реализации в 2023-

2025 годах Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Хабаровского края, утвержденной

постановлением Правительства Хабаровского

края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении

многоквартирных домов, расположенных на

территории Верхнебуреинского муниципального района

Перечень

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | | Год ввода в эксплуата цию | Материал стен <\*> | Количеств о этажей | Количест во подъездов | Общая площадь многоквартир ного дома - всего (кв. м) | Площадь помещений многокварт ирного дома (кв. м) | [Количество](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [жителей,](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [зарегист](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [рированных в](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [многоквартирном доме](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [на дату](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [утверждения](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [Програ](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA)м[мы](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) [(человек)](consultantplus://offline/ref%3D654B4C48C2ADA0E5E4A0FE1BFC43E0186D92AAFCA995B7478268756D0A2921620DA0FF793C2BCB6A3EF32Bi6ACA) | Вид ремонта |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | | 1993 | К | 5 | 6 | 4 448,5 | 3742,70 | 130 | Ч |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | | 2008 | К | 3 | 2 | 1638,8 | 1177,31 | 49 | Ч |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | | 2008 | К | 3 | 2 | 1814,0 | 1206,41 | 32 | Ч |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | | 1992 | К | 5 | 8 | 7378,9 | 5093,80 | 181 | Ч |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | | 1987 | К | 5 | 11 | 8948,1 | 7027,30 | 327 | Ч |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | | 1984 | К | 6 | 6 | 6763,4 | 5041,6 | 213 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **30 691,7** | **23 289,12** | **932** |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»** | | | | | | | | | | |
| 7 | | ул. Школьная д. 6 | 1990 | П | 2 | 2 | 818,9 | 818,9 | 50 | Ч |
| **Итого** | | |  |  |  |  | **818,9** | **818,9** | **50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме\*\*\*\* | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе средства | | | | |
| меры финансовой поддержки | | | | |
| Федерального бюджета | Фонда  содействия реформированию | краевого бюджета | местного бюджета | Собственников помещений в многоквартирном доме\*\*\* |
| рублей | | | | | | рублей/кв.м |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | 5 343 114,60 |  |  |  |  | 5 343 114,60 | СР |  | 2025 |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | 2 671 557,30 |  |  |  |  | 2 671 557,30 | СР |  | 2025 |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | 2 671 557,30 |  |  |  |  | 2 671 557,30 | СР |  | 2025 |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 11 120 868,04 |  |  |  |  | 11 120 868,04 | СР |  | 2025 |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | 6 846 705,23 |  |  |  |  | 6 846 705,23 | СР |  | 2025 |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | 5 175 065,75 |  |  |  |  | 5 175 065,75 | СР |  | 2025 |
|  | **Итого** | **33 828 868,22** |  |  |  |  | **33 828 868,22** |  |  |  |
| **Сельское поселение «Поселок Этыркэн»**  Ул. Мира д. 10 | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Школьная д. 6 | 3 339 803,70 |  |  |  |  | 3 339 803,70 | СР |  | 2025 |
|  | **Итого** | **3 339 803,70** |  |  |  |  | **3 339 803,70** |  |  |  |

Приложение № 6

к Краткосрочному плану реализации в 2023-

2025 годах Программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Хабаровского края, утвержденной

постановлением Правительства Хабаровского

края от 30 декабря 2013 г. № 479-пр, в отношении

многоквартирных домов, расположенных на

территории Верхнебуреинского муниципального района

Реестр

многоквартирных домов на территории Верхнебуреинского муниципального района, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта (всего) | Установк а коллекти вных (общедом овых) ПУ и УУ <\*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | |
| электроснабж ения | теплоснабж ения | газоснабже ния | горячего водоснабже ния | холодного водоснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 | 5 343 114,60 |  |  | 5 343 114,60 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 | 2 671 557,30 |  |  | 2 671 557,30 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. 5 | 2 671 557,30 |  |  | 2 671 557,30 |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 11 120 868,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная д. 52 | 6 846 705,23 |  |  |  |  |  |  | 6 846 705,23 |
| 6 | ул. Центральная д. 52А | 5 175 065,75 |  |  |  |  |  |  | 5 175 065,75 |
|  | Итого | 33 828 868,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Поселок Этыркэн» | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Школьная д. 6 | 3 339 803,70 |  |  | 2 013 347,53 |  | 687 469,08 | 638 987,09 |  |
|  | Итого | 3 339 803,70 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | [Ремонт крыши <\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par164) | | [Ремонт или замена лифтового оборудования <\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par165) | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | [Ремонт фасада <\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par166) | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | [Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ <\*\*\*\*\*>](file:///C:\Users\Q\Desktop\Фото\НАстя%20фото%20с%20телефона\Настя%20опять%20%20работает\ОПП\ПРОЕКТ%20КП%202017%20(для%20ОМС).xlsx#RANGE!Par167) |
| кв. м | рублей | единиц | рублей | кв. м | | рублей | кв. м | рублей | куб. м | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ул. Мира д. 10 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Центральная д. 3 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная д. 5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Центральная д. 50 | 1 710,7 | 11 120 868,04 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Центральная д. 52 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Центральная д. 52А |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | **3 566** | **11 120 868,04** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––