Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017 № 366

п. Чегдомын

Об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожной сети в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района с твердым и улучшенным покрытием составляет - 196,6 километров.

В 2016 году на реализацию программы «Развитие дорожной сети в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2020 годы» (далее Программа) было предусмотрено - 17,7 млн. руб., в т.ч. 7,7 млн. руб.– средства краевого бюджета, 10,0 млн. руб. – средств местного бюджета.

Фактически освоено - - 17,7 млн. руб. в т.ч. 7,7 млн. руб. – средств краевого бюджета, 10,0 млн. руб. – средств местного бюджета. Целевые показатели Программы выполнены в полном объеме.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств районного бюджета в 2014 году израсходовано 4,2 млн. рублей, в 2015 году - 6,1 млн. рублей, в 2016 году - 7,9 млн. рублей.

Получение из краевого бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образовании края по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" позволило отремонтировать 11 мостов, находящихся в аварийном состоянии на автодорогах «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск».

На основании [п. 5 ст. 15](consultantplus://offline/ref=F88A6FE2669A5B2DF7C8EB46672AEEA19A332086101BBD7A8E0000A75A48FBA26F0B7F4954o9pDA) Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации," [постановления](consultantplus://offline/ref=F88A6FE2669A5B2DF7C8F54B7146B0AD9A317A8B1B10B325D15F5BFA0D41F1F5o2p8A) Правительства Хабаровского края от 17.05.2007

N 100-пр "О перечне автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения" и постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 979 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 2014 - 2020 годы", в целях обеспечения сохранности дорог и дорожных сооружений администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заведующему сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи (Ю. А. Войтович)

1.1. Обеспечить планирование и организацию работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района.

Срок – ежегодно.

1.2. Обеспечить организацию приемки выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района.

Срок – по актам выполненных работ.

1.3. Обеспечить два раза в год (в начале осеннего и в конце весеннего периодов) техническое обследование автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района.

1.4. Обеспечить контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной Программы с выявлением и устранением ошибок документации, соблюдения сроков подготовки документов.

Срок – постоянно.

1.5. Своевременно предоставлять в министерство промышленности и транспорта Правительства Хабаровского края заявки на распределение субсидий для обеспечения софинансирования с краевым бюджетом на ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности.

Срок - установленные Порядком, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 г. № 146-пр.

2. Заведующему сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи (Ю.А.Войтович), заведующему сектором муниципальных закупок (И. В. Павленко)

2.1. Обеспечить для выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог своевременное заключение муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=041CD0DBF5878648FE32B159AF1C781988110994C4409763BD50BD4895ACsFA) N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.

2.2. Осуществлять контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района.

Срок – в течение срока исполнения контракта.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района

3.1. Разработать и утвердить программы по развитию транспортной инфраструктуры с включением мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорожной сети поселений в соответствии с Градостроительным кодексом № 454 – ФЗ от 29.12.2014 года.

Срок – до 01 июля 2017 года.

3.2. Обеспечить финансирование мероприятий муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры в пределах средств, формирующих дорожный фонд поселения.

3.3. Своевременно предоставлять в министерство промышленности и транспорта Правительства Хабаровского края заявки на распределение субсидий для обеспечения софинансирования с краевым бюджетом на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" и подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае».

Срок - установленные Порядком, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 05.05.2012 г. № 146-пр.

4. Руководителю финансового управления (И. С.Коваленко)

4.1. Обеспечить своевременное финансирование мероприятий муниципальной Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочее слово" и разместить на официальном интернет-сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верхнебуреинского муниципального района (А. В. Лещук).

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района П. Ф. Титков