Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТНОВЛЕНИЕ

05.06.2024 № 314

п. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 года

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2024-2025 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 года:

2.1. Для жилищного фонда - до 1 сентября 2024 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2024 года – полная готовность к началу отопительного периода.

2.2. Для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2024 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2024 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3. Утвердить состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2024-2025 года по Верхнебуреинскому муниципальному району, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

4.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2024-2025 года.

4.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 года.

Срок – 01.07.2024.

4.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года.

Срок – еженедельно по вторникам.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

Приложение 1

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 05.06.2024 № 314

Сводный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2024-2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ | Ед.измерения | Количество | Ориентировочная стоимость тыс.руб. | | | Срок исполнения | Экономический эффект, тыс руб. | Ответственный исполнитель |
| Всего | источник финансирования | |
| местный бюджет | средства предприятия |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по району: | | |  |  | 84607,01 | | | 7336,23 | | | 77270,78 | |  | |  |  | |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: | | |  |  | 35231,30 | | | 1349,48 | | | 33966,27 | |  | |  |  | |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: | | |  |  | 2332,41 | | | 0,00 | | | 2332,41 | |  | |  |  | |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: | | |  |  | 13981,20 | | | 5986,8 | | | 7994,4 | |  | |  |  | |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ: | | |  |  | 6210,18 | | | 0,0 | | | 6210,2 | |  | |  |  | |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД: | | |  |  | 26767,48 | | | 0,0 | | | 26767,5 | |  | |  |  | |
|  | в том числе: | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | АО ХЭС теплоснабжение Чегдомын | | |  |  | 15347,9 | | | 0,0 | | | 15347,9 | |  | |  |  | |
|  | АО ХЭС теплоснабжение Новый Ургал | | |  |  | 5100,0 | | | 0,0 | | | 5100,0 | |  | |  |  | |
|  | Всего АО ХЭС | | |  |  | 20447,93 | | |  | | | 20447,9 | |  | |  |  | |
|  | МУП Вектор теплоснабжение | | |  |  | 12129,0 | | |  | | | 12129,0 | |  | |  |  | |
|  | МУП Вектор водоснабжение | | |  |  | 560,0 | | |  | | | 560,00 | |  | |  |  | |
|  | МУП Вектор водоотведение | | |  |  | 2834,0 | | |  | | | 2834,0 | |  | |  |  | |
|  | Всего МУП Вектор | | |  |  | 15523,00 | | |  | | | 15523,0 | |  | |  |  | |
|  | МУП ЖКХ Сулук теплоснабжение | | |  |  | 731,0 | | |  | | | 731,0 | |  | |  |  | |
|  | МУП ЖКХ Сулук водоснабжение | | |  |  | 1997,0 | | |  | | | 1997,0 | |  | |  |  | |
|  | МУП ЖКХ Сулук водоотведение | | |  |  | 1444,0 | | |  | | | 1444,0 | |  | |  |  | |
|  | Всего МУП ЖКХ Сулук | | |  |  | 4172,00 | | |  | | | 4172,0 | |  | |  |  | |
|  | МУП ЖКХ Тырма теплоснабжение | | |  |  | 1591,2 | | | 1349,5 | | | 241,7 | |  | |  |  | |
|  | МУП ЖКХ Тырма водоснабжение | | |  |  | 6266,8 | | | 5986,8 | | | 280,0 | |  | |  |  | |
|  | Всего МУП ЖКХ Тырма | | |  |  | 7857,97 | | | 7336,2 | | | 521,7 | |  | |  |  | |
|  | АС Старателей Ниман Водоснабжение | | |  |  | 167,51 | | |  | | | 167,5 | |  | |  |  | |
|  | АС Старателей Ниман Электроснабжение | | |  |  | 2332,41 | | |  | | | 2332,4 | |  | |  |  | |
|  | АС Старателей Ниман теплоснабжение | | |  |  | 332,15 | | |  | | | 332,2 | |  | |  |  | |
|  | Всего АС Старателей Ниман | | |  |  | 2832,06 | | |  | | | 2832,1 | |  | |  |  | |
|  | КГУП РКС водоснабжение | | |  |  | 4987,44 | | |  | | | 4987,4 | |  | |  |  | |
|  | КГУП РКС водоотведение | | |  |  | 1932,18 | | |  | | | 1932,2 | |  | |  |  | |
|  | Всего КГУП РКС | | |  |  | 6919,62 | | |  | | | 6919,6 | |  | |  |  | |
|  | МУП Энергия теплоснабжение | | |  |  | 84,45 | | |  | | | 84,45 | |  | |  |  | |
|  | МУП Энергия водоснабжение | | |  |  | 2,50 | | |  | | | 2,5 | |  | |  |  | |
|  | Всего МУП Энергия | | |  |  | 86,95 | | |  | | | 86,95 | |  | |  |  | |
|  | Жилфонд | | |  |  | 26767,48 | | |  | | | 26767,5 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО | | |  |  | 84607,01 | | | 7336,23 | | | 77270,78 | |  | |  |  | |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт по котельной №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли, золы,шлака с выносом носилкам до100м | | | м2 | до1600 | 7,67 | | |  | | | 7,67 | | 16.05 - 09.06 | |  |  | |
| 2 | Уборка территории котельной от мусора, уносов с вывозом а/транспортом. Выкос травы, уборка кустов, деревьв | | | м2 | 2000 | 1,31 | | |  | | | 1,31 | | 16.05-26.05 17.07-31.07 | |  |  | |
| 3 | Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,золы,штыба. | | | м2 | 1200 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 26.05-31.05 | |  |  | |
| 4 | Очистка повехностей нагрева котлов КВТС10-150 № 1,2,3,4,5 (топочные блоки, конвективные блоки) щетками, скребками | | | котл. | 5 | 2,54 | | |  | | | 2,54 | | 22.05-31.05 | |  |  | |
| 5 | Чистка каналов ШЗУ1,2,3,4,5, дренажей ШЗУ и ВПУ от шлака, золы с рыхлением, выкидыванием из каналов, выносом носилкам до100м | | | м\п | 130 | 15,35 | | |  | | | 15,35 | | 17.05-31.05 | |  |  | |
| 6 | Прочистка и промывка колодцев и сетей пром. Канализации. Ревизия наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев, чистка дренажных лотков. | | | м\п | 250 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 05.06-09.06  18.09-22.09 | |  |  | |
| 7 | Чистка и ревизия батарейных циклонов котлов № 1 - 5 | | | шт | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-09.06 | |  |  | |
| 8 | Чистка коробов воздуховодов и газоходов котлов № 1-5 | | | котл. | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 29.05-31.05 | |  |  | |
| 9 | Чистка и промывка боровов и дымовой трубы от уноса | | | п\м | 70 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 31.05 | |  |  | |
| 10 | Чистка и ревизия воздухоподогревателей котлов №1-2-3-4-5 | | | шт | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-23.06 | |  |  | |
| 11 | Очистка , ревизия емкостей ХВО: с очисткой,отмывкой внутренней поверхности и ремонтом хим.защиты внутренних стальных поверхностей. | | | м2 | 720 | 20,43 | | |  | | | 20,43 | | 01.06-15.06  19.06-23.06  26.06-30.06 | |  |  | |
| 12 | Ревизия фильтров ВПУ с очисткой внутренней поверхности и ремонтом дренажных устройств, выгрузкои фильтрующих материалов, проверкой их состояния, качества, отмывкой и просевом по фракциям подстилаюшего гранодиаритового щебня и песка, загрузкой. катионит КУ 2-8 3 х 4тн гранрдиарит 6 х 1,5тн ремонт хим.защиты внутренних стальных поверхностей. | | | шт. | 8 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.06  03.07-07.07 | |  |  | |
| 13 | Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВПУ- демонтаж, разборка, ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность, монтаж задвижек и венимлей, кранов | | | шт | 117 | 222,40 | | |  | | | 222,40 | | 15.06-30.06  01.07-08.07 | |  |  | |
| 14 | Замена трубопровода подачи соли к фильтрам ВПУ, запорной арматуры | | | м | 20 | 62,27 | | |  | | | 62,27 | | 01.07-15.07 | |  |  | |
| 15 | Ремонт насосов исходной воды К 100-65 | | | шт | 3 | 3,02 | | |  | | | 3,02 | | 11.06-15.06 | |  |  | |
| 16 | Ремонт насосов подпитки котлового контура К 80-50-200-2шт | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 18.06-22.06 | |  |  | |
| 17 | Ревизия и ремонт насосов сетевых и котловых насосов Д630 -5 шт, насосов подпитки теплосети Д200-90-3шт | | | шт | 8 | 17,98 | | |  | | | 17,98 | | 16.05-31.05  01.06.2006 | |  |  | |
| 18 | Ревизия и ремонт насоса рециркуляции котлового контура НКУ 145 | | | шт | 1 | 3,02 | | |  | | | 3,02 | | 01.06-06.07 | |  |  | |
| 19 | Ремонт, ревизия задвижек ДУ 400 РУ 16 котловых насосов, обратных клапанов ДУ-400 котловых насосов | | | шт. | 6 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 25.06-29.06 | |  |  | |
| 20 | Ревизия и ремонт котловых задвижек РУ 63, Ду 150 котлов №1- 4, РУ 16 ДУ200 котла №5 -2шт и подрывных клапанов Ду 150 Ру 40 котлов №5 демонтаж, разборка ,ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность, монтаж. | | | шт. | 18 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 20.06-31.06 | |  |  | |
| 21 | Замена и ремонт дренажных и воздухоспускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5 демонтаж, разборка, ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность. | | | шт | 152 | 16,61 | | |  | | | 16,61 | | 01-15.06 | |  |  | |
| 22 | Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1--5 ( 1,5 м3 х 5) с разборкой слабой и разрушенной кладки, приготовлением раствора, подачей материалов в котел, устройством новой обмуровки, футеровкой поверхностей по кирпичу .Ремонт обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5 с разборкой и новой кладкой из огнеупорного кирпича, футеровкой. | | | м3 | 5 | 15,30 | | |  | | | 15,30 | | 01.07-22.07  19.08-31.08 | |  |  | |
| 23 | Ремонт предтопков котлов №1- 5 с разборкой конструкций, демонтаж регистров охлаждения, изготовление новых регистров из трубы Ф 159мм, монтаж, врезка подводок охлаждающей воды ( при необходимости - по результатам оценки состояния кострукций после завершения отопительног сезона) | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.08-26.08 | |  |  | |
| 24 | Ремонт наружной обмуровки топочных блоков котлов № 1-5 с расшивкой трещин, зачисткой отставшей и слабой штукатурки, заделка асбоцементным ростворм, приготовлением и подачей материалов на H до8м | | | м2 | 100 | 6,19 | | |  | | | 6,19 | | 01.07-15.07 | |  |  | |
| 25 | Ревизия и ремонт, замена дефектной запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников и насосов бойлерной -демонтаж, разборка, ремонт, замена прокладок, сальников, крепежа, притирка заперающих поверхностей, проверка на плотность, монтаж: задвижки, вентиля, клапан обратный. | | | шт | 60 | 36,68 | | |  | | | 36,68 | | 16.05-31.05  01.06-15.06 | |  |  | |
| 26 | Ревизия, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов, фильтров и теплообменников ВПУ, насосов, трубопроводов. | | | шт | 60 | 4,32 | | |  | | | 4,32 | | 27.08-31.08 | |  |  | |
| 27 | Демонтаж, ревизия, манометров, монтаж, замена | | | шт. | 60 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 27.08-31.08 | |  |  | |
| 28 | Ремонт ПМЗ котлов 1,2,3,4,5 демонтаж с полной разборкой, ревизией, ремонтом и заменой механизмов, сборка, монтаж, ремонт вариаторов, валов роторов с наплавкой и проточкой посадочных мест подшипников и шкивов, замена лопаток роторов | | | шт | 10 | 209,80 | | |  | | | 209,80 | | 16.05-31.05  01.06-08.06  05.09-09.09 | |  |  | |
| 29 | Ремонт колосниковых решеток котлов №1,2,3,4,5 : - демонтаж полотен колосн. решеток -демонтаж валов, замена звездочек передних валов колосниковых решеток котлов №1, 3 - замена дефектных и сломаных колосников, держателей -замена подшипников передних (ведущих) валов -замена подшипников задних(приводных) валов | | | шт | 5 | 45,90 | | |  | | | 45,90 | | 01.06-30.06  01.07-29.07  01.08-05.08 | |  | |  |
| 30 | Ревизия редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200 с разборкой, ремонтом коробок передач, заменой подшипников, ремонтом черячных передач, заменой смазки, уплотнений. | | | шт | 5 | 55,75 | | |  | | | 55,75 | | 01.06-17.06 | |  |  | |
| 31 | Ремонт рам топок и дутьевых зон котлов № 1 -5 с заменой дефектных участков, уплотнение от перетоков и подсосов воздуха | | | шт. | 5 | 25,83 | | |  | | | 25,83 | | 15.06-30.06 | |  |  | |
| 32 | Ремонт колес, блоков каналов ШЗУ котлов №1 -5 демонтаж, разборка, ремонт валов ,замена подшипников, смазки, крепёжных конструкций, монтаж. | | | шт | 55 | 180,36 | | |  | | | 180,36 | | 01.07-30.07 | |  |  | |
| 33 | Ремонт лебедок каналов ШЗУ №1 -5 с разборкой редукторов, заменой и регулировкой подшипников, заменой смазки, ремонт, регулировка, замена тормозных устройств, замена тросов, пусконаладочные работы. | | | шт | 5 | 334,40 | | |  | | | 334,40 | | 04.07-15.07  22.08-29.08 | |  |  | |
| 34 | Ремонт натяжных устройств тросов каналов ШЗУ №1 - 5 с ремонтом рам и коробов контргрузов, натяжных тележек, блоков, валов, замена пдшипников, смазки. | | | шт | 5 | 90,26 | | |  | | | 90,26 | | 24.06-30.06  01.07-20.07 | |  |  | |
| 35 | Ремонт скреперов каналов ШЗУ №1-5 демонтаж, разборка, ремонт валов, колёс ,замена подшипников, смазки, крепежа, изготовление валов, ремонт кробов скреперов с заменой дефектных конструкций, усилением, наплавкой от износа. | | | шт | 5 | 154,13 | | |  | | | 154,13 | | 25.05-31.05  16.06-30.06  01.07-08.07 | |  |  | |
| 36 | Демонтаж дефектных конструкций ,крепежа направляющих блоков и колес каналов ШЗУ №1-5, ремонт, изготовление, монтаж | | | тн | 0.7 | 91,97 | | |  | | | 91,97 | | 27.06-30.06  01.07-14.07 | |  |  | |
| 37 | Ревизия, ремонт "дороги" каналов ШЗУ №1- 5 с заменой изношенных участков, демонтаж, изготовление, монтаж радиалов. | | | канал | 5 | 85,40 | | |  | | | 85,40 | | 08.07-29.07 | |  |  | |
| 38 | Ревизия, ремонт аварийной звуковой сигнализации каналов ШЗУ 1-5, цепей управления и автоматики с заменой сигнальной звуковой и световой, защитной, пусковой, контрольной каммутационной аппаратры, участков контрольного кабеля, пусконаладочные работы . | | | шт. | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.06  10.08-19.08 | |  |  | |
| 39 | Ремонт шлаковых бункеров с заменой дефктных участков стенок корпусов, заменой запорных шиберов,приводных валов,шестеренок и зубчатых реек. Ремонт рабочих площадок, лестниц и ограждения под бункерами. | | | шт. | 5 | 17,54 | | |  | | | 17,54 | | 01.08-15.08 | |  |  | |
| 40 | Ревизия и ремонт улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части дымососов ДН-15 № 1 -5,замена смазки, сальников, уплотнений. Демонтаж , монтаж элнктродвигателей . | | | дым\с | 5 | 178,79 | | |  | | | 178,79 | | 01.07-14.07  01.08-12.08 | |  |  | |
| 41 | Ревизия и ремонт дутьевых вентиляторов ВДН-10 котлов №1 - 4, ВДН-12,5 котла №5 с заменой подшипников, смазки, ремонтом направляющих аппаратов, уплотнений воздуховодов Демонтаж , монтаж элнктродвигателей . | | | шт | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 15.07-29.07  01.08-12.08 | |  |  | |
| 42 | Ремонт и уплотненийе газоходов и боровов котлов №1 - 5 с разделкой, зачисткой трещин, сквозных отверстий кирпичной кладки, примыканий и сопряжений с металлическими канструкциями. | | | м | 30 | 19,82 | | |  | | | 19,82 | | 01.08-12.08 | |  |  | |
| 43 | Ремонт конструкций коробв воздуховодов, газоходов котлов № 1-5 с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем новых | | | м2 | 25 | 92,65 | | |  | | | 92,65 | | 15.08-31.08 | |  |  | |
| 44 | Ремонт топливоподачи :-ремонт дробилок угля СМД- 504 с разборкой, демонтаж роторов, замена подшиников, смазки, молотков дробящих, ремонт уплотнений, сборка, центровка валов, ремонт полмуфт, обкатка. Ремонт транспортёров угля: -ремонт и ревизия роликов ленточных транспортеров галереи №1,2,демонтаж роликов, замена подшиникков, смазки, ремонт валов, замена дефектных роликов, роликоопор. -ревизия и ремонт редукторов приводов транспортеров №1,2, полумуфт и букс подшипников приводов с заменой подшипников, смазки, регулировкой .-ремонт и ревизия питателей угля КТ 8-1 с заменой подшипников, смазки, регулировкой, замена электродвигателя питателя угля №1 -ремонт решеток углеприемников с демонтажем и заменой дефектных конструкций -ремонт и перезаделка стыков лент транспортеров угля №1-2, -ремонт угольных бункеров с устройством карманов для их зачистки с изготовлением конструкций и монтажем -ремонт и ревизия натяжных устройств транспортеров и приводных барабанов с заменой подшипников, смазки, ремонтом валов, колёс -реизия металлоуловителя с ремонтом, заменой коммутационной аппаратуры, ревизией шита управления -ремонт течек угля, бункеров питателей, дробилок с заменой дефектных участков конструкций. | | | шт | 2 | 423,87 | | |  | | | 423,87 | | 06.06-20.06  21.06-20.07  04.07-15.07  21.07-04.08  01.08-08.08  05.08-12.08  15.08-26.08 | |  |  | |
| 45 | Ревизия встроенной подстанции, силовых трансформаторов ТМ - 1000 КВА | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 46 | Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9 с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений токоведущих частей коммутационной аппаратуры, заменой контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей от 200 до 400 А, кабельных наконечников. | | | шт | 6 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-10.06  08.09-23.09 | |  |  | |
| 47 | Ревизия и ремонт щитов управления котлами, насосами, топливоподачей, бойлерной с заменой и ремонтом коммутационной аппаратуры, с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений токоведущих частей, заменой кабельнях наконечников | | | шт | 18 | 80,47 | | |  | | | 80,47 | | 06.06-24.06  01.09-16.09 | |  |  | |
| 48 | Ревизия электродвигателей :насосов, дымососов, дробилок , дутьевых вентиляторов, привода транспортёра угля, приводов колосниковых решеток, приводов лебёдок ШЗУ, приводов питателей угля, приводов ПМЗ котлов №1 - 2.2 - 3 квт 1500 об, станков. Демонтаж, разборка с ревизией, заменой подшипников, смазки, ремонтом роторов, очисткой-продувкой от пыли обмоток статоров, ремонтом и перезаделкой наконечников шлейфов-выводов обмоток, на клеммных колодках, замена наконечников с опрессовкой | | | шт. | 48 | 139,33 | | |  | | | 139,33 | | 18.05-31.05  01.06-15.06  18.08-31.08 | |  |  | |
| 49 | Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения галерей топливоподачи и котельной демонтаж дефекных участков трубопроводови запорной армптуры, замена, монтаж новых участков сухотрубов. Установка ящиков для пожарных рукавов и песка, пожарных щитов=5шт | | | м | 250 | 185,32 | | |  | | | 185,32 | | 01.08-19.08 | |  |  | |
| 50 | Ремонт системы отопления котельной и бойлерной с заменой участков трубопровов, трубных регистров :демонтаж дефекных участков трубопроводов, изготовление регистров, монтаж ( регистр отопления из трубы Ф 159 - 4 х 4м) | | | м | до70 | 219,94 | | |  | | | 219,94 | | 11.07-29.07 | |  |  | |
| 51 | Ремонт помещений котельной и бойлерной побелка стен, потолков, расшика и зачистка трещин и выбоин, оштукатуривание, масляная окраска стен, с приставных лестниц и строительных подмостей. | | | м2 |  | 39,00 | | |  | | | 39,00 | | 01.07-29.0.7 | |  |  | |
| 52 | Окраска оборудования, трубопроводов котельной, металлических конструкций с зачисткой от грязи, старой и отставшей краски, ржавчины с приставных лестниц и подмостей | | | м2 | 700 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.08-12.08  01.09-15.09 | |  |  | |
| 53 | Побелка котлов, лестничных клеток, проходов с приставных лестниц и подмостей | | | м2 | 1000 | 1,80 | | |  | | | 1,80 | | 18.07-31.07  01.08-15.08 | |  |  | |
| 54 | Гидравлические испытания трубной части котлов № 1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов, выявленных при гидравлических испытаниях | | | котл. | 5 | 3,85 | | |  | | | 3,85 | | 05-08.09 | |  |  | |
| 55 | Ремонт ограждений, лестничных маршей, рабочих площадок с заменой дефектных конструкций | | | м | 150 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 12.09-23.09 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №1 | | |  |  | 3 111,29 | | | 0,00 | | | 3 111,29 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Котельная № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка помешения котельной от угольной пыли, штыба помывка котельной, углеподача | | | м² | 540 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 16.05  17.05 | |  |  | |
| 2 | Очистка внутренней поверхности мерного бака. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 18.05 - 19.05 | |  |  | |
| 3 | Очистка внутренней поверхности конденсатного бака. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 23.05 - 24.05 | |  |  | |
| 4 | Очистка внутренней поверхности емкости соле растворителя. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 25.05 - 26.05 | |  |  | |
| 5 | Очистка внутренней поверхности емкости сетевого деаэратора. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 30.05 - 31.05 | |  |  | |
| 6 | Очистка внутренней поверхности емкости питательного и сетевого деаэраторов. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 01.06 - 02.06 | |  |  | |
| 7 | Ревизия фильтра №1,2 2 ступени ХВО | | | шт | 2 | 0,24 | | |  | | | 0,24 | | 05.06 - 15.06 | |  |  | |
| 8 | Ревизия фильтра №1,2,3 1 ступени ХВО | | | шт | 3 | 112,57 | | |  | | | 112,57 | | 16.06 - 20.07 | |  |  | |
| 9 | Очистка внутренней поверхности акумулирующей емкости. | | | шт | 2 | 0,49 | | |  | | | 0,49 | | 19.07 - 21.07 | |  |  | |
| 10 | Очистка внутренней поверхности резервной емкости. | | | шт | 1 | 0,24 | | |  | | | 0,24 | | 25.07 - 26.07 | |  |  | |
| 11 | Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 | | | шт | 1 | 1,10 | | |  | | | 1,10 | | 03.08 - 08.09 | |  |  | |
| 12 | Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3 | | | шт | 3 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.09 - 07.09 | |  |  | |
| 13 | Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера) | | | шт | 3 | 48,87 | | |  | | | 48,87 | | 19.05 - 16.06 | |  |  | |
| 14 | Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) | | | шт | 6 | 7,84 | | |  | | | 7,84 | | 19.06 - 30.06 | |  |  | |
| 15 | Ревизия пароподогревателя питательной воды. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 04.07 - 06.07 | |  |  | |
| 16 | Ревизия пароподогревателя исходной воды. | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 06.07 - 08.07 | |  |  | |
| 17 | Ревизия подогревателя сетевой воды | | | шт | 1 | 0,37 | | |  | | | 0,37 | | 11.07 - 13.07 | |  |  | |
| 18 | Ревизия пароподогревателя подпиточной воды | | | шт | 1 | 0,49 | | |  | | | 0,49 | | 13.07 - 15.07 | |  |  | |
| 19 | Ремонт сетевых насосов ЦН-400/105а | | | шт | 2 | 86,04 | | |  | | | 86,04 | | 22.05 - 31.05 | |  |  | |
| 20 | Ремонт подпиточного насоса К100-65-250 | | | шт | 2 | 1,09 | | |  | | | 1,09 | | 26.05 - 31.05 | |  |  | |
| 21 | Ремонт перекачивающих насосов К50-55 | | | шт | 2 | 1,09 | | |  | | | 1,09 | | 01.06 - 06.06 | |  |  | |
| 22 | Ремонт конденсатных насосов К 30-50. | | | шт | 2 | 1,09 | | |  | | | 1,09 | | 07.06 - 13.06 | |  |  | |
| 23 | Ремонт насоса резервной воды К90-35 | | | шт | 2 | 1,09 | | |  | | | 1,09 | | 13.06 - 16.06 | |  |  | |
| 24 | Ремонт насоса раствора соли Х 65-50-125 | | | шт | 2 | 1,09 | | |  | | | 1,09 | | 20.06 - 23.06 | |  |  | |
| 25 | Ремонт питательных насосов ЦНСГ 38-220 | | | шт | 3 | 4,29 | | |  | | | 4,29 | | 23.06 - 30.06 | |  |  | |
| 26 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей. | | | шт | 47 | 67,76 | | |  | | | 67,76 | | 03.07 - 28.07 | |  |  | |
| 27 | Ревизия преобразователей частоты | | | шт | 17 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 13.09 - 15.09 | |  |  | |
| 28 | Ревизия блочков ШЗУ № 1,2,3 | | | шт | 42 | 49,07 | | |  | | | 49,07 | | 03.07 - 28.07 | |  |  | |
| 29 | Демонтаж, ревизия, монтаж запорной арматуры. | | | шт | 158 | 18,30 | | |  | | | 18,30 | | 01.06 - 02.08 | |  |  | |
| 30 | Демонтаж, ревизия, монтаж запорного фл.вентиля. | | | шт | 74 | 38,27 | | |  | | | 38,27 | | 03.08 - 31.08 | |  |  | |
| 31 | Ревизия резьбового вентиля | | | шт | 57 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.09 - 21.09 | |  |  | |
| 32 | Ревизия роликов ШЗУ № 1,2,3 | | | шт | 18 | 124,02 | | |  | | | 124,02 | | 03.08 - 25.08 | |  |  | |
| 33 | Ремонт дымососов котлов № 1,2 ,3. | | | шт | 3 | 0,16 | | |  | | | 0,16 | | 24.07 - 11.08 | |  |  | |
| 34 | Ревизия возврата уноса котла №1, 2, 3. | | | шт | 3 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 03.08 - 09.08 | |  |  | |
| 35 | Ремонт вентиляторов котлов №1,2,3 | | | шт | 3 | 3,80 | | |  | | | 3,80 | | 11.08 - 24.08 | |  |  | |
| 36 | Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3 | | | шт | 6 | 152,35 | | |  | | | 152,35 | | 04.08 - 17.08 | |  |  | |
| 37 | Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3 | | | шт | 3 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 03.07 - 10.07 | |  |  | |
| 38 | Ревизия роликов галлерей №1,2 | | | шт | 376 | 8,60 | | |  | | | 8,60 | | 01.06 - 13.07 | |  |  | |
| 39 | Ревизия лебедок ШЗУ №1,2,3. | | | шт | 3 | 20,43 | | |  | | | 20,43 | | 18.08 - 31.08 | |  |  | |
| 40 | Демонтаж, монтаж, ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3 | | | шт | 3 | 27,04 | | |  | | | 27,04 | | 01.06 - 30.08 | |  |  | |
| 41 | Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3 | | | шт | 3 | 18,11 | | |  | | | 18,11 | | 26.08 - 02.09 | |  |  | |
| 42 | Ревизия редукторов конвееров | | | шт | 2 | 9,30 | | |  | | | 9,30 | | 11.08 - 18.08 | |  |  | |
| 43 | Ревизия барабанов конвееров | | | шт | 4 | 3,58 | | |  | | | 3,58 | | 18.08 - 24.08 | |  |  | |
| 44 | Ревизия питателя качающегося | | | шт | 1 | 3,58 | | |  | | | 3,58 | | 27.07 - 31.07 | |  |  | |
| 45 | Ремонт дробилок молотковых СМД-147 | | | шт | 2 | 34,78 | | |  | | | 34,78 | | 03.08 - 10.08 | |  |  | |
| 46 | Замена негодной запорной арматуры. | | | шт | 30 | 222,28 | | |  | | | 222,28 | | 03.07 - 14.07 | |  |  | |
| 47 | Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3 | | | шт | 6 | 3,84 | | |  | | | 3,84 | | 01.09 - 06.09 | |  |  | |
| 48 | Очистка дымовой трубы | | | шт | 1 | 2,13 | | |  | | | 2,13 | | 03.07 - 11.07 | |  |  | |
| 49 | Ревизия ТП котельной, щитовой углеподачи, щитов упровления (скрейперов, дымососов, котлов, насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3 | | | шт | 2 | 35,49 | | |  | | | 35,49 | | 03.08 - 13.09 | |  |  | |
| 50 | Токарные работы | | |  |  | 10,71 | | |  | | | 10,71 | | 01.06 - 30.09 | |  |  | |
| 51 | Ревизия скрейпера №1,2,3 | | | шт | 3 | 37,95 | | |  | | | 37,95 | | 11.08 - 31.08 | |  |  | |
| 52 | Ревизия шиберов ШЗУ№1,2,3 | | | шт | 3 | 3,74 | | |  | | | 3,74 | | 28.07 - 01.08 | |  |  | |
| 53 | Ревизия калолиферов | | | шт | 3 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 10.08 - 15.08 | |  |  | |
| 54 | Теплоизалиционная окраска ( питательного, сетевого Деаэратора) | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.08 - 14.08 | |  |  | |
| 55 | Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2)котла №1,№2 | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06 - 02.06 | |  |  | |
| 56 | Монтаж светильников (освешения котельной) | | | шт | 41 | 13,69 | | |  | | | 13,69 | | 14.08 по 17.08 | |  |  | |
| 57 | Замена задней внутренней обмуровки котла №1, котла №2.(демонтаж, монтаж кирпичной клади) | | | м2 | 18 | 242,53 | | |  | | | 242,53 | | с 20.07 по08.08 | |  |  | |
| 58 | Бак аккамуляторный 200 м3, замена днища | | | м2 | 200 | 372,00 | | |  | | | 372,00 | | с.01.09 по 06.09 | |  |  | |
| 59 | Сварочный пост, монтаж вытяжной вентиляции, монтаж кональной трубы, вентилятора | | | м2 |  | 30,53 | | |  | | | 30,53 | | с.26.06 по 30.06 | |  |  | |
| 60 | Пароподогреватель ПП1 53-7-2 (Бойлера). Водоподогреватели ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник) | | | шт | 12 | 11,27 | | |  | | | 11,27 | | 01.09 - 14.09 | |  |  | |
| 61 | Побелка котельной. | | | м² | 980 | 8,07 | | |  | | | 8,07 | | 02.09 - 13.09 | |  |  | |
| 62 | Покраска оборудования и подсобных помещений, трубопровода, оборудования, стеновые панели, подсобные помещения. | | | м² | 1200 | 1,36 | | |  | | | 1,36 | | 01.09 - 21.09 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Котельной №2 | | |  |  | 1 845,23 | | | 0,00 | | | 1 845,23 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Котельная Промбазы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чистка котлов №1 и №2 | | | шт | 2 | 6,25 | | |  | | | 6,25 | | 07.08-8.08 | |  |  | |
| 2 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек Ф50,80,100 | | | шт | 16 | 5,03 | | |  | | | 5,03 | | 10.08-11.08 | |  |  | |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4; 7,5; 15 квт | | | шт | 4 | 1,80 | | |  | | | 1,80 | | 12.08-17.08 | |  |  | |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90 | | | шт | 2 | 0,36 | | |  | | | 0,36 | | 18.08-19.08 | |  |  | |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40 | | | шт | 2 | 0,36 | | |  | | | 0,36 | | 22.08-23.08 | |  |  | |
| 6 | Чистка подпитывающей емкости об. 14м3 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 24.08-25.08 | |  |  | |
| 7 | Чистка дымохода от сажи и нагара, восстановление кирпичной кладки | | | шт | 1,5 | 14,75 | | |  | | | 14,75 | | 26.08-29.08 | |  |  | |
| 9 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей | | | шт | 4 | 3,93 | | |  | | | 3,93 | | 30.08-31.08 | |  |  | |
| 10 | Ревизия вводнго рубильника | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 1.09-2.09 | |  |  | |
| 11 | Замена ворот с входной дверью в котельную 2,14х2,53h | | | к-т | 1 | 39,68 | | |  | | | 39,68 | | 5.09-6.09 | |  |  | |
| 12 | Замена оконных переплетов1,3х1,45h | | | к-т | 1 | 7,75 | | |  | | | 7,75 | | 07.09-07.09 | |  |  | |
| 13 | Замена оконных переплетов2,05х1,45h | | | шт | 1 | 13,49 | | |  | | | 13,49 | | 08.09-08.09 | |  |  | |
| 14 | Утепление расширительного бака | | | м3 | 1 | 20,09 | | |  | | | 20,09 | | 09.09-09.09 | |  |  | |
| 15 | Известковая окраска стен, потолков | | | м2 | 139 | 0,94 | | |  | | | 0,94 | | 12.09-12.09 | |  |  | |
| 16 | Масляная окраска панелей, трубопроводов, оборудования | | | м2 | 102 | 8,80 | | |  | | | 8,80 | | 13.09-14.09 | |  |  | |
| 17 | Ремон мягкой кровли отдельными местами | | | м2 | 50 | 40,60 | | |  | | | 40,60 | | 12.09-14.09 | |  |  | |
| 18 | Замена воздушной линии электропередачи для котельной промбазы | | | м | 250 | 9,37 | | |  | | | 9,37 | | 12.09-14.09 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Промбазы | | |  |  | 173,20 | | | 0,00 | | | 173,20 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Котельная Железнодорожная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чистка водогрейных котлов | | | шт | 2 | 3,93 | | |  | | | 3,93 | | 16.05-18.05 | |  |  | |
| 2 | Чистка дымохода от сажи | | | шт | 1 | 0,18 | | |  | | | 0,18 | | 19.05-20.05 | |  |  | |
| 3 | Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек | | | шт | 6 | 4,44 | | |  | | | 4,44 | | 23.05-24.04 | |  |  | |
| 4 | Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей | | | шт | 2 | 3,93 | | |  | | | 3,93 | | 25.05-25.05 | |  |  | |
| 5 | Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт | | | шт | 2 | 0,36 | | |  | | | 0,36 | | 26.05-.26.05 | |  |  | |
| 6 | Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт | | | шт | 2 | 0,36 | | |  | | | 0,36 | | 27.05-26.05 | |  |  | |
| 7 | Ремонт бетонных полов. | | | м3 | 1 | 0,88 | | |  | | | 0,88 | | 30.05-30.05 | |  |  | |
| 8 | Известковая Окраска стен, потолков, | | | м2 | 83 | 0,56 | | |  | | | 0,56 | | 31.05-31.05 | |  |  | |
| 9 | Маслянная окраска стен и трубопроводов | | | м2 | 62 | 4,44 | | |  | | | 4,44 | | 31.05-31.05 | |  |  | |
| 10 | Устройство нового забора | | | м | 20 | 89,34 | | |  | | | 89,34 | | 25.07-27.07 | |  |  | |
| 11 | Ремонт ограждения котельной отдельными местами по деревянным прожилинам с облицовкой профлистом | | | м | 10 | 54,54 | | |  | | | 54,54 | | 28.07-28.07 | |  |  | |
| 12 | Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой на улице | | | шт | 1 | 9,37 | | |  | | | 9,37 | | 29.07-02.08 | |  |  | |
| 13 | Ремонт душевой комнаты 1,5х3 м Н=2,6м | | | шт | 1 | 25,73 | | |  | | | 25,73 | | 03.08.-04.08. | |  |  | |
| 14 | Ремонт покрытия кровли из андулина | | | м2 | 15 | 7,66 | | |  | | | 7,66 | | 05.08-05.08 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная | | |  |  | 205,71 | | | 0,00 | | | 205,71 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала | | | шт | 6 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 16.05-20.05 | |  |  | |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала | | | шт | 5 | 107,30 | | |  | | | 107,30 | | 01.08-3.08 | |  |  | |
| 3 | Ревизия задвижек Ф 50-250 ,вентилей Ф20-40мм по п. Олимпийский | | | шт | 51 | 7,20 | | |  | | | 7,20 | | 22.05-27.05 | |  |  | |
| 4 | Ревизия задвижек на теплосете от котельной №1 Ф80-400 мм | | | шт | 36 | 102,89 | | |  | | | 102,89 | | 28.05-04.06 | |  |  | |
| 5 | Ревизия задвижек на теплосети от котельной №2 Ф 80-400 мм | | | шт | 20 | 57,16 | | |  | | | 57,16 | | 28.05-04.06 | |  |  | |
| 6 | Замена запорно-регулировочной арматуры на тепловых сетях п. Олимпийский | | | шт | 12 | 11,40 | | |  | | | 11,40 | | 05.06-10.06 | |  |  | |
| 7 | Замена запорной арматуры на тепловых сетях т котельней №1 | | | шт | 1 | 98,40 | | |  | | | 98,40 | | 05.06-10.06 | |  |  | |
| 8 | Замена сбросовиков на тепловых сетях | | | шт | 7 | 49,80 | | |  | | | 49,80 | | 05.06-10.06 | |  |  | |
| 9 | Ремонт тепловой изоляции на вертикальных компенсаторах надземных теплосетях | | | шт | 9 | 228,59 | | |  | | | 228,59 | | 12.09.-16.09 | |  |  | |
| 10 | Гидравлические испытание тепловых сетей пос. Чегдомын по окончанию отопительного сезона 2023-2024 и перед началом отопительного сезона 2024-2025гг | | | ед | 30 | 50,22 | | |  | | | 50,22 | | 12.05-16.05 26.09-28.09 | |  |  | |
| 11 | Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын 2 раза в сезон | | | км | 8 | 11,42 | | |  | | | 11,42 | | 27.06-20.09 | |  |  | |
| 12 | Ремонт бытовых помещений на участке "Тепловые сети" | | | шт | 3 | 85,60 | | |  | | | 85,60 | | 18.09-22.09 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Тепловые сети | | |  |  | 809,98 | | | 0,00 | | | 809,98 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников бойлерной с разборкой, демонтажом, очисткой, химич-ой отмывкой пластин в растворе ортофосфорной кислоты, монтаж плстин, сборка теплообменников | | | шт | 2 | 11,70 | | |  | | | 11,70 | | 15.06-30.08  15-29.07  01-16.08  17-30.08 | |  |  | |
| 2 | Замена манометров. ревизия трех ходовых кранов под манометры. | | | шт |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.09-02.09 | |  |  | |
| 3 | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей сетевых насосов №1-3 | | | шт | 6 | 31,60 | | |  | | | 31,60 | | 01.06-07.06 | |  |  | |
| 4 | Ревизия, ремонт Ак бака ф1000, ревизия запорной арматуры Ф80,ф150,ф200. Чистка, помывка Ак бака | | | шт |  | 42,37 | | |  | | | 42,37 | | 08.06-20.06 | |  |  | |
| 5 | Ревизия, замена подшипников на эл. двигателей подпиточных насосов №1,№2. | | | шт |  | 0,90 | | |  | | | 0,90 | | 16.05-19.05 | |  |  | |
| 6 | Ревизия, очистка фильтра стального Ду150РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду300РУ4,0Мпа. Ревизия, очистка фильтра стального Ду350РУ4,0Мпа.Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду300Ру1,6Мпа.Ревизия, очистка грязевика вертикального Ду350Ру1,6Мпа. | | | шт |  | 6,19 | | |  | | | 6,19 | | 20.05-26.05  27.-31.05 | |  |  | |
| 7 | Ревизия, ремонт, замена коммутационной аппаратуры щитов управления насосами | | | шт | 2 | 64,90 | | |  | | | 64,90 | | 27.05-31.05 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала | | |  |  | 157,65 | | | 0,00 | | | 157,65 | |  | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Ремонт техники | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт | | |  |  | 6 303,05 | | |  | | | 6 303,05 | |  | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт | | |  |  | 6 303,05 | | | 0,00 | | | 6 303,05 | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт пластинчатых теплообменников VT 80 бойлернойи с рзборкой, демонтажом, очисткой, хим.отмывкой пластин ремонтом, заменой резиновых уплотнителей, ремонтом поверхностей стальных пластин корпусов, заменой кольцевых резиновых уплотнений | | | шт | 4 | 383,30 | | |  | | | 383,30 | | 11.07-04.08 | |  |  | |
| 2 | Ремонт пластинчатых теплообменни VТ-40 ВПУ с очисткой и отмывкой пластин, заменой резиновых уплотнений | | | шт | 4 | 188,89 | | |  | | | 188,89 | | 01-29.07  01-16.09 | |  |  | |
| 3 | Замена пластинчатых теплообменников ВПУ и бойлерной | | | шт | 4 | 7,12 | | |  | | | 7,12 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 4 | Устройство системы отопления помещений топливоподачи, монтаж системы отопления с прокладкой трубопроводов под землей | | | м | 100 | 317,75 | | |  | | | 317,75 | | 01.09-01.10 | |  |  | |
| 5 | Ремот - уширение отмостки дымовой трубы ( 104м2х0.15м) | | | м2 | 104 | 85,75 | | |  | | | 85,75 | | 01.09-09.09 | |  |  | |
| 6 | Выявление причин нарушения проточки (выгорание и образование сквозных свищей) труб Ф60 экранов котлов №1,5. Замена дефектных труб экранов ( специализированной подрядной организацией, имеющей допуск ) | | | кот. | 2 | 990,00 | | |  | | | 990,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 7 | Монтаж оповестительной звуковой протипвопожарной сигнализаци и помещений и цехов котельной | | | комплект | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 8 | Режимноналадочные работы, экспертиза промбезопасноси котлов №1-5 | | | кот. | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 9 | Химическая промывка котлов 1-5 | | | кот. | 5 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 10 | Устройство емкости под шамбо для приема хозяйственно-бытовых стоков | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 11 | Ремонт конструкций дымовой трубы по рекомендациям промышленной экспертизы 2018г | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 12 | Косметический ремонт фасада теплового контура котельной с заделкой стыков панелей, оштукатуриванием, окраской | | | м2 | 2000 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 13 | Косметический ремонт стен и потолков душевых помещений- (2 и 3 этажи). Устройство вытяжной вентиляции душевых помещений | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная № 1 | | |  |  | 1 972,81 | | | 0,00 | | | 1 972,81 | |  | |  |  | |
| Бойлерная 29 квартала | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка дополнительного пластинчатого водоподогревателя ННN100 -192 пластины | | | шт | 1 | 2 200,76 | | |  | | | 2 200,76 | | июль-сентябрь | | |  | |
| 2 | Изготовление, монтаж (байпас) обводной линии грязевого фильтра | | | шт | 1 | 3 650,53 | | |  | | | 3 650,53 | | июль-сентябрь | |  |  | |
| 3 | Замена аккумулирующей емкости 1000м3 на новую 400м3 | | | шт | 1 | 2 776,00 | | |  | | | 2 776,00 | | июль-сентябрь | |  |  | |
|  | Итого капитальный ремонт Бойлерной 29 квартала | | |  |  | 2 200,76 | | | 0,00 | | | 2 200,76 | |  | |  |  | |
| Котельная №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена трансформатора 630 кВа на трансформатор ТМ 1000/10 кВа | | | шт | 1 | 1 332,50 | | |  | | | 1 332,50 | | 03.07 -31.07. | |  |  | |
| 2 | Ремонт крыши здание котельной | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт душевой 2 этажа( Ремонт Стен, полов, потолков.) | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 03.07 - 31.07. | |  |  | |
| 4 | Устройство емкости под шамбо для хозяйственно-бытовых стоков | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07 - 31.07 | |  |  | |
| 5 | Монтаж оповещения пожарной сигнализации ( здание котельной, топливоподача) | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 03.06 - 30.06 | |  |  | |
| 6 | Ремонт кирпичной дымовой трубы высотой 44,5м, согласно заключения экспертизы промышленой безопасности. ( ТехноГарант ) | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06 - 30.06. | |  |  | |
| 7 | Ремонт здание котельной: согласно заключения экспертной организации (ООО ЭСКО) по обеспечению безопасной эксплуатации объекта. | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 03.06 - 30.06 | |  |  | |
|  | Итого капитальный ремонт Котельная №2 | | |  |  | 1 332,50 | | | 0,00 | | | 1 332,50 | |  | |  |  | |
| Тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая сеть от котельной №2.Замена подземного участка тепловой сети от ТК №9 (ввод в ж/дом Софийская1) Ф76мм Протяженность трассы13 м | | | м | 13 | 74,61 | | |  | | | 74,61 | | 05.06-19.06 | |  |  | |
| 2 | Замена участка по подвалу до узла учета Ф76 мм длиной 30 м | | | м | 30 | 254,42 | | |  | | | 254,42 | | 11.07-24.07 | |  |  | |
| 3 | Тепловая сеть от котельной №2.Замена подземного участка тепловой сети от ТК №9 (ввод в ж/дом Софийская3) Ф 76мм Протяженность трассы 16м. Замена участка до узла учета Ф 76 мм5 длиной 5 м | | | м | 16 | 108,59 | | |  | | | 108,59 | | 20.06-10.07 | |  |  | |
| 4 | Замена участка до узла учета Ф 76 мм5 длиной 5 м по подвалу | | | м | 5 | 16,85 | | |  | | | 16,85 | | 11.07-24.07 | |  |  | |
| 5 | Тепловая сеть от котельной №2 п. Олимпийский. Замена надземного участка Ф 108мм по ул Стаханова протяженностью 280м | | | м | 280 | 2 685,30 | | |  | | | 2 685,30 | | 25.07-07.08 | |  |  | |
| 6 | Замена надземного участка тепловой сети котельной №1 Подключение гаражей Парковая 17А Протяженность подающего трубопровода 48м Ф 76мм, обратного трубопровода Ф 76 мм 24 метра | | | м | 48 | 20,33 | | |  | | | 20,33 | | 08.08-21.08 | |  |  | |
| 7 | Замена подземного участка теплотрассы в лотках Ф325мм | | | м | 134 | 378,70 | | |  | | | 378,70 | | 22.08-24.08 | |  |  | |
|  | Итого капитальный ремонт Тепловые сети | | |  |  | 3 538,81 | | | 0,00 | | | 3 538,81 | |  | |  |  | |
|  | Итого капитальный ремонт | | |  |  | 9 044,88 | | | 0,00 | | | 9 044,88 | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын | | |  |  | 15 347,93 | | | 0,00 | | | 15 347,93 | |  | |  |  | |
| АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт Котельная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка и промывка котельной | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.05-30.05 | |  |  | |
| 2 | Ревизия и ремонт котлов №3,4,5,6 | | | шт | 4 | 200,00 | | |  | | | 200,00 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
| 3 | Ревизия и ремонт вспомогательного оборудования | | | к-т | 4 | 200,00 | | |  | | | 200,00 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 400,00 | | |  | | | 400,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Багерная № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия и ремонт сетевых, подпиточных насосов | | | шт | 2 | 100,00 | | |  | | | 100,00 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 100,00 | | |  | | | 100,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Багерная № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия и ремонт валковой дробилки | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.05 | | |  | |
| 2 | Ревизия и ремонт сетевых насосов | | | шт | 3 | 100,00 | | |  | | | 100,00 | | 01.06-30.08 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 100,00 | | |  | | | 100,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Участок ПРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очитка и промывка галереи 1-го и 2-го подъема |  | | |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.05-30.06. | |  |  | |
| 2 | Ревизия и ремонт транспортерной ленты | | | шт | 3 | 300,00 | | |  | | | 300,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 3 | Ревизия и ремонт вспомогательного оборудования | | | к-т | 3 | 200,00 | | |  | | | 200,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 500,00 | | |  | | | 500,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Транспортный Цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт Бульдозера Т170 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 2 | Ремонт экскаватора TEREX | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 3 | Ремонт фронтального погрузчика | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 4 | Техническое обслуживание микроавтобуса Хайс Региус У443ТУ | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт Тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ФБС блоков на участке теплосети от Котельной до галереи подъема | | | шт | 8 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08 | |  |  | |
| 2 | Ремонт тепловых колодцев | | | шт | 3 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 3 | Ревизия задвижек Ф 50-250, вентилей Ф 20-4-мм | | | шт | 120 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 4 | Монтаж запорной арматуры на теплосетях от котельной | | | шт | 4 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08 | |  |  | |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции на надземных теплосетях | | | м/п | 400 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08 | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Тепловые сети | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Новый Ургал | | |  |  | 1 100,00 | | |  | | | 1 100,00 | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К/А № 3 | | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Замена экранных труб топки котла. Замена заднего экрана коньюктивной части. Демонтаж, монтаж тяжелой и легкой обмуровки котла. | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 2 | Замена верхней части скруббера А и Б с системой орошения и очистки отработанных газов. Замена нижней части конуса скрубберов А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов. | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 3 | Замена воздухоподогревателя ВП-0-228 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 4 | Привод ПТБ-1200 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 5 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 6 | Тяжелая обмуровка боковых стен котла | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
| К/А № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт ЦКР (цепной-колосниковой решетки). Замена клиц, роликов и заднего вала решетки. | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08 | |  |  | |
| 2 | Замена верхней части скруббера А и Б с системой орошения и очистки отработанных газов. Замена нижней части конуса скрубберов А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов. | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 3 | Замена воздухоподогревателя ВП-0-228 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.08-30.09. | |  |  | |
| 4 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.08-30.08. | |  |  | |
| 5 | Востановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08. | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
| К/А № 5 | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Монтаж системы охлаждения притопка котла | | | шт | 1 | 1 000,00 | | |  | | | 1 000,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 2 | Замена воздухоподогревателя ВП-0-228 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.09 | |  |  | |
| 3 | Плиты фронтальные ЗП-600 | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08. | |  |  | |
| 4 | Востановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 5 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | | | шт | 2 | 500,00 | | |  | | | 500,00 | | 01.07-30.08 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 1 500,00 | | |  | | | 1 500,00 | |  | |  |  | |
| К/А №6 | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Монтаж системы охлаждения притопка котла | | | шт | 1 | 1 000,00 | | |  | | | 1 000,00 | | с 01.06-30.08 | |  |  | |
| 2 | Плиты фронтальные ЗП-600 | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | с 01.07-30.08 | |  |  | |
| 3 | Замена верхней части скруббера А и Б с системой орошения и очистки отработанных газов. Замена нижней части конуса скрубберов А и Б с гидрозатвором. Обмуровка скрубберов. | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | с 01.06-30.08. | |  |  | |
| 4 | Замена воздухоподогревателя ВП-0-228 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | с 01.07-30.08 | |  |  | |
| 5 | Ремонт ПМЗ (пневмо-механический забрасыватель) | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | с 01.06-30.08 | |  |  | |
| 6 | Востановление тяжелой и легкой обмуровки фронтальной и боковых стен котла | | | шт | 1 | 500,00 | | |  | | | 500,00 | | с 01.06-30.08 | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 1 500,00 | | |  | | | 1 500,00 | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт вспомогательного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Очистка большого и малого озера ШЗУ. Вывоз шлака. |  | | |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 2 | Востановление мембраны на большом озере ШЗУ | | | м/кв | 1000 | 1 000,00 | | |  | | | 1 000,00 | | 01.06 - 30.08 | |  |  | |
| 3 | Замена соеденительных труб под землей между большим и малым озером ШЗУ | | | м/п | 400 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07 - 30.08 | |  |  | |
| 4 | Замена трубы ШЗУ на большом озере по верху | | | м/п | 400 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.08. | |  |  | |
| 5 | Замена насоса ГРАТ на багерной №1 осветвленной воды | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06 -30.07. | |  |  | |
| 6 | Замена насоса ГРАТ на багерной №2 ШЗУ | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06 -30.07. | |  |  | |
| 7 | Ремонт душевой 2 и 3 этажа, Ремонт стен,полов,потолков. | | | м/кв |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-31.08. | |  |  | |
| 8 | Ремонт мягкой кровли производственно-ремонтной базы | | | м/кв | 500 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08. | |  |  | |
| 9 | Ремонт электро проводки(освещение, замена автоматов, эл.выключателей) | | | м/п | 800 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08. | |  |  | |
| 10 | Установка циркуляционного насоса на случай аварии на ЦТП-1 | | | шт | 1 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08. | |  |  | |
| 11 | Ревизия, замена приборов учета и автоматики Котельная, ЦТП-1, ЦТП-2. Установка частотных преобразователей и тд. |  | | |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.07-30.08. | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 1 000,00 | | |  | | | 1 000,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого текущий ремонт Новый Ургал | | |  |  | 1 100,00 | | |  | | | 1 100,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого капитальный ремонт Новый Ургал | | |  |  | 4 000,00 | | |  | | | 4 000,00 | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО ХЭС Новый Ургал | | |  |  | 5 100,00 | | |  | | | 5 100,00 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ХЭС текущй ремонт | | |  |  | 7 403,05 | | | 0,00 | | | 7 403,05 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ХЭС капитальный ремонт | | |  |  | 13 044,88 | | | 0,00 | | | 13 044,88 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС | | |  |  | 20 447,93 | | | 0,00 | | | 20 447,93 | |  | |  |  | |
| МУП "ВЕКТОР" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. АЛОНКА | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кап.ремонт к/а КЕ 10-14 №3 с заменой коллекторов, трубной части, обмуровки, ремонт топки ТЛЗМ, системы ШЗУ ПСК-0,35 | | | шт | 1 | 1200,00 | | |  | | | 1200,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Кап.ремонт. Установка дробилки ДО-1М | | | шт | 1 | 220,00 | | |  | | | 220,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *К/А № 2* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ремонт ПМЗ-600 | | | шт | 2 | 65,00 | | |  | | | 65,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт колосниковой решетки ТЛЗМ-2 | | | шт | 1 | 91,00 | | |  | | | 91,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт, ревизия экономайзера ЭП1-330 | | | шт | 1 | 110,00 | | |  | | | 110,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Внутренний осмотр, гидравлическое испытание котла | | | шт | 1 | 51,00 | | |  | | | 51,00 | |  | |  |  | |
|  | *Общекотельное оборудование* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Помывка котельной | | |  |  | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт, ревизия батарейных циклонов БЦ | | | шт | 2 | 53,00 | | |  | | | 53,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт трубопровода d80-150 | | | тн | 30 | 1500,00 | | |  | | | 1500,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ремонт запорной арматуры d 15-200 | | | шт | 15 | 40,00 | | |  | | | 40,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена вентилей, задвижки d15-150 | | | шт | 24 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Чистка, промывка аккумуляторных баков (2\*100м3) | | | шт | 2 | 40,00 | | |  | | | 40,00 | |  | |  |  | |
|  | *КИПиА и электрооборудование* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ремонт, ревизия э/двигателей | | | шт | 38 | 70,00 | | |  | | | 70,00 | |  | |  |  | |
|  | *Топливоподача* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ремонт, ревизия питателя КЛ-8 | | | шт | 1 | 60,00 | | |  | | | 60,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт приемочного бункера угля | | |  |  | 80,00 | | |  | | | 80,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Тек.ремонт оборудования ленточного конвейера 1,2 подъема | | | шт | 2 | 40,00 | | |  | | | 40,00 | |  | |  |  | |
|  | *Сети теплоснабжения* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ревизия задвижек d 50-200 | | | шт | 92 | 70,00 | | |  | | | 70,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена задвижек: d 50-80 | | | шт | 8 | 28,00 | | |  | | | 28,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Промывка, опрессовка системы теплоснабжения | | | м3 | 600 | 14,00 | | |  | | | 14,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту: | | |  |  | 1420,00 | | | 0,00 | | | 1420,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту: | | |  |  | 2342,00 | | | 0,00 | | | 2342,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Всего по котельной п. Алонка: | | |  |  | 3762,00 | | | 0,00 | | | 3762,00 | |  | |  |  | |
| п. Герби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка прибора учета на котельной | | | шт | 1 | 270,00 | | |  | | | 270,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена сетей на уч-ке от Водозабора до ТК 15 | | | м | 400 | 180,00 | | |  | | | 180,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту: | | |  |  | 450,00 | | | 0,00 | | | 450,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Очистка каналов ШЗУ от шлаков котлов №2,3 | | | шт | 2 | 55,00 | | |  | | | 55,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ревизия ПМЗ ЗП-600 котлов | | | шт | 2 | 100,00 | | |  | | | 100,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ревизия экономайзеров котлов №2,3 | | | шт | 2 | 80,00 | | |  | | | 80,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ревизия циклонов котлов №2,3 | | | шт | 2 | 116,00 | | |  | | | 116,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Ревизия ленточного конвейера 1,2 подъема топливоподачи с заменой роликов |  | | |  | 46,00 | | |  | | | 46,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Ревизия питателя КЛ-6 | | | шт | 1 | 28,00 | | |  | | | 28,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Ревизия электродвигателей вспомогательного оборудования | | | шт | 10 | 37,00 | | |  | | | 37,00 | |  | |  |  | |
| 8 | Ревизия сетевых, подпиточных насосов | | | шт | 2 | 25,00 | | |  | | | 25,00 | |  | |  |  | |
| 9 | Ревизия задвижек на сетях d 50-200 | | | шт | 10 | 28,00 | | |  | | | 28,00 | |  | |  |  | |
| 10 | Ремонт ТЛЗМ котлов №2,3 | | | шт | 2 | 140,00 | | |  | | | 140,00 | |  | |  |  | |
| 11 | Ремонт котла, задней и передней стенки №2 | | | шт | 1 | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
| 12 | Замена конвекционной трубы, котла №2 (нагревательные) | | | шт | 50 | 130,00 | | |  | | | 130,00 | |  | |  |  | |
| 13 | Ремонт обмуровки предтопка котлов №2 | | | шт | 2 | 80,00 | | |  | | | 80,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту | | |  |  | 1015,00 | | | 0,00 | | | 1015,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту | | |  |  | 450,00 | | | 0,00 | | | 450,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по котельной п. Герби | | |  |  | 1465,00 | | | 0,00 | | | 1465,00 | |  | |  |  | |
| п. Этыркэн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена ДО №2 | | | шт | 1 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт запорной арматуры по центральной теплотрассе | | | шт | 16 | 70,00 | | |  | | | 70,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Частичная изоляция теплотрассы | | |  |  | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена сетей на участке ТК 33- ТК 42 | | | м.п. | 950 | 3700,00 | | |  | | | 3700,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена сетей на участке ТК 15- ТК 20 | | | м.п. | 350 | 1800,00 | | |  | | | 1800,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Замена сетей на участке ЦК-ТК 2 | | | м.п. | 70 | 700,00 | | |  | | | 700,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту: | | |  |  | 6330,00 | | | 0,00 | | | 6330,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *К/а №1* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки | | |  |  | 22,00 | | |  | | | 22,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон | | |  |  | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Замена запорной арматуры d 50 | | | шт | 2 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена продувочных кранов d 25, d 20 | | | шт | 12 | 7,00 | | |  | | | 7,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена концевых выключателей | | | шт | 4 | 8,00 | | |  | | | 8,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Замена водомера | | | шт | 1 | 3,00 | | |  | | | 3,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Шланг высокого давления (охлаждение ШП) | | | шт | 2 | 6,00 | | |  | | | 6,00 | |  | |  |  | |
|  | *К/а №2* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки | | |  |  | 22,00 | | |  | | | 22,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон | | |  |  | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Замена концевых выключателей | | | шт | 4 | 8,00 | | |  | | | 8,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена запорной арматуры | | | шт | 2 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Шланг высокого давления (охлаждение ШП) | | | шт | 2 | 6,00 | | |  | | | 6,00 | |  | |  |  | |
|  | *К/а №3* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Частичный ремонт обмуровки | | |  |  | 22,00 | | |  | | | 22,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт изоляции люков и дутьевых зон | | |  |  | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт колес шурующей планки | | |  |  | 8,00 | | |  | | | 8,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена водомера | | | шт | 1 | 3,00 | | |  | | | 3,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена запорной арматуры d 200 | | | шт | 1 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Замена продувочных кранов d 15 | | | шт | 4 | 7,00 | | |  | | | 7,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Замена концевых выключателей | | | шт | 4 | 8,00 | | |  | | | 8,00 | |  | |  |  | |
|  | *Насосная группа* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2 | | |  |  | 5,00 | | |  | | | 5,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ревизия циркуляционных насосов первого контура | | |  |  | 5,00 | | |  | | | 5,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура | | |  |  | 5,00 | | |  | | | 5,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ревизия насосов приточной вентиляции | | |  |  | 5,00 | | |  | | | 5,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Ревизия, замена манометров и трехходовых кранов | | |  |  | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Компенсаторы (резиновые вставки) | | |  |  | 6,00 | | |  | | | 6,00 | |  | |  |  | |
|  | *Топливоподача* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Установка лопаток на конвейера №1,2 | | | шт | 100 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие | | | м.п. | 40 | 18,00 | | |  | | | 18,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Регулировка, натяжка цепи конвейера | | |  |  | 2,00 | | |  | | | 2,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Частичный ремонт короба канала конвейера | | |  |  | 4,00 | | |  | | | 4,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена приводной станции конвейера | | | шт | 2 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Замена натяжной станции конвейера | | | шт | 2 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
|  | *КИПиА и электрооборудование* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ревизия электродвигателей | | | шт | 14 | 22,00 | | |  | | | 22,00 | |  | |  |  | |
|  | *ШЗУ* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Частичная замена, изготовление коробов канала конвейера ШЗУ | | | |  | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Наплавка верхних и нижних направляющих | | |  |  | 8,00 | | |  | | | 8,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Замена изношенных участков днища канала | | |  |  | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена натяжной станции конвейера с регулировочными болтами | | | шт | 1 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Ремонт поворотных участков канала | | |  |  | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ | | |  |  | 26,00 | | |  | | | 26,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Ремонт, ревизия ДО-1 | | | шт | 1 | 65,00 | | |  | | | 65,00 | |  | |  |  | |
| 8 | Замена, монтаж новой дробилки ДО-2 | | | шт | 1 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 9 | Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов | | | м | 10 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 10 | Вскрытие, ревизия, ремонт воздухоподогревателей №1,2,3 | | | шт | 3 | 28,00 | | |  | | | 28,00 | |  | |  |  | |
|  | *Теплообменники* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Промывка, чистка | | |  |  | 5,00 | | |  | | | 5,00 | |  | |  |  | |
|  | *Сети теплоснабжения* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Замена запорной арматуры | | | шт | 4 | 9,00 | | |  | | | 9,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена запорной арматуры обратного тр-да на второй контур | | | шт | 2 | 5,00 | | |  | | | 5,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту: | | |  |  | 572,00 | | | 0,00 | | | 572,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту Этыркэн: | | |  |  | 6330,00 | | | 0,00 | | | 6330,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту Этыркэн: | | |  |  | 572,00 | | | 0,00 | | | 572,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по котельной п. Этыркэн: | | |  |  | 6902,00 | | | 0,00 | | | 6902,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по капитальному ремонту: | | |  |  | 8 200,00 | | | 0,00 | | | 8 200,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по текущему ремонту: | | |  |  | 3 929,00 | | | 0,00 | | | 3 929,00 | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МУП ВЕКТОР: | | |  |  | 12 129,00 | | | 0,00 | | | 12 129,00 | |  | |  |  | |
| МУП "ЖКХ СУЛУК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Сулук | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство ограждения территории ЗСО БМК Таежная | | | м | 120 | 130,00 | | |  | | | 130,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ревизия сетевых насосов БМК | | | шт | 9 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ревизия циркуляционных насосов БМК | | | шт | 11 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ревизия подпиточных насосов БМК | | | шт | 6 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Гидравлические испытание т/сетей | | |  |  | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Ревизия котлов, чистка межтрубного пространства, уплотнение котлов, жаропрочных труб | | | шт | 14 | 250,00 | | |  | | | 250,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Ревизия эл.оборудования | | | шт | 14 | 70,00 | | |  | | | 70,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту | | |  |  | 512,00 | | | 0,00 | | | 512,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по котельной п. Сулук: | | |  |  | 512,00 | | | 0,00 | | | 512,00 | |  | |  |  | |
| п. Солони | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ревизия насосного оборудования | | | шт | 7 | 14,00 | | |  | | | 14,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Гидравлические испытание т/сетей | | |  |  | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ревизия котлов, чистка межтрубного пространства, уплотнение котлов, жаропрочных труб | | | шт | 7 | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ревизия эл.оборудования | | | шт | 7 | 40,00 | | |  | | | 40,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту: | | |  |  | 219,00 | | | 0,00 | | | 219,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Всего по котельной п. Солони: | | |  |  | 219,00 | | | 0,00 | | | 219,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО по текущему ремонту: | | |  |  | 731,00 | | | 0,00 | | | 731,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ МУП ЖКХ СУЛУК: | | |  |  | 731,00 | | | 0,00 | | | 731,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| ООО "Артель старателей "Ниман" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Котельная Центральная | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом): | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1.1. | Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R | | | шт | 2 | 34,63 | | |  | | | 34,63 | | июнь-август | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.2. | Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216 | | | шт | 2 | 36,20 | | |  | | | 36,20 | | июнь-август | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.3. | Текущий ремонт тепловой сети | | | м | 377 | 48,32 | | |  | | | 48,32 | | июнь-август | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.4. | Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63 | | | шт | 62 | 69,20 | | |  | | | 69,20 | | июль | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.5. | Промывка емкости с расходной водой | | | шт | 1 | 16,84 | | |  | | | 16,84 | | июнь | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.6. | Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости | | | шт | 22 | 41,23 | | |  | | | 41,23 | | июнь-август | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.7. | Промывка и оприсовка тепловых сетей и системы потребителей | | | м | 377 | 14,15 | | |  | | | 14,15 | | июнь | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
| 1.8. | Ревизия короба теплотрассы | | | м | 55 | 71,58 | | |  | | | 71,58 | | июнь-август | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
|  | Итого АС СТАРАТЕЛЕЙ НИМАН: | | |  |  | 332,15 | | |  | | | 332,15 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| МУП "ЖКХ ТЫРМА" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт Котельная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Котельная "Центральная"* | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | 01.06-30.09 | | |  | |
| 2 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | | | шт | 2 |  | | |  | | |  | | 01.06-30.09 | |  |  | |
| 3 | *Насосная группа* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 4 | Ревизия насосного оборудования | | | шт | 2 |  | | |  | | |  | | 01.06-30.09 | |  |  | |
| 5 | *Электрооборудование* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 6 | Ревизия эл.оборудования | | |  |  |  | | |  | | |  | | 01.06-30.09 | |  |  | |
| 7 | *Котельная "Школьная"* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 8 | Ревизия котла, чистка межтрубного пространства, уплотнение котла, жаропрочных труб | | | шт | 3 |  | | |  | | |  | | 01.06-30.09 | |  |  | |
| 9 | *Насосная группа* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 10 | Ревизия насосного оборудования | | | шт | 2 |  | | |  | | |  | | 01.06-30.09 | |  |  | |
| 11 | *Электрооборудование* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 12 | *ИТОГО котельные текущий ремонт* | | |  |  | 200,00 | | |  | | | 200,00 | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Замена теплострассы от ТК-16 до Больницы d 89 мм | | | п.м. | 220 | 923,34 | | | 895,64 | | | 27,70 | | 01.06-30.08. | | |  | |
| 2 | Замена теплотрассы от Мира д.3 до ул.Мира д.1 d 76 мм | | | п.м. | 120 | 467,88 | | | 453,84 | | | 14,04 | | 01.07 - 30.08 | |  |  | |
|  | Всего капитальный ремонт | | |  |  | 1 391,22 | | | 1 349,48 | | | 41,74 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО Теплоснабжение | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО МУП ЖКХ ТЫРМА теплоснабжение | | |  |  | 1 591,22 | | | 1 349,48 | | | 241,74 | |  | |  |  | |
| МУП "Энергия" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Чекунда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | КОТЕЛЬНАЯ | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт котельного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Механическая чистка котлов. Внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб. | | | шт | 2 | 2,30 | | |  | | | 2,30 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Ревизия запорной арматуры | | | шт | 4 | 1,40 | | |  | | | 1,40 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Ревизия тепломеханического оборудования | | | шт | 2 | 1,30 | | |  | | | 1,30 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Ревизия, чистка фильтра дутьевого вентилятора | | | шт. | 1 | 2,60 | | |  | | | 2,60 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Ревизия насосного оборудования, проверка/протяжка контактов, смазка | | | шт | 2 | 2,10 | | |  | | | 2,10 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Проверка исправности и гермитичности вентилей, задвижек и кранов | | | шт | 4 | 1,10 | | |  | | | 1,10 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Промывка емкости для воды | | | шт | 1 | 2,60 | | |  | | | 2,60 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Генеральная уборка котельной | | | шт | 1 | 0,55 | | |  | | | 0,55 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Ревизия освещения | | | шт | 2 | 0,80 | | |  | | | 0,80 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Вырубка кустов вокруг здания | | | м2 | 500 | 3,30 | | |  | | | 3,30 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Техническое обслуживание дизельной электростанции | | | шт. | 1 | 3,90 | | |  | | | 3,90 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Всего текущий ремонт котельного оборудования | | |  |  | 21,95 | | |  | | | 21,95 | |  | |  |  | |
| 2 | ТЕПЛОСЕТИ | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Текущий ремонт сетей теплоснабжения | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Промывка систем теплоснабжения | | |  |  | 46,00 | | |  | | | 46,00 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | Утепление теплотрассы | | | м2 | 20 | 16,50 | | |  | | | 16,50 | | май-сентябрь | |  |  | |
|  | ВСЕГО текущий ремонт сетей теплоснабжения | | |  |  | 62,50 | | |  | | | 62,50 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО МУП Энергия ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 84,45 | |  | |  |  | |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МУП ВЕКТОР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Алонка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена задвижек | | | шт | 4 | 45,00 | | |  | | | 45,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту : | | |  |  | 45,00 | | | 0,00 | | | 45,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | | | шт | 20 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Промывка и дизенфекция РЧВ и тр-да | | |  |  | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ревизия ПГ | | | шт | 10 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ремонт теплокамер | | | шт | 8 | 25,00 | | |  | | | 25,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Чистка колодцев и теплокамер | | | шт | 10 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 6 | ППР электрооборудования | | |  |  | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 112,00 | | | 0,00 | | | 112,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Всего п.Алонка: | | |  |  | 157,00 | | | 0,00 | | | 157,00 | |  | |  |  | |
| п. Герби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | *Сети водоснабжения* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Частичное утепление водопровода | | | м.п. | 150 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту : | | |  |  | 15,00 | | | 0,00 | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | | | шт | 5 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Промывка и дезинфекция РЧВ и тр-да | | | м3 м.п. | 500 7000 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Чистка теплокамер | | | шт | 5 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Окоска травы | | | м2 | 500 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Вырубка кустарников вдоль скважин | | | м2 | 300 | 28,00 | | |  | | | 28,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 108,00 | | | 0,00 | | | 108,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего п. Герби: | | |  |  | 123,00 | | | 0,00 | | | 123,00 | |  | |  |  | |
| п. Этыркэн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *НС 1-го подъема* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Установка расходомеров d150 | | | шт | 2 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена задвижек d 150 | | | шт | 6 | 25,00 | | |  | | | 25,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Замена кабеля на насос ЭЦВ 8-25-140 | | | м | 120 | 8,00 | | |  | | | 8,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена магнитных пускателей | | | шт | 4 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена обратных клапанов d 150 | | | шт | 2 | 6,00 | | |  | | | 6,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Восстановление изоляции водовода d 150 | | | м2 | 50 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Очистка территории от кустарников | | | м2 | 1800 | 36,00 | | |  | | | 36,00 | |  | |  |  | |
|  | *НС 2-го подъема* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Замена задвижек d 150, 200 | | | шт | 5 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт задвижек в водопр. камерах | | | шт | 31 | 22,00 | | |  | | | 22,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт пожарных гидрантов | | | шт | 6 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ремонт кровли рубероидом на бит.основе | | | м2 | 100 | 50,00 | | |  | | | 50,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Ремонт водопроводных колодцев | | | шт | 8 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Промывка и дезинфекция РЧВ | | |  | 500 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Вырубка кустарника вдоль водовода | | | м | 4000 | 18,00 | | |  | | | 18,00 | |  | |  |  | |
| 8 | Вырубка кустарника на территории НС-2 | | | м2 | 1600 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 280,00 | | | 0,00 | | | 280,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п. Этыркэн: | | |  |  | 280,00 | | | 0,00 | | | 280,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по капитальному ремонту: | | |  |  | 60,00 | | | 0,00 | | | 60,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по текущему ремонту: | | |  |  | 500,00 | | | 0,00 | | | 500,00 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП ВЕКТОР: | | |  |  | 560,00 | | | 0,00 | | | 560,00 | |  | |  |  | |
| МУП "ЖКХ СУЛУК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Сулук | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена трубной части холодного водовода от скважины № 3 | | | м | 280 | 300,00 | | |  | | | 300,0 | |  | |  |  | |
| 2 | Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине № 3 | | | шт | 1 | 25,00 | | |  | | | 25,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Прокладка теплоспутника до скважины № 2,3 | | | м | 1260 | 0,00 | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 4 | Замена сетей на участке ТК 45- ул.Ленина 2 | | | м.п | 10 | 120,00 | | |  | | | 120,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена сетей на участке ТК 31- ТК 32 | | | м.п | 20 | 120,00 | | |  | | | 120,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Замена сетей на участке ТК 32- ул.Ленина 4 | | | м.п | 50 | 140,00 | | |  | | | 140,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Замена сетей на участке ТК 32- ул.Ленина 5 | | | м.п | 75 | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
| 8 | Замена сетей на участке ТК 33, 34, 35 | | | м.п | 70 | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту | | |  |  | 1005,00 | | | 0,00 | | | 1005,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вырубка кустарника вдоль скважин | | | м | 1300 | 25,00 | | |  | | | 25,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | | | шт | 20 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт ограждения | | | м | 600 | 35,00 | | |  | | | 35,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Вырубка кустарника вдоль РЧВ | | | м | 600 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
|  | НС-3 | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Вырубка кустарника вокруг РЧВ | | | м | 500 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъем | | | м3 | 1000 | 23,00 | | |  | | | 23,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | | | шт | 8 | 14,00 | | |  | | | 14,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Замена запорной арматуры d 50,80,100 на водопроводе | | | шт | 19 | 38,00 | | |  | | | 38,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Ремонт, ревизия пожарных гидрантов и кранов | | | шт | 20 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту СУЛУК | | |  |  | 210,00 | | | 0,00 | | | 210,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по п. Сулук | | |  |  | 1215,00 | | | 0,00 | | | 1215,00 | |  | |  |  | |
| п. Солони | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка насоса НС-3 | | | шт | 2 | 45,00 | | |  | | | 45,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена сети ХВС на уч-ке ул.Центральная 4/5 до ул.Центральная 4 | | | м.п | 250 | 450,00 | | |  | | | 450,0 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт сети ХВС на уч-ке ул.Центральная 4/2 до ул.Центральная 6/1 | | | м.п | 50 | 210,00 | | |  | | | 210,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту Солони | | |  |  | 705,00 | | | 0,00 | | | 705,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Промывка и дезинфекция РЧВ и тр-да НС-2, НС-3 | | | м3 | 900 | 25,00 | | |  | | | 25,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт задвижек d 80,100 | | | шт | 10 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт насосного оборудования | | | шт | 5 | 37,00 | | |  | | | 37,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту СОЛОНИ | | |  |  | 77,00 | | | 0,00 | | | 77,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по п.Солони | | |  |  | 782,00 | | | 0,00 | | | 782,00 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ МУП ЖКХ СУЛУК | | |  |  | 1997,00 | | | 0,00 | | | 1997,00 | |  | |  |  | |
| КГУП РКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| рп. Новый Ургал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в их состав | | | п/м | 16 585 | 243,07 | | | 0 | | | 243,07 | | май-сентябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Ревизия и ремонт электросилового оборудования скважин | | | шт. | 1 | 320 | | | 0 | | | 320 | | июнь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Ревизия запорной арматуры | | | шт. | 25 | 200 | | | 0 | | | 200 | | июль | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Замена арматуры | | | шт. | 5 | 310 | | | 0 | | | 310 | | август | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Промывка водопроводной сети | | | км | 16,585 | 290 | | | 0 | | | 290 | | октябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Промывка РЧВ | | | шт. | 2 | 300 | | | 0 | | | 300 | | октябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Ремонт колодцев | | | шт. | 10 | 400 | | | 0 | | | 400 | | сентябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Замена колодцев | | | шт. | 2 | 410 | | | 0 | | | 410 | | сентябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Замена насосов ЭЦВ | | | шт. | 2 | 600 | | | 0 | | | 600 | | сентябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | ВСЕГО П, НОВЫЙ УРГАЛ | | |  |  | 3 073,07 | | | 0 | | | 3073,07 | |  | |  |  | |
| 2 | рп. Чегдомын | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в их состав | | | п/м | 23 443 | 194,37 | | | 0 | | | 194,37 | | июнь-сентябрь | | | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Промывка водопроводной сети | | | км | 23,443 | 150 | | | 0 | | | 150 | | сентябрь | |  |  | |
|  | Промывка РЧВ | | | шт. | 2 | 300 | | | 0 | | | 300 | | октябрь | |  |  | |
|  | Ревизия запорной арматуры | | | шт. | 20 | 160 | | | 0 | | | 160 | | август | |  |  | |
| 3 | Замена арматуры | | | шт. | 2 | 190 | | | 0 | | | 190 | | август | |  |  | |
|  | Ремонт колодцев | | | шт. | 2 | 200 | | | 0 | | | 200 | | октябрь | |  |  | |
|  | Замена насосов ЭЦВ | | | шт. | 3 | 720 | | | 0 | | | 720 | | июль | |  |  | |
|  | Итого | | |  |  | 1 914,37 | | | 0 | | | 1 914,37 | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п. ЧЕГДОМЫН | | |  |  | 1914,37 | | |  | | | 1914,37 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО КГУП РКС | | |  |  | 4987,44 | | |  | | | 4987,44 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| ООО "Артель старателей "Ниман" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Шахтные колодцы № 1, № 2, № 3 (хозспособом) | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Ревизия и ремонт оборудования водоразборных колонок : очистка шахтных колодцев от грязи,  промывка емкостей с хлорированием,  ремонт оборудования колонок (насосы, краны) | | | шт | 19 | 167,51 | | |  | | | 167,51 | | июль-сентябрь | |  | Главный инженер ООО "А/с "Ниман" | |
|  | ИТОГО АС СТАРАТЕЛЕЙ НИМАН: | | |  |  | 167,51 | | |  | | | 167,51 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| МУП "ЖКХ ТЫРМА" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Замена трубопровода ХВС от ТК-26 до ул.Нагорная д.6 | | | м.п. | 315 | 2 242,42 | | | 2 242,42 | | | 0,00 | | 01.06-30.09 | | |  | |
|  | Трубопровод ХВС от ул.Мира д.3 до ул.Мира д.1 | | | м.п. | 60 | 233,94 | | | 233,94 | | | 0,00 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
|  | Трубопровод ХВС от ул.Мира до ул. Совхозной | | | м.п. | 640 | 3 510,39 | | | 3 510,39 | | | 0,00 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
|  | Всего капитальный ремонт | | |  |  | 5 986,75 | | | 5 986,75 | | | 0,00 | |  | |  |  | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Установка фильтра на магистральном участке TITANOF | | | шт. | 1 | 250,00 | | |  | | | 250,00 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
|  | Ремонт гидранта | | | шт. | 1 | 30,0 | | |  | | | 30,0 | | 01.06-30.09 | |  |  | |
|  | Всего текущицй ремонт | | |  |  | 280,00 | | |  | | | 280,00 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО МУП ЖКХ ТЫРМА | | |  |  | 6266,75 | | | 5986,75 | | | 280,00 | |  | |  |  | |
| МУП "Энергия" | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 3 | ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Чистка колодца | | | шт. | 1 | 2,50 | | |  | | | 2,50 | | май-сентябрь | | |  | |
|  | ИТОГО текущий ремонт сетей водоснабжения МУП ЭНЕРГИЯ | |  | |  | 2,50 | | |  | | | 2,50 | |  | |  |  | |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МУП ВЕКТОР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Алонка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт канализацилнных колодцев | | | шт | 10 | 16,00 | | |  | | | 16,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт оголовков КК | | | шт | 10 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Чистка канализационных колодцев | | | шт | 45 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | | | шт | 15 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Чистка приемного резервуара | | | м3 | 13 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 101,00 | | | 0,00 | | | 101,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п. Алонка: | | |  |  | 101,00 | | | 0,00 | | | 101,00 | |  | |  |  | |
| п. Герби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чистка канализационных колодцев | | | шт | 5 | 15,00 | | |  | | | 15,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт запорной арматуры | | | шт | 5 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт ГВС (1 эт.зал фильтров) | | | м | 50 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ремонт запорной арматуры | | | шт | 2 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Чистка территории, окоска травы | | | м2 | 2300 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 95,00 | | | 0,00 | | | 95,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п. Герби: | | |  |  | 95,00 | | | 0,00 | | | 95,00 | |  | |  |  | |
| п. Этыркэн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена задвижек в маш.отделении | | | шт | 4 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт оголовков КК | | | шт | 14 | 18,00 | | |  | | | 18,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Восстановление изоляции тр-дов | | | м | 450 | 170,00 | | |  | | | 170,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Промывка КНС сетей | | | м2 | 600 | 35,00 | | |  | | | 35,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Вырубка кустарника от КНС до ОС | | | м | 1800 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 256,00 | | | 0,00 | | | 256,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п. Этыркэн: | | |  |  | 256,00 | | | 0,00 | | | 256,00 | |  | |  |  | |
| п. Чегдомын | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Сети канализации* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | КНС ТУСМ ул.Заводская | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ревизия насосов | | | шт | 2 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена запорной арматуры | | | шт | 4 | 80,00 | | |  | | | 80,00 | |  | |  |  | |
|  | КНС ул.Брусничная | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ревизия насосов | | | шт | 2 | 30,00 | | |  | | | 30,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена запорной арматуры | | | шт | 4 | 80,00 | | |  | | | 80,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 220,00 | | | 0,00 | | | 220,00 | |  | |  |  | |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Сети водоотведения* | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Замена сетей ул.60 лет Октября 10 | | | м | 20 | 120,00 | | |  | | | 120,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Замена сетей ул.Театральная 10 | | |  |  | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Замена сетей ул.Центральная 15 | | |  |  | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ремонт колодцев 101-105 | | | шт | 5 | 120,00 | | |  | | | 120,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена сетей ул.Блюхера 9 | | | м | 30 | 140,00 | | |  | | | 140,00 | |  | |  |  | |
| 6 | Замена сетей ул.Блюхера 7 | | | м | 30 | 140,00 | | |  | | | 140,00 | |  | |  |  | |
| 7 | Замена сетей ул.Парковая 11 | | | м | 45 | 140,00 | | |  | | | 140,00 | |  | |  |  | |
| 8 | Замена сетей ул.Центральная 50 | | | м | 20 | 120,00 | | |  | | | 120,00 | |  | |  |  | |
| 9 | Замена сетей ул.Софийская 3 | | | м | 30 | 140,00 | | |  | | | 140,00 | |  | |  |  | |
| 10 | Замена сетей ул.Софийская 4 | | | м | 20 | 120,00 | | |  | | | 120,00 | |  | |  |  | |
| 11 | Замена сетей ул.Центральная 54 | | | м | 50 | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту : | | |  |  | 1 490,00 | | | 0,00 | | | 1 490,00 | |  | |  |  | |
| п. ЦЭС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена сетей дом №8 | | | м | 60 | 150,00 | | |  | | | 150,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт колодцев | | | шт | 15 | 70,00 | | |  | | | 70,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту : | | |  |  | 220,00 | | | 0,00 | | | 220,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п.Чегдомын: | | |  |  | 1710,00 | | | 0,00 | | | 1710,00 | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО п.ЦЭС: | | |  |  | 220,00 | | | 0,00 | | | 220,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по текущему ремонту: | | |  |  | 892,00 | | | 0,00 | | | 892,00 | |  | |  |  | |
|  | Всего по капитальному ремонту: | | |  |  | 1942,00 | | | 0,00 | | | 1942,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ МУП ВЕКТОР: | | |  |  | 2834,00 | | | 0,00 | | | 2834,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| МУП "ЖКХ СУЛУК" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п. Сулук | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт канализационного коллектора | | | м | 2000 | 0,00 | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт кровли здания КНС | | | м2 | 120 | 160,00 | | |  | | | 160,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Ремонт отопления с установкой котла | | |  |  | 0,00 | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 4 | Замена сетей на участке ул.Таежная 6- ул.Ленина 12 | | | м.п | 450 | 540,00 | | |  | | | 540,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Замена сетей на участке 40 лет Победы 6- 40 лет Победы 1 | | | м.п | 640 | 630,00 | | |  | | | 630,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту | | |  |  | 1330,00 | | | 0,00 | | | 1330,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена обратного клапана на насосах d 80,100 | | | шт | 2 | 10,00 | | |  | | | 10,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | | | шт | 4 | 13,00 | | |  | | | 13,00 | |  | |  |  | |
| 3 | Очистка канализационных колодцев | | | шт | 20 | 27,00 | | |  | | | 27,00 | |  | |  |  | |
| 4 | Ремонт насосного оборудования | | | шт | 2 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 5 | Ремонт оголовков канал.колодцев | | | шт | 10 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту | | |  |  | 82,00 | | | 0,00 | | | 82,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Всего по п. Сулук | | |  |  | 1412,00 | | | 0,00 | | | 1412,00 | |  | |  |  | |
| п. Солони | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Капитальный ремонт* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Утепление канализационного коллектора | | |  |  | 0,00 | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 2 | Выведение дренажного коллектора РЧВ НС-3 в систему канализации | | | м.п | 50 | 0,00 | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Итого по капитальному ремонту | | |  |  | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |  | |  |  | |
| *Текущий ремонт* | | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Ремонт насосного оборудования | | | шт | 2 | 12,00 | | |  | | | 12,00 | |  | |  |  | |
| 2 | Ремонт оголовков канал.колодцев | | | шт | 10 | 20,00 | | |  | | | 20,00 | |  | |  |  | |
|  | Итого по текущему ремонту | | |  |  | 32,00 | | | 0,00 | | | 32,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | Всего по п.Солони | | |  |  | 32,00 | | | 0,00 | | | 32,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ МУП ЖКХ СУЛУК | | |  |  | 1444,00 | | | 0,00 | | | 1444,00 | |  | |  |  | |
| КГУП РКС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| рп. Новый Ургал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Очистка канализационных колодцев от грязи и ила | | | шт. | 15 | 150 | | | 0 | | | 150 | | июнь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Ремонт здания КНС | | | шт. | 3 | 1 202,18 | | | 0 | | | 1 202,18 | | июль | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Ремонт насосного оборудования КНС | | | шт. | 8 | 380 | | | 0 | | | 380 | | август | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Промывка сетей | | | п/м | 13 700 | 200 | | | 0 | | | 200 | | сентябрь | |  | Филиппова И.А. Святоха В.Т. | |
|  | Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ КГУП РКС | | |  |  | 1 932,18 | | | 0 | | | 1 932,18 | |  | |  |  | |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Артель старателей "Ниман" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. Электроснабжение ДЭС | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | (хозспособом) | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 3.1. | Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2 | | | шт | 2 | 0,00 | | |  | | | 0,00 | | июнь | |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" | |
|  | ВСЕГО: | | |  |  | 0,00 | | |  | | | 0,00 | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | 4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ,6 кВ, 0,4 кВ | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | (хозспособом) | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 4.1. | Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор | | | км | 62,84 | 724,27 | | |  | | | 724,27 | | апрель-май | |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" | |
| 4.2. | Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масленные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п. | | | шт | 65 | 677,18 | | |  | | | 677,18 | | май-сентябрь | |  | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" | |
| 4.3. | Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ | | | шт | 6 | 930,96 | | |  | | | 930,96 | | июнь-сентябрь | | | Главный энергетик ООО "А/с "Ниман" | |
|  | ВСЕГО: | | |  |  | 2332,41 | | |  | | | 2332,41 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО по "ООО "Артель старателей "Ниман": | | |  |  | 2332,41 | | |  | | | 2332,41 | |  | |  |  | |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УК "Ургал" п. Новый Ургал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли Мягкая кровля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Артема-7 (1,4, подъезды) | | | м2 | 35 | 49,2 | | |  | | | 49,2 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Артема-9 (7,8 подъезды) | | | м2 | 45 | 58,4 | | |  | | | 58,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Донецкая-1а (3,6,7 подъезды) | | | м2 | 45 | 58,4 | | |  | | | 58,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Донецкая-2а (1-й,2-й подъезд) | | | м2 | 35 | 49,2 | | |  | | | 49,2 | | при наличии денег | | | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд) | | | м2 | 30 | 40,9 | | |  | | | 40,9 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Донецкая-9 (8,9,10 подъезды) | | | м2 | 60 | 58,4 | | |  | | | 58,4 | | при наличии денег | | | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Киевская-1а (1-4 подъезды) | | | м2 | 720 | 0,0 | | |  | | | 0,0 | | кап.ремонт | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Киевская-4 (3,4-й подъезд) | | | м2 | 30 | 36,9 | | |  | | | 36,9 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | Киевская-5 (3,4,6,7-й подъезды) | | | м2 | 30 | 36,9 | | |  | | | 36,9 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 10 | Киевская-5а (3-й,9-й подъезды) | | | м2 | 30 | 36,9 | | |  | | | 36,9 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 11 | Киевская-6 (1-й,3-й подъезды) | | | м2 | 40 | 49,2 | | |  | | | 49,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 12 | Киевская-8 (1-6 подъезды) | | | м2 | 1080 | 0,0 | | |  | | | 0,0 | | кап.ремонт | |  | ООО "ДВСО" | |
| 13 | Молодежная-1 (2-й подъезд) | | | м2 | 40 | 49,2 | | |  | | | 49,2 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 14 | Молодежная-3 (1,4,5,6,7,8 подъезды) | | | м2 | 40 | 49,2 | | |  | | | 49,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 15 | Ростовская-3 (4-й подъезд) | | | м2 | 60 | 58,4 | | |  | | | 58,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 16 | 60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды) | | | м2 | 60 | 58,4 | | |  | | | 58,4 | | при наличии денег | | | ООО "ДВСО" | |
| 17 | 60 лет-3а (2-й подъезд) | | | м2 | 35 | 49,2 | | |  | | | 49,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 18 | Южная-2 (2,6 подъезды) | | | м2 | 60 | 58,4 | | |  | | | 58,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 2475 | 797,2 | | |  | | | 797,2 | |  | |  |  | |
| Ремонт кровли Шиферная кровля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Армейская-3 | | | м2 | 80 | 7,2 | | |  | | | 7,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Армейская-5 | | | м2 | 70 | 7,2 | | |  | | | 7,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Ростовская-7 | | | м2 | 15 | 24,6 | | |  | | | 24,6 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 165 | 39,0 | | |  | | | 39,0 | |  | |  |  | |
|  | Ремонт дверей | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | | шт. | 85 | 409,0 | | |  | | | 409,0 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 85 | 409,0 | | |  | | | 409,0 | |  | |  |  | |
| Остекление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | | м2 | 90 | 196,2 | | |  | | | 196,2 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 90 | 196,2 | | |  | | | 196,2 | |  | |  |  | |
| Ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Донецкая-4 (4-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | при нал.денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Донецкая-2 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Победы-6 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Артема-7 (3-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Ростовская-8 (3-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Киевская-1 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | при нал.денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Донецкая-13 (2-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | Молодежная-1 (3-й подъезд) | | | шт. | 1 | 129,7 | | |  | | | 129,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 9 | 1167,3 | | |  | | | 1167,3 | |  | |  |  | |
| Ремонт тамбуров | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды) | | | шт. | 5 | 47,8 | | |  | | | 47,8 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 5 | 47,8 | | |  | | | 47,8 | |  | |  | ООО "ДВСО" | |
| Ремонт козырьков тамбура | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Армейская-4 (1,2 подъезды) | | | шт. | 2 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Артема-7 (2,3,4 подъезды) | | | шт. | 3 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Артема-9 (2,4,7 подъезды) | | | шт. | 3 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Донецкая-1 (2,5,6,8 подъезды) | | | шт. | 4 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Донецкая-2 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Донецкая-2б (2-й подвал) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Донецкая-4 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Донецкая-13 (2-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | Киевская-1 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 10 | Киевская-1а (4-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 11 | Киевская-5а (9-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 12 | Молодежная-1 (3-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 13 | Ростовская-7 (1-й подъезд) | | | шт. | 1 | 12,4 | | |  | | | 12,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 21 | 161,2 | | |  | | | 161,2 | |  | |  |  | |
| Ремонт межпанельных швов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Артема -7 (2-й подъезд) | | | м.п. | 30 | 25,1 | | |  | | | 25,1 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Артема -9 (3,5,9 подъезды) | | | м.п. | 30 | 25,1 | | |  | | | 25,1 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Донецкая -2а (1,2 подъезды) | | | м.п. | 30 | 25,1 | | |  | | | 25,1 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды) | | | м.п. | 40 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Киевская -1 (1,2,5,7 п-ды) | | | м.п. | 40 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Киевская -1а (2,3,4 подъезды) | | | м.п. | 30 | 25,1 | | |  | | | 25,1 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | Киевская -4 (1,2-й подъезды) | | | м.п. | 30 | 25,1 | | |  | | | 25,1 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 10 | Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 11 | Киевская - 8 (2,4,5, подъезды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 12 | Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды) | | | м.п. | 40 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 13 | Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 п-ды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 14 | Победы-4 (1-й подъезд) | | | м.п. | 20 | 18,3 | | |  | | | 18,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 15 | Победы-6 (1-й,2-й подъезды) | | | м.п. | 30 | 23,0 | | |  | | | 23,0 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 16 | Ростовская - 1 (3,6,7,8 п-ды) | | | м.п. | 70 | 55,6 | | |  | | | 55,6 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 17 | Ростовская - 7 (1-й-2-й подъезд) | | | м.п. | 30 | 23,0 | | |  | | | 23,0 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 18 | 60 лет - 1 (1,2,3,4,5 подъезды) | | | м.п. | 20 | 23,0 | | |  | | | 23,0 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 19 | 60 лет - 3 (1,2,4,6,7,8,9 п-ды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 20 | 60 лет - 3а (1,2 п-ды) | | | м.п. | 30 | 23,0 | | |  | | | 23,0 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 21 | Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды) | | | м.п. | 50 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 22 | Южная-4 (1,3 подъезды) | | | м.п. | 30 | 30,7 | | |  | | | 30,7 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 850 | 628,9 | | |  | | | 628,9 | |  | |  |  | |
|  | Ремонт крылец | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Армейская-1 | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Армейская-2 | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Армейская-3 | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Армейская-5 | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Артёма-9 (3,4,5,6,7,8,9 подъезды) | | | м.п. | 7 | 68,2 | | |  | | | 68,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Донецкая-1 (8-й подъезд) | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Донецкая-9 (3,4,7,10,11,12 подъезды) | | | м.п. | 6 | 68,2 | | |  | | | 68,2 | | при наличии денег | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Киевская-1 (1-й подъезд) | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | Киевская-4 (2-й подъезд) | | | м.п. | 1 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 10 | Киевская-8 (2,3,4 подъезды) | | | м.п. | 3 | 23,6 | | |  | | | 23,6 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 23 | 325,2 | | |  | | | 325,2 | |  | |  |  | |
|  | Ремонт козырьков над балконами | | |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Артема-7, кв.30,74 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Артема-9, кв.57,86,101 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Донецкая-1а, кв.60,15 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Донецкая-2а, кв.20,18 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Донецкая-4, кв.56 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Донецкая-5, кв.28,58,42,29 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Донецкая-9, кв.72,81,138,152 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | Донецкая-2б (2-й подвал) | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 10 | Киевская-4, кв.13,14,15,29 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 11 | Киевская-5а, кв.13,29,38,102,43 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 12 | Киевская-8, кв.88 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 13 | Киевская-10, кв.14,35,36,23 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 14 | Молодежная-1, кв.29,30,45,44 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 15 | Молодежная-3, кв.29,43,44,30 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 16 | Ростовская-3, кв.13,27,42 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 17 | Ростовская-8, кв.28,51 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 18 | 60 лет-3, кв.28,58,90 | | | шт. | 2 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 19 | Южная-2, кв.18,20,59,78,79,80,99,98,118 | | | шт. | 1 | 12,3 | | |  | | | 12,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 28 | 233,5 | | |  | | | 233,5 | |  | |  |  | |
|  | Прочие работы | | |  |  | 780,8 | | |  | | | 780,8 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | 4786,1 | | |  | | | 4786,1 | |  | |  | ООО "ДВСО" | |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Промывка и опрессовка системы отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | | шт. | 42 | 1080 | | |  | | | 1080 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 42 | 1080 | | |  | | | 1080,0 | |  | |  |  | |
| Ремонт розлива отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Донецкая -1а | | | м.п. | 85 | 153 | | |  | | | 153 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 85 | 153 | | |  | | | 153 | |  | |  |  | |
| Ремонт стояков ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды | | | м.п. | 100 | 109,5 | | |  | | | 109,5 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды | | | м.п. | 90 | 98,6 | | |  | | | 98,6 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 190 | 208,1 | | |  | | | 208,1 | |  | |  |  | |
| Ремонт стояков ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | | м.п. | 155 | 192 | | |  | | | 192 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 155 | 192 | | |  | | | 192 | |  | |  |  | |
| Ремонт стояков отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Весь жилой фонд | | | м.п. | 270 | 297,0 | | |  | | | 297,0 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 297,0 | | |  | | | 297,0 | |  | |  |  | |
| Ремонт подъездного отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Киевская-3 | | | шт. | 4 | 18,0 | | |  | | | 18,0 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Киевская-7 | | | шт. | 2 | 9,0 | | |  | | | 9,0 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 6 | 27,0 | | |  | | | 27,0 | |  | |  |  | |
| Ремонт запорной арматуры узлов ввода | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | |  |  | 470,0 | | |  | | | 470,0 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 470,0 | | |  | | | 470,0 | |  | |  |  | |
| Ревизия элеваторных узлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | | шт. | 162 | 543,1 | | |  | | | 543,1 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 162 | 543,1 | | |  | | | 543,1 | |  | |  |  | |
| Замена, ревизия запорной арматуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Донецкая-1 | | | шт. | 18 | 56,9 | | |  | | | 56,9 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Донецкая-9 | | | шт. | 20 | 63,3 | | |  | | | 63,3 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Киевская-1 | | | шт. | 6 | 19,0 | | |  | | | 19,0 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Киевская-1а | | | шт. | 16 | 50,6 | | |  | | | 50,6 | | II-III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Киевская-5а | | | шт. | 10 | 31,6 | | |  | | | 31,6 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Киевская-8 | | | шт. | 12 | 38,0 | | |  | | | 38,0 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | 60 лет-3 | | | шт. | 7 | 22,1 | | |  | | | 22,1 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 89 | 281,5 | | |  | | | 281,5 | |  | |  |  | |
| Изоляция трубопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | |  |  | 118,6 | | |  | | | 118,6 | | I-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 118,6 | | |  | | | 118,6 | |  | |  |  | |
| Ремонт трубопроводов по канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Армейская-4 | | | м.п. | 30 | 44,2 | | |  | | | 44,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Артема-9 | | | м.п. | 45 | 66,2 | | |  | | | 66,2 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Донецкая-2б | | | м.п. | 25 | 36,8 | | |  | | | 36,8 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 4 | Донецкая-13 | | | м.п. | 60 | 88,3 | | |  | | | 88,3 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 5 | Киевская-1 | | | м.п. | 45 | 66,2 | | |  | | | 66,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 6 | Киевская-1а | | | м.п. | 30 | 44,2 | | |  | | | 44,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 7 | Ростовская-1 | | | м.п. | 45 | 59,2 | | |  | | | 59,2 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 8 | Ростовская-7 | | | м.п. | 5 | 7,4 | | |  | | | 7,4 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 9 | 60 лет-3 | | | м.п. | 50 | 73,6 | | |  | | | 73,6 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  | 335 | 486,1 | | |  | | | 486,1 | |  | |  |  | |
| Восстановить циркуляцию г.в. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молодежная-1 | | |  |  | 20,5 | | |  | | | 20,5 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Молодежная-3 | | |  |  | 32,5 | | |  | | | 32,5 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 53,0 | | |  | | | 53,0 | |  | |  |  | |
| Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ростовская- 3,8 | | |  |  | 30,4 | | |  | | | 30,4 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 2 | Донецкая-13 | | |  |  | 16,8 | | |  | | | 16,8 | | III квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
| 3 | Киевская-5 | | |  |  | 26,8 | | |  | | | 26,8 | | II квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 74,0 | | |  | | | 74,0 | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | 3983,4 | | |  | | | 3983,4 | |  | |  |  | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и ревизия электрощитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Весь жилой фонд | | |  |  | 270,4 | | |  | | | 270,4 | | 1-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 270,4 | | |  | | | 270,4 | |  | |  |  | |
| Ремонт и ревизия электропроводки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Весь жилой фонд | | |  |  | 230,0 | | | |  | 230,0 | | |  | |  |  | |
|  | Итого: | | |  |  | 230,0 | | | |  | 230,0 | | |  | |  |  | |
| Ремонт и ревизия ВРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Весь жилой фонд | | |  |  | 148,4 | | | |  | 148,4 | | | 1-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 148,4 | | | |  | 148,4 | | |  | |  |  | |
| Ремонт подъездного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Весь жилой фонд | | |  |  | 110,8 | | | |  | 110,8 | | | 1-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 110,8 | | | |  | 110,8 | | |  | |  |  | |
| Ремонт освещения в тамбурах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Весь жилой фонд | | |  |  | 106,9 | | | |  | 106,9 | | | 1-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 106,9 | | | |  | 106,9 | | |  | |  |  | |
| Ремонт освещения при входах в подъезд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Весь жилой фонд | | |  |  | 118,6 | | | |  | 118,6 | | | 1-IV квартал | |  | ООО "ДВСО" | |
|  | Итого: | | |  |  | 118,6 | | | |  | 118,6 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | 985,1 | | | |  | 985,1 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ | | |  |  | 9754,6 | | | |  | 9754,6 | | |  | |  |  | |
| Мастер Плюс п.Чегдомын | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Центральная, 48 | | | шт | 2 | 224,0 | | | |  | 224,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул.Софийская, 3 (3,4) | | | шт | 2 | 224,0 | | | |  | 224,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Мира, 8 (5) | | | шт | 1 | 112,0 | | | |  | 112,0 | | | май | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул.Заводская 17 (2 п-д) | | | шт | 1 | 95,0 | | | |  | 95,0 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 6 | 655,0 | | | |  | 655,0 | | |  | |  |  | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 8 Замена дерявянных оконных блоков на блоки ПВХ | | | шт | 5 | 167,0 | | | |  | 167,0 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. Центральная 52 Замена дерявянных оконных блоков на блоки ПВХ (1,9 п-ды) | | | | 8 | 267,2 | | | |  | 267,2 | | | апрель | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Пионерская, 6 Замена дверных блоков | | |  | 2 | 40,0 | | | |  | 40,0 | | | июль-август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул. Софийская, 6 Замена дверных блоков п-л | | | шт | 1 | 10,0 | | | |  | 10,0 | | | июль-август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 16 | 484,2 | | | |  | 484,2 | | |  | |  |  | |
| Подвальные продухи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Центральная, 48 Устройство подвальных окон из ПВХ | | | шт | 16 | 300,00 | | | |  | 300,0 | | | август-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул.Центральная, 52 Устройство козырьков над подъездными окнами | | | шт | 1 | 12,00 | | | |  | 12 | | | июль-август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 17 | 312,00 | | | |  | 312,0 | | |  | |  |  | |
| Ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Центральная, 48 | | | шт | 2 | 224,0 | | | |  | 224,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул.Софийская, 3 (3,4) | | | шт | 2 | 224,0 | | | |  | 224,0 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Мира, 8 (5) | | | шт | 1 | 112,0 | | | |  | 112,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул.Заводская 17 (2 п-д) | | | шт | 1 | 95,0 | | | |  | 95,0 | | | сентябрь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 6 | 655,0 | | | |  | 655,0 | | |  | |  |  | |
| Вывод фановых труб за кровлю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Блюхера, 3 | | | м | 50 | 100,0 | | | |  | 100,0 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. Блюхера, 5 | | | м | 50 | 100,0 | | | |  | 100,0 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Блюхера, 7 | | | м | 50 | 100,0 | | | |  | 100,0 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 3 | | | м | 15 | 30,0 | | | |  | 30,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 5 | ул. 60 лет Октября, 5 | | | м | 19 | 38,0 | | | |  | 38,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 6 | ул. 60 лет Октября, 8 | | | м | 2 | 4,0 | | | |  | 4,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 7 | ул. Мира , 8 | | | м | 9,5 | 19,0 | | | |  | 19,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 8 | ул. Парковая, 11 | | | м | 27 | 54,0 | | | |  | 54,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 9 | ул.Центральная, 50 | | | м | 12 | 24,0 | | | |  | 24,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 10 | ул.Центральная, 52 | | | м | 30 | 60,0 | | | |  | 60,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 264,5 | 529,00 | | | |  | 529,00 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | 1980,20 | | | |  | 1980,20 | | |  | |  |  | |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена и установка кранов, клапанов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | | | шт | 13 | 19,5 | | | |  | 19,5 | | | май | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 | | | шт | 12 | 18,0 | | | |  | 18,0 | | | май | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Блюхера, 3 | | | шт | 3 | 4,5 | | | |  | 4,5 | | | июнь | |  |  | |
| 4 | ул. Блюхера, 5 | | | шт | 5 | 7,5 | | | |  | 7,5 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 5 | ул. Мира , 8 | | | шт | 1 | 4,0 | | | |  | 4,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 6 | ул. Парковая, 11 | | | шт | 14 | 21,0 | | | |  | 21,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 7 | ул. Парковая, 15 | | | шт | 12 | 18,0 | | | |  | 18,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 8 | ул. Центральная, 3 | | | шт | 6 | 9,0 | | | |  | 9,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 9 | ул. Центральная, 5 | | | шт | 4 | 6,0 | | | |  | 6,0 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 10 | ул. Центральная, 48 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 11 | ул. Центральная, 50 | | | шт | 11 | 16,5 | | | |  | 16,5 | | | сентябрь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 12 | ул. Центральная, 52 | | | шт | 15 | 22,5 | | | |  | 22,5 | | | сентябрь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 13 | ул. Строительная, 7 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 14 | ул. Строительная, 21 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 15 | ул. Лазо, 11 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 16 | ул. Лазо, 13 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 17 | ул. Лазо, 19 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 18 | ул. Пушкина, 36 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 19 | ул. Софийская, 1 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 20 | ул. Заводская, 6 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 21 | ул. Заводская, 8 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 22 | ул. Заводская, 10б | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 23 | ул. Заводская, 12 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 24 | ул. Заводская, 19 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 25 | ул. Нагорная, 2 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 26 | ул. Нагорная, 5 | | | шт | 1 | 1,5 | | | |  | 1,5 | | | июнь-сентябрь | | | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 111 | 169,00 | | | |  | 169,00 | | |  | |  |  | |
| Замена стяков канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 | | | шт | 13 | | | 40,3 | |  | 40,3 | | | март-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. Блюхера, 3 | | | шт | 2 | | | 6 | |  | 6 | | | апрель | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Блюхера, 7 | | | шт | 2,5 | | | 15,1 | |  | 15,1 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул. Заводская, 8а | | | шт | 4 | | | 16,1 | |  | 16,1 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 5 | ул. Заводская, 17а | | | шт | 9,5 | | | 20,5 | |  | 20,5 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 6 | ул.Софийская, 3 | | | шт | 2 | | | 6,0 | |  | 6,0 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 7 | ул.Мира, 10 | | | шт | 3 | | | 7,50 | |  | 7,50 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 8 | ул. Парковая, 11 | | | шт | 6 | | | 15,00 | |  | 15,00 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 9 | ул. Парковая, 15 | | | шт | 18 | | | 45,00 | |  | 45,00 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 10 | ул. Центральная, 52 | | | шт | 27 | | | 78,00 | |  | 78,00 | | | август | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 87,00 | | | 249,50 | |  | 249,50 | | |  | |  |  | |
| Замена стояков ГВС и ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 хвс | | | м | 8 | | | 23,20 | |  | 23,20 | | | апрель,август | | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 8 хвс | | | м | 3 | | | 8,70 | |  | 8,70 | | | апрель | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул.Блюхера, 3 хвс | | | м | 17 | | | 49,30 | |  | 49,30 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул.Блюхера, 3 гвс | | | м | 3 | | | 8,70 | |  | 8,70 | | | апрель | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 5 | ул.Блюхера, 5 гвс | | | м | 4 | | | 11,60 | |  | 11,60 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 6 | ул. Центральная, 48 гвс | | | м | 2 | | | 5,80 | |  | 5,80 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 7 | ул. Центральная, 48 хвс | | | м | 2 | | | 12,40 | |  | 12,40 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 8 | ул. Центральная, 50 хвс | | | м | 3 | | | 8,70 | |  | 8,70 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 9 | ул. Центральная, 52 гвс | | | м | 6 | | | 17,40 | |  | 17,40 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 48 | | | 145,80 | |  | 145,80 | | |  | |  |  | |
| Замена стояков отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 цо | | | м | 2 | | | 5,80 | |  | 5,80 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. 60 Лет Октября, 5 цо | | | м | 3 | | | 8,70 | |  | 8,70 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул.Блюхера, 3 цо | | | м | 11,5 | | | 33,36 | |  | 33,36 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул.Блюхера, 5 цо | | | м | 8 | | | 23,20 | |  | 23,20 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 5 | ул. Центральная, 50 цо | | | м | 3 | | | 8,70 | |  | 8,70 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 6 | ул. Центральная, 52 цо | | | м | 8 | | | 23,20 | |  | 23,20 | | | июнь-июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 35,5 | | | 102,96 | |  | 102,96 | | |  | |  |  | |
| Замена розлива хвс, гвс, отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 3 цо | | | м | 50 | | | 125,00 | |  | 125,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул.Блюхера, 5 цо | | | м | 20 | | | 50,00 | |  | 50,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул.Блюхера, 5 гвс | | | м | 20 | | | 50,00 | |  | 50,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул.Заводская, 17а | | | м | 52 | | | 152,00 | |  | 152,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 5 | ул. Мира, 10 цо | | | м | 15 | | | 37,50 | |  | 37,50 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 6 | ул.Парковая, 11 цо, гвс | | | м | 8 | | | 19,30 | |  | 19,30 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 7 | ул.Парковая, 11 цо | | | м | 30 | | | 75,00 | |  | 75,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 8 | ул.Парковая, 15 цо | | | м | 20 | | | 50,00 | |  | 50,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 9 | ул. Центральная, 17 хвс | | | м | 30 | | | 75,00 | |  | 75,00 | | | май-июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 245 | | | 633,80 | |  | 633,80 | | |  | |  |  | |
| Восстановление подъездного отопления (замена регистров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Парковая, 15 (1,7,8 п-ды) | | | шт | 3 | | | 25,20 | |  | 25,20 | | | июнь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. Мира, 10 (2,4 п-д) | | | шт | 2 | | | 19,80 | |  | 19,80 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Центральная, 52 (2,5 п-д) | | | шт | 2 | | | 18,00 | |  | 18,00 | | | июль | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 7 | | | 63,00 | |  | 63,00 | | |  | |  |  | |
| Поверка и ремонт ОДПУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 60 Лет Октября, 8 | | | шт | 1 | | 30,0 | | |  | 30,0 | | | январь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | ул. Блюхера, 3 | | | шт | 1 | | 36,0 | | |  | 36,0 | | | январь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | ул. Заводская, 19 | | | шт | 1 | | 30,0 | | |  | 30,0 | | | январь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
| 4 | ул. Парковая, 11 | | | шт | 3 | | 135,0 | | |  | 135,0 | | | январь | |  | ООО "Мастер Плюс" | |
|  | Итого: | | |  | 6 | | 231,0 | | |  | 231,0 | | |  | |  |  | |
| ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | |  |  | | 1595,06 | | |  | 1595,06 | | |  | |  |  | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена вводных автоматов в эл.щитах мкд (60 лет Октября, 3,5,8, Блюхера 3,5,7, Нагорная 2,5, Заводская 6,8,8а,12,10б, 12,16,17,17а,17в,19, Лазо 11,13,19, Строительная 7,31, Софийская 1,3,6, Пушкина 36, Пионерская 6, Парковая 11,15, Центральная 3,5,17,48,50,52) | | | шт | 30 | | 75,0 | | |  | 75,0 | | | июнь-сентябрь  июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 2 | Замена светильников мкд (60 лет Октября, 3,5,8, Блюхера 3,5,7, Нагорная 2,5, Заводская 6,8,8а,12,10б, 12,16,17,17а,17в,19, Лазо 11,13,19, Строительная 7,31, Софийская 1,3,6, Пушкина 36, Пионерская 6, Парковая 11,15, Центральная 3,5,17,48,50,52) | | | шт | 40 | | 140,0 | | |  | 140,0 | | |  |  | | ООО "Мастер Плюс" | |
| 3 | замена ВРУ ул. Центральная, 48 | | | шт | 1 | | 75,9 | | |  | 75,9 | | |  |  | | ООО "Мастер Плюс" | |
| ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |  |  | | 290,9 | | |  | 290,9 | | |  | |  |  | |
|  | Аварийно-восстановительные работы | | |  |  | | 1190,4 | | |  | 1190,4 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС : | | |  |  | | 5056,54 | | |  | 5056,54 | | |  | |  | | |
| ТСЖ "УЮТ" п. Алонка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лазо 1,2 (замена конька) | | | м2 | 34 | | 22,2 | | |  | 22,2 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Молдавская 1,2, (замена конька) | | | м2 | 34 | | 22,2 | | |  | 22,2 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Молдавская 5 (замена конька) | | | м2 | 17 | | 11,1 | | |  | 11,1 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 4 | Лазо 1,5 (замена козырька) | | | м2 | 14,84 | | 29,8 | | |  | 29,8 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 5 | Молдавская 11 (ремонт кровли) | | | м2 | 30 | | 37,4 | | |  | 37,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 6 | Молдавская 9 (ремонт эркера) | | | м2 | 25 | | 31,2 | | |  | 31,2 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 7 | Молдавская 7 (ремонт эркера) | | | м2 | 25 | | 31,2 | | |  | 31,2 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 8 | Лазо 8(ремонт крыши подвального тамбура) | | | м2 | 12,5 | | 15,8 | | |  | 15,8 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
|  | Итого: | | |  | 192,34 | | 200,90 | | |  | 200,90 | | |  | |  |  | |
| Ремонт дверей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лазо 1(подвальные) | | | шт | 1 | | 22,7 | | |  | 22,7 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Лазо 2(подваленые) | | | шт | 1 | | 22,7 | | |  | 22,7 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Лазо 4(подваленые) | | | шт | 1 | | 22,7 | | |  | 22,7 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 4 | Лазо 5(подваленые) | | | шт | 1 | | 22,7 | | |  | 22,7 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 5 | Лазо 7(1тамбурные) | | | шт | 1 | | 31,4 | | |  | 31,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 6 | Лазо 6(1тамбурные) | | | шт | 1 | | 31,4 | | |  | 31,4 | | |  | |  |  | |
|  | Итого: | | |  | 5 | | 153,60 | | |  | 153,60 | | |  | |  |  | |
| Остекление подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молдавская 1 (подвальные 2шт) | | | м2 | 2 | | 3,4 | | |  | 3,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Молдавская 2 (подвальные 2шт) | | | м2 | 2 | | 3,4 | | |  | 3,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Молдавская 6 (подвальные 3шт) | | | м2 | 5 | | 5,1 | | |  | 5,1 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 4 | Лазо 1 (подвальные 2шт) | | | м2 | 2 | | 3,4 | | |  | 3,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 5 | Лазо 2 (подвальные 2шт) | | | м2 | 2 | | 3,4 | | |  | 3,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 6 | Лазо 4 (подвальные 4шт) | | | м2 | 3 | | 5,1 | | |  | 5,1 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
|  | Итого: | | |  | 16 | | 23,80 | | |  | 23,80 | | |  | |  |  | |
| Ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молдавская 5(2подъезд) | | | шт | 2 | | 46,7 | | |  | 46,7 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Молдавская7(1,2подъезды) | | | шт | 2 | | 93,4 | | |  | 93,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Лазо 7 (1подъезд) | | | шт | 1 | | 46,7 | | |  | 46,7 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
|  | Итого: | | |  | 4 | | 140,10 | | |  | 140,10 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 518,40 | | |  | 518,40 | | |  | |  |  | |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт стояков ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лазо 6 | | | м2 | 18 | | 25 | | |  | 25 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Лазо 7 | | | м2 | 12 | | 17 | | |  | 17 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Молдавская 5,7 | | | м2 | 18 | | 25 | | |  | 25 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 4 | Молдавская 8,9 | | | м2 | 18 | | 25 | | |  | 25 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 5 | Молдавская 11,12 | | | м2 | 18 | | 25 | | |  | 25 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
|  | Итого: | | |  | 84 | | 117,00 | | |  | 117,00 | | |  | |  |  | |
|  | Ремонт стояков ХВС | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Лазо 7 | | | м.п. | 24 | | 25,4 | | |  | 25,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Молдавская 1,5 | | | м.п. | 24 | | 25,4 | | |  | 25,4 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Молдавская 7,8,9 | | | м.п. | 36 | | 38,1 | | |  | 38,1 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
|  | Итого: | | |  | 84 | | 88,90 | | |  | 88,90 | | |  | |  |  | |
|  | Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор) | | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Молдавская 1 | | | шт. | 6 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 2 | Молдавская 2 | | | шт. | 6 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 3 | Молдавская 3 | | | шт. | 6 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 4 | Молдавская 4 | | | шт. | 6 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 5 | Молдавская 5 | | | шт. | 6 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 6 | Молдавская 6 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 7 | Молдавская 7 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 8 | Молдавская 8 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 9 | Молдавская 9 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 10 | Молдавская 10 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 11 | Молдавская 11 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 12 | Молдавская 12 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 13 | Лазо 1 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 14 | Лазо 2 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 15 | Лазо 4 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 16 | Лазо 5 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 17 | Лазо 6 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 18 | Лазо 7 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
| 19 | Лазо 8 | | | шт. | 5 | | 5,6 | | |  | 5,6 | | | май-сентябрь | |  | ООО ТСЖ "УЮТ" | |
|  | Итого: | | | шт. | 95 | | 106,40 | | |  | 106,40 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 312,30 | | |  | 312,30 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО ТСЖ "УЮТ": | | |  |  | | 830,70 | | |  | 830,70 | | |  | |  |  | |
|  | ТСЖ "Герби" п.Герби | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | Ремонт кровли | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 13 | | | м.кв. | 15 | | 7,00 | | |  | 7,00 | | | май-июль | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 2 | Саратовская 14 | | | м.кв. | 20 | | 10,00 | | |  | 10,00 | | | май-июль | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 35 | | 17,00 | | |  | 17,00 | | |  | |  |  | |
|  | Ремонт крылец | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 16 | | | шт | 2 | | 60,00 | | |  | 60,00 | | | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 2 | | 60,00 | | |  | 60,00 | | |  | |  |  | |
|  | Установка окон | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 17 | | | шт | 1 | | 8,00 | | |  | 8,00 | | | май | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 1 | | 8,00 | | |  | 8,00 | | |  | |  |  | |
|  | Замена дверей | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 12 | | | шт | 4 | | 60,00 | | |  | 60,00 | | | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 4 | | 60,00 | | |  | 60,00 | | |  | |  |  | |
|  | Установка слива с крыши | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 12 | | | шт | 2 | | 15,00 | | |  | 15,00 | | | май | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 2 | | 15,00 | | |  | 15,00 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  | 42 | | 160,00 | | |  | 160,00 | | |  | |  |  | |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | Ремонт канализации | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 9 | | | шт | 1 | | 35,00 | | |  | 35,00 | | | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 2 | Саратовская 10 | | | шт | 1 | | 35,00 | | |  | 35,00 | | | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 3 | Саратовская 11 | | | шт | 1 | | 35,00 | | |  | 35,00 | | | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 4 | Саратовская 12 | | | шт | 1 | | 35,00 | | |  | 35,00 | | | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 4 | | 140,00 | | |  | 140,00 | | |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  | | | замена розлива холодной воды по подвалу | | | | | | |  | |
| 1 | Саратовская 12 | | | шт | 1 | | 30,00 | | |  | | | 30,00 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 2 | Саратовская 9 | | | шт | 1 | | 30,00 | | |  | | | 30,00 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 2 | | 60,00 | | |  | | | 60,00 |  | |  |  | |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 200,00 | | |  | | | 200,00 |  | |  |  | |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  | | |  |  | |  | | | Ремонт ВРУ | | | |  | |  |  | |
| 1 | Саратовская 11 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 2 | Саратовская 12 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 3 | Саратовская 13 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 4 | Саратовская 14 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 5 | Саратовская 15 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 6 | Саратовская 16 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 7 | Саратовская 9 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
| 8 | Саратовская 10 | | | шт | 1 | | 4,50 | | |  | | | 4,50 | май-сентябрь | |  | ТСЖ "Герби" | |
|  | Итого: | | |  | 8 | | 36,00 | | |  | | | 36,00 |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |  | 8 | | 36,00 | | |  | | | 36,00 |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ" | | |  |  | | 396,00 | | |  | | | 396,00 |  | |  |  | |
| Стройсервис ДВ п. Чегдомын | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Косметический ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Центральная 9 | | | шт | 1 | | 26,5 | | |  | 26,5 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул. Нагорная 5а | | | шт | 1 | | 43,6 | | |  | 43,6 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул. Софийская 12 | | | шт | 1 | | 44,6 | | |  | 44,6 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул. 60 Лет Октября 10 | | | шт | 1 | | 194,5 | | |  | 194,5 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ул. Центральная 40 | | | шт | 1 | | 213,49 | | |  | 213,49 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | ул. Блюхера 6 | | | шт | 1 | | 81,5 | | |  | 81,5 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | ул.Софийская 10б | | | шт | 1 | | 18,4 | | |  | 18,4 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | ул.Строительная 1 | | | шт | 1 | | 59,6 | | |  | 59,6 | | | 01.01.2023-31.12.2033 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 8 | | 682,2 | | |  | 682,2 | | |  | |  |  | |
| Утепление фасада | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Лазо 5 | | | м2 | 3 | | 32,23 | | |  | 32,23 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул. Лазо 3 | | | м2 | 5 | | 54,57 | | |  | 54,57 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул. Строительная 17 | | | м2 | 3 | | 44,50 | | |  | 44,50 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул.Лазо 23 | | | м2 | 3 | | 45,00 | | |  | 45,00 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ул.Театральная 4 | | | м2 | 5 | | 40,25 | | |  | 40,25 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 19 | | 216,55 | | |  | 216,55 | | |  | |  |  | |
| Ремонт крылец | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Софийская 4б | | | м2 | 12 | | 297,20 | | |  | 297,20 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Софийская 3а | | | м2 | 18 | | 50,80 | | |  | 50,80 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул. Железнодор.24 | | | м2 | 15 | | 61,40 | | |  | 61,40 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул.Софийская 4 | | | м2 | 28 | | 259,93 | | |  | 259,93 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ЦЭС 11 | | | м2 | 7 | | 189,90 | | |  | 189,90 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 80 | | 859,23 | | |  | 859,23 | | |  | |  |  | |
| Обустройство козырьков над подъездом, приямков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦЭС 5 | | | шт | 2 | | 44,12 | | |  | 44,12 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Софийская 10 | | | шт | 1 | | 70,52 | | |  | 70,52 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул.Строительная 19 | | | шт | 1 | | 56,60 | | |  | 56,60 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул.Центральная 43 | | | шт | 1 | | 146,50 | | |  | 146,50 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 5 | | 317,74 | | |  | 317,74 | | |  | |  |  | |
| Замена окон на пластиковые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Пионерская 7 | | | шт | 4 | | 111,50 | | |  | 111,50 | | | 01.05.2023-31.09.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Школьный 4 | | | шт | 2 | | 59,40 | | |  | 59,40 | | | 01.05.2023-31.09.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул.Блюхера 9 | | | шт | 4 | | 247,96 | | |  | 247,96 | | | 01.05.2023-31.09.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 10 | | 418,86 | | |  | 418,86 | | |  | |  |  | |
| Ремонт отмостки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Софийская 5 | | | м2 | 51 | | 161,74 | | |  | 161,74 | | | 01.05.2023-31.09.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | пер. Школьный 6 | | | м2 | 19 | | 59,30 | | |  | 59,30 | | | 01.05.2023-31.09.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 70 | | 221,04 | | |  | 221,04 | | |  | |  |  | |
| Косметический ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦЭС 6 | | | шт | 1 | | 41,20 | | |  | 41,20 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Пушкина 28 | | | шт | 1 | | 44,95 | | |  | 44,95 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ЦЭС 9 | | | шт | 1 | | 85,14 | | |  | 85,14 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ЦЭС 11 | | | шт | 2 | | 189,90 | | |  | 189,90 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ЦЭС 2 | | | шт | 1 | | 41,86 | | |  | 41,86 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | ЦЭС 4 | | | шт | 1 | | 41,43 | | |  | 41,43 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | ЦЭС 14 | | | шт | 1 | | 79,57 | | |  | 79,57 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | ЦЭС 1 | | | шт | 1 | | 40,20 | | |  | 40,20 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 9 | ул.Пионерская 17 | | | шт | 1 | | 85,14 | | |  | 85,14 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 10 | ул.Строительная 13 | | | шт | 1 | | 50,10 | | |  | 50,10 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 11 | ул.. Софийская 3А | | | шт | 1 | | 18,60 | | |  | 18,60 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 12 | ул. Заводская 14 | | | шт | 2 | | 58,60 | | |  | 58,60 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 13 | ул. Центральная 9 | | | шт | 1 | | 40,07 | | |  | 40,07 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 14 | ул. Строительная 3 | | | шт | 1 | | 58,20 | | |  | 58,20 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 15 | ул. Софийская 5 | | | шт | 1 | | 48,00 | | |  | 48,00 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 16 | ул.Пионерская 16 | | | шт | 2 | | 99,93 | | |  | 99,93 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 17 | ул.Чегдомынская 3 | | | шт | 3 | | 102,96 | | |  | 102,96 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 18 | ул.Чегдомынская 3а | | | шт | 3 | | 116,19 | | |  | 116,19 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 25 | | 1242,0 | | |  | 1242,0 | | |  | |  |  | |
| Устройство кровли , перекрытия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Центральная 16 | | | м2 | 10 | | 22,58 | | |  | 22,58 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Театральная 7 | | | м2 | 11 | | 33,08 | | |  | 33,08 | | | 01.05.2023-31.10.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 21 | | 55,66 | | |  | 55,66 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 4013,35 | | |  | 4013,35 | | |  | |  |  | |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена розлива водоснабжения ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пер. Школьный 9 | | | м/п | 102,1 | | 194,50 | | |  | 194,50 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Заводская 16а | | | м/п | 31 | | 60,68 | | |  | 60,68 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул.Заводская 16б | | | м/п | 30 | | 50,91 | | |  | 50,91 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул.Пионерская 4 | | | м/п | 75 | | 167,98 | | |  | 167,98 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ул.Пионерская 17 | | | м/п | 106,8 | | 76,60 | | |  | 76,60 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | ул.Центральная 46 | | | м/п | 29 | | 238,98 | | |  | 238,98 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | ул.Заводская 10а | | | м/п | 31 | | 79,62 | | |  | 79,62 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | ул.Лазо 15 | | | м/п | 11 | | 25,39 | | |  | 25,39 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 9 | ул. Центральная 11 | | | м/п | 26,5 | | 48,70 | | |  | 48,70 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 442,4 | | 943,36 | | |  | 943,36 | | |  | |  |  | |
| Замена розлива водоснабжения ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Центральная52а | | | м/п | 109 | | 312,88 | | |  | 312,88 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 109 | | 312,88 | | |  | 312,88 | | |  | |  |  | |
| Замена запорной арматуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Пионерская 3 | | | шт | 21 | | 48,98 | | |  | 48,98 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ЦЭС 3 | | | шт | 11 | | 24,66 | | |  | 24,66 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ЦЭС 8 | | | шт | 21 | | 118,18 | | |  | 118,18 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ЦЭС 9 | | | шт | 8 | | 38,00 | | |  | 38,00 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ЦЭС 10 | | | шт | 21 | | 139,14 | | |  | 139,14 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 82 | | 368,96 | | |  | 368,96 | | |  | |  |  | |
| Замена розлива центрального отопления ЦО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Центральная 44 | | | м/п | 94 | | 177,69 | | |  | 177,69 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Центральная 42 | | | м/п | 132 | | 223,41 | | |  | 223,41 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ЦЭС 13 | | | м/п | 148 | | 314,43 | | |  | 314,43 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ЦЭС 6 | | | м/п | 5 | | 17,4 | | |  | 17,4 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | Лазо 9 | | | м/п | 107 | | 121,68 | | |  | 121,68 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | ул.Пионерская 21 | | | м/п | 42 | | 107,6 | | |  | 107,6 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | ул. Парковая 17 | | | м/п | 158 | | 420,68 | | |  | 420,68 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | ул.Чегдомынская 3 | | | м/п | 3 | | 14,23 | | |  | 14,23 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 689 | | 1397,12 | | |  | 1397,12 | | |  | |  |  | |
| Замена канализационнофй трубы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Заводская 17б | | | м/п | 11 | | 63,38 | | |  | 63,38 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Пушкина 52 | | | м/п | 58 | | 184,00 | | |  | 184,00 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул.Пионерская 17 | | | м/п | 16 | | 42,00 | | |  | 42,00 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 85 | | 289,38 | | |  | 289,38 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 3311,70 | | |  | 3311,70 | | |  | |  |  | |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  | |
| Замена кабеля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул.Центральная 23 | | | м/п | 15 | | 44,34 | | |  | 44,34 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Центральная 32 | | | м/п | 45 | | 89,5 | | |  | 89,5 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул.Центральная 34 | | | м/п | 48 | | 90,9 | | |  | 90,9 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул.Центральная 54 | | | м/п | 16 | | 116,40 | | |  | 116,40 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 124 | | 341,14 | | |  | 341,14 | | |  | |  |  | |
| Ревизия щитов.ВРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦЭС 7 | | | м/п | 10 | | 83,71 | | |  | 83,71 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | ул.Центральная 36 | | |  | 1 | | 79,27 | | |  | 79,27 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | ул.Центральная 38 | | |  | 1 | | 79,03 | | |  | 79,03 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | ул.Блюхера 4 | | | м/п | 1 | | 77,98 | | |  | 77,98 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | ул.60 Лет Октября 10 | | | м/п | 1 | | 6,15 | | |  | 6,15 | | | 01.01.2023-31.12.2023 | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 14 | | 326,14 | | |  | 326,14 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 667,28 | | |  | 667,28 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Чегдомын | | |  |  | | 7992,33 | | |  | 7992,33 | | |  | |  |  | |
| УК ООО "Стройсервис ДВ" п. Сулук | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена дверных блоков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 лет Победы, 2 | | | шт. | 2 | | 70,0 | | |  | 70,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | 41 лет Победы, 4 | | | шт. | 2 | | 70,0 | | |  | 70,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | 42 лет Победы, 5 | | | шт. | 1 | | 35,0 | | |  | 35,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | Ленина, 4 | | | шт. | 1 | | 35,0 | | |  | 35,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | Строителей, 2 | | | шт. | 2 | | 70,0 | | |  | 70,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 8 | | 280,0 | | |  | 280,0 | | |  | |  |  | |
| Ремонт подъездов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молодежная, 2 | | | шт. | 1 | | 93,0 | | |  | 93,0 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Молодежная, 3 | | | шт. | 1 | | 93,0 | | |  | 93,0 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 2 | | 186,0 | | |  | 186,0 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 466,0 | | |  | 466,0 | | |  | |  |  | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ревизия поэтажных электрощитов и ВРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молодежная, 3 | | | шт. | 5 | | 58 | | |  | 58 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Строительная, 2 | | | шт. | 4 | | 45 | | |  | 45 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | Строительная, 3 | | | шт. | 4 | | 45 | | |  | 45 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | Строительная, 4 | | | шт. | 4 | | 45 | | |  | 45 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | 40 лет Победы, 4 | | | шт. | 4 | | 45 | | |  | 45 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | 41 лет Победы, 5 | | | шт. | 4 | | 45 | | |  | 45 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | Ленина, 7 | | | шт. | 4 | | 45 | | |  | 45 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | Строительная, 6 | | | шт. | 1 | | 21 | | |  | 21 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 30 | | 349 | | |  | 349 | | |  | |  |  | |
| Ревизия ВРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Молодежная 1 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Строительная 2 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | Строительная 3 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | Строительная 4 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 4 | | 68 | | |  | 68 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 417 | | |  | 417 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Сулук | | |  |  | | 883,0 | | |  | 883,0 | | |  | |  |  | |
| УК ООО "Стройсервис ДВ" п. Солони | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена дверных блоков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная 6/1 | | | шт. | 3 | | 105,0 | | |  | 105,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Молодежная 4/3 | | | шт. | 2 | | 70,0 | | |  | 70,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | Молодежная 5/5 | | | шт. | 2 | | 70,0 | | |  | 70,0 | | | май-сентябрь | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 7 | | 245,0 | | |  | 245,0 | | |  | |  |  | |
| Ремонт кровли | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная 4/4 | | | м2 | 26 | | 30,0 | | |  | 30,0 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Молодежная 5/1 | | | м2 | 20 | | 30,0 | | |  | 30,0 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | Молодежная 5/5 | | | м2 | 20 | | 30,0 | | |  | 30,0 | | |  | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 66 | | 90,0 | | |  | 90,0 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 335,0 | | |  | 335,0 | | |  | |  |  | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ревизия ВРУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная 4/2 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Центральная 4/5 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | Центральная 6/1 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | Центральная 6/2 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | Молодежная 4/3 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | Молодежная 4/4 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | Молодежная 5/1 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | Молодежная 5/2 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 9 | Молодежная 5/3 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 10 | Молодежная 5/4 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 11 | Молодежная 5/5 | | | шт. | 1 | | 17 | | |  | 17 | | | январь-декабрь | | | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 11 | | 187 | | |  | 187 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 187 | | |  | 187 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Солони | | |  |  | | 522,0 | | |  | 522,0 | | |  | |  |  | |
| УК ООО "Стройсервис ДВ" п. Этыркэн | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Замена розлива водоснабжения ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 лет Победы 3 | | | шт. | 5 | | 10,0 | | |  | 10,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | 40 лет Победы 5 | | | шт. | 5 | | 10,0 | | |  | 10,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | 40 лет Победы 9 | | | шт. | 5 | | 10,0 | | |  | 10,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | 40 лет Победы 17 | | | шт. | 5 | | 10,0 | | |  | 10,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 20 | | 40,0 | | |  | 40,0 | | |  | |  |  | |
| Замена сборок по розливу водоснабжения ХВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 лет Победы 17 | | | шт. | 8 | | 20,8 | | |  | 20,8 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | Школьная 6 | | | шт. | 6 | | 15,6 | | |  | 15,6 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 14 | | 36,4 | | |  | 36,4 | | |  | |  |  | |
| Замена розлива водоснабжения ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 лет Победы 3 | | | м.п. | 8 | | 65,9 | | |  | 65,9 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | 40 лет Победы 4 | | | м.п. | 7 | | 50 | | |  | 50 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  | 15 | | 115,9 | | |  | 115,9 | | |  | |  |  | |
| Замена сборок водоснабжения ГВС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 лет Победы 7 | | | шт. | 12 | | 36,0 | | |  | 36,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | 40 лет Победы 9 | | | шт. | 12 | | 36,0 | | |  | 36,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | 40 лет Победы 11 | | | шт. | 12 | | 36,0 | | |  | 36,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | 40 лет Победы 15 | | | шт. | 12 | | 36,0 | | |  | 36,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | 40 лет Победы 23 | | | шт. | 12 | | 36,0 | | |  | 36,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | |  |  | | 180,0 | | |  | 180,0 | | |  | |  |  | |
| Замена сборок центрального отопления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40 лет Победы 1 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 2 | 40 лет Победы 3 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 3 | 40 лет Победы 11 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 4 | 40 лет Победы 13 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 5 | 40 лет Победы 15 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 6 | 40 лет Победы 17 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 7 | 40 лет Победы 19 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 8 | 40 лет Победы 21 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 9 | 40 лет Победы 23 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 10 | Школьная 1 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 11 | Школьная 2 | | | шт. | 20 | | 85,0 | | |  | 85,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
| 12 | Школьная 3 | | | шт. | 20 | | 25,0 | | |  | 25,0 | | | май-август | |  | ООО "Стройсервис ДВ" | |
|  | Итого: | | | шт. | 240 | | 960,0 | | |  | 960,0 | | |  | |  |  | |
|  | ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |  |  | | 1332,3 | | |  | 1332,3 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО СТРОЙСЕРВИС ДВ п. Этыркэн | | |  |  | | 1332,3 | | |  | 1332,3 | | |  | |  |  | |
|  | ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | | |  |  | | 26767,48 | | |  | 26767,48 | | |  | |  |  | |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 05.06.2024 № 314

Состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2024-2025 года по Верхнебуреинскому муниципальному району

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крупевский  Алексей Юрьевич | - | первый заместитель главы администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, руководитель штаба |
| Алексиевич  Инесса Валерьевна | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, заместитель руководителя штаба |
| Лештаева  Наталья Николаевна | - | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, секретарь штаба |
| Члены комиссии: |  |  |
| Исаев  Сергей Викторович | - | государственный инспектор Биробиджанского отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью (по согласованию) |
| Кудрешов  Максим Викторович |  | врио начальника 5 отряда противопожарной службы (5 ОПС отряд), (по согласованию) |
| Ольферт  Полина Владимировна | - | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Сибилев  Евгений Викторович | - | Представитель Дальневосточного управления Ростехнадзор, начальник Биробиджанского отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью (по согласованию) |
| Шуранов  Сергей Петрович | - | начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Руководители ресурсоснабжающих организаций:  АО «Хабаровские энергетические системы», МУП «Вектор, МУП «Энергия», МУП «ЖКХ Сулук», МУП «ЖКХ Тырма», ООО «Артель старателей «Ниман»,  Руководители управляющих компаний. | - | (по согласованию) |
| главы городских и сельских поселений | - | (по согласованию) |

\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_