### Приложение

### к постановлению

### администрации района

26.07.2017 № 468

### УТВЕРЖДЕНО

### постановлением

### администрации района

### 11.01.2017 № 11

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском районе на период

до 2020 года

| № п/п | Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах | Инициатор создания объекта | Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) | Место расположения объекта | Объем финансирования, млн. руб. | Источники финансирования (федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники) | Сроки реализации, годы | Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Объекты транспортно-логистической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын, протяженность – 505 км. | Минтранс России, Правительство края | Проектная документация разработана частично | Солнечный, Верхнебуреинский муниципальные районы | 29 613,8 | Федеральный бюджет – 26 000,0 млн. руб., консолидированный бюджет края – 3 613,8 млн. руб. | 2008–2025 | ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" |
|  | Строительство автомобильной дороги 5 категории п. Сулук – Правоурмийское месторождение оловянных руд в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Протяженность – 117 км | ПАО "Русолово" | Ведется работа по получению средств из АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" для разработки проектно–сметной документации на объекты инфраструктуры, предлагаемые к финансированию за счет средств ФЦП. | Верхнебуреинский муниципальный район | 3000,0 | Предполагаемый источник финансирования – федеральный бюджет | 2016–2018 | Ведется работа по включению объекта в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года", утвержденную Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480 |
| # Объекты энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство линии электропередачи ВЛ 220 кВ от ст. Могды Верхнебуреинского района до Правоурмийского горно-обогатительного комбината протяженностью 53 км | ПАО "Русолово" | Ведется работа по получению средств из АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" для разработки проектно–сметной документации на объекты инфраструктуры, предлагаемые к финансированию за счет средств ФЦП | Верхнебуреинский муниципальный район | 1 500,0 | Предполагаемый источник финансирования – федеральный бюджет | 2016–2018 | Ведется работа по включению объекта в федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года", утвержденную Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. № 480 |
| # Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция, техническое перевооружение электросетевого комплекса с приобретением оборудования, материалов в сельских поселениях района | Администрация Верхнебуреинского муниципального района Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | ПСД разработана | Верхнебуреинский муниципальный район | 120 | Краевой бюджет – 108,0 млн. руб., муниципальный бюджет – 12,0 млн. руб. | 2017–2020 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
|  | Модернизация котельных Алонка, Солони, Сулук | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Планируемый к реализации | Верхнебуреинский муниципальный раон | 342,2 | Краевой бюджет – 307,9 млн. руб., муниципальный бюджет – 34,2 млн. руб. | 2018–2020 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
|  | Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны "Чегдомын" | Министерство экономического развития Хабаровского края, Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации | п.Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 300 | Федеральный бюджет – 283,5 млн. рублей, краевой бюджет – 15 млн. рублей, муниципальный бюджет – 1,5 млн. рублей | 2017-2020 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы" |
|  | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС (площадка котельной пос. Олимпийский) | Министерство жилижно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Реализация | пос.Олимпийский городского поселения "Рабочий поселок "Чегдомын" | 142,5 | Краевой бюджет – 142,5млн. рублей. | 2016-2017 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения пос. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Планируемый к реализации | п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 539,2 | Краевой бюджет -349,2 млн. рублей, внебюджнтные средства – 190,0 млн. рублей | 2017-2020 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
| 9. | Котельная в п. Этыркэн Верхнебуреинского района Хабаровского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Реализация | п.Этыркэн | 132,6 | Краевой бюджет – 104,3 млн. рублей, 28,3 - муниципальный бюджет | 2012-2017 | ГП Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
| ## Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство школы в рп. Чегдомын – 600 мест | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 937,5 | Консолидированный бюджет края – 937,5 млн. руб. | 2017-2019 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы" |
| 11 | Строительство школы в рп. Новый Ургал | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | рп. Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального района | 1120,1 | Консолидированный бюджет края – 1120,1 млн. руб. | 2018-2020 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы" |
| 12 | Строительство школы п. Тырма | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района | 309,1 | Консолидированный бюджет края – 309,1 млн. руб. | 2019-2020 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы" |
| ## Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство культурно-досугового центра в п.Тырма | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Проектирование | п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района | 24,0 | Консолидированный бюджет края – 24,0 млн. руб. | 2019-2020 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района на 2017-2022 годы" |
| ## Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бассейн плавательный в п.Чегдомын на 48 посещений в смену | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, министерство физической культуры и спорта Хабаровского края, министерство строительства Хабаровского края | Реализация | рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 247,4 | Консолидированный бюджет края | 2012–2018 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с.Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | Министерство здравоохранения Хабаровского края | Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Универсар Проект" 31ю05ю2017. Срок действия контракта – 30.11.2017 | с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | 16.7 | Консолидированный бюджет края | 2016-2017 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения в Хабаровском крае" |
| ## Добыча и переработка полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении. Мощность – 8,0 млн. тонн угля в год. | ПАО "Сибирская угольная энергетическая компания" | Проектно–сметная документация выполняется поэтапно, строительство | рп. Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район | 17734,0 | Собственные средства | 2009–2021 | Инвестиционная программа ПАО "Сибирская угольная энергетическая компания" |
| 17 | Освоение Правоурмийского оловорудногоместорождения. Мощность – до 5 000 тонн олова в концентрате. Потребность в энергоресурсах будет определена на стадии проектирования. Необходимо строительство ЛЭП 220 кВ от ст. Могды Верхнебуреинского района до Правоурмийского горно-обогатительного комбината. | ПАО "Русолово" | Проектирование | Верхнебуреинский муниципальный район | 9509,9 | Внебюджетные источники (привлекаемые средства) | 2018-2020 | Комплексная региональная программа "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства края от 19 декабря 2014 г. № 968-рп, в ред. распоряжением ПРавительства края № 666-рп от 26 августа 2016 г.) |
| 18 | Освоение золоторудного месторождения Нони. Мощность – 0,8 тонна золота. Предусмотрено автономное энергообеспечение (ДЭС). | ООО "Нони" | Получено положительное заключение на проект строительства комбината в ФАУ "Главгосэкспертиза". Продолжается проведение разведочных работ. Ведется поиск кредитных ресурсов. | Верхнебуреинский муниципальный район | 2 400,0 | Привлекаемые т собственные средства | 2017–2018 | Комплексная региональная программа "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства края от 19 декабря 2014 г. № 968-рп, в ред. распоряжением Правительства края № 666-рп от 26.08.2016 г.) |
| 19 | Адниканское газовое месторождение (обустройство) Добыча 25,0 млн. нм3 газа в год | ООО "Дальгазресурс»" | Проектирование | пойма р.Адникан | 43,0 | Собственные средства | 2016-2017 гг. | - |
| 20 | Технологическая дорога на Адниканское газовое месторождение длиной - 4,2 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 42,0 | Собственные средства | 2016-2017 гг. | - |
| 21 | Завод СПГ мощностью 6,0 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 1500,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 22 | Дубликанская структура (геологоразведочные работы) Площадь – 20 км2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 175,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 23 | Солонийская структура (геологоразведочные работы) Площадь 25 км. 2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Солони | 175,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 24 | Контейнерная площадка площадью 2000 м2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | ж/д станция Ургал-1 | 52,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 25 | Технологическая дорога на Дубликанскую структуру длинной 9,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 90,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 26 | Технологическая дорога на Солонийскую структуру длиной 5,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Солони | 50,0 | Собственные средства | 2017-2018 гг. | - |
| 27 | Завод СПГ мощностью 6,0 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 1500,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 28 | Александровская структура (геологоразведочные работы) Площадью 30 км. 2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р Александров | 175,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 29 | Ургальская структура (геологоразведочные работы) Площадь – 50 км. 2 | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Ургал | 175,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 30 | Технологическая дорога на Александровскую структуру длиной -8,0 км. | ООО «Дальгазресурс» | Проектирование | Пойма р.Александров | 80,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 31 | Технологическая дорога на Ургальскую структуру длиной – 5,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Ургал | 50,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| 32 | Логистический центр | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | ж/д станция Ургал-1 | 1220,0 | Собственные средства | 2018-2020 гг. | - |
| ## Сельскохозяйственное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство свиноводческого комплекса с законченным циклом производства в селе Усть-Ургал Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 4000 голов единовременного содержания | ООО "Колос" | Проектирование | с. Усть-Ургал | 456,9 | Собственные средства | 2017-2022 гг. |  |

__________________