Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017 № 501

п. Чегдомын

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией в 2018-2020 годах»

В соответствии с положениями основных действующих законов Российской Федерации, во исполнение постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 02.02.2017 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией в 2018-2020 годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Вольф К.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района А.В. Лещук

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации района  04.08.2017 № 501 |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией в 2018-2020 годах»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией в 2018-2020 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Муниципальной программы | - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=06F69BEAA81B65CB775ABFE0AADD661D61917155EDD713877AE0B733B570D54D864E30B17AFB8084d0O7X) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  - Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=06F69BEAA81B65CB775ABFE0AADD661D61907053ECD913877AE0B733B570D54D864E30B372dFOFX) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  -Санитарные правила и нормы для общеобразовательных учреждений |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края |
| Соисполнители, участники Муниципальной программы | Руководители общеобразовательных учреждений |
| Цели Муниципальной программы | Создание благоприятных, современных и безопасных условий для осуществления образовательных услуг путём совершенствования материально-технических ресурсов |
| Задачи Муниципальной программы | Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил и норм в общеобразовательных учреждениях района |
| Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы | В рамках Программы, подпрограммы, ведомственные программы не реализуются |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной программы | 1. Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ СОШ № 9 и МБОУ ООШ № 16  2. Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 12  3. Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 15  4. Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в филиале МБОУ ООШ № 12 в п. Ушман |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | 1.Разработан проект на осуществление централизованного водоснабжения и канализации в МБОУ СОШ №9 п. Софийск, МБОУ ООШ№16 с. Аланап, МБОУ ООШ №12 с. Согда и МБОУ ООШ №15 п. Зимовьё  2. Заключены контракты с подрядными организациями  3. Введены в эксплуатацию централизованное водоснабжение и канализация  4. Созданы комфортные условия для обучающихся |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Наличие проекта на каждое общеобразовательное учреждение  2. Устройство автономного бесперебойного водоснабжения и канализации – акт приёмки |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 год |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств, по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 - 2020 годах - 12 811,678 тыс. рублей, в том числе:  субсидии из краевого бюджета – 11 646,980 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 7 014,069 тыс. рублей,  2019 год – 1 754,031 тыс. рублей,  2020 год – 2878,880 тыс. рублей;  из районного бюджета – 1 164,698 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 701,407 тыс. рублей,  2019 год – 161,342 тыс. рублей,  2020 год – 301,949 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов решений о районном и краевом бюджете |

В программе используются следующие сокращения слов:

1. МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

2. МБОУ ООШ–муниципальное бюджетное общеобразовательное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа

1. Характеристика текущего состояния по устройству автономного бесперебойного водоснабжения и канализации в 4-х школах

Верхнебуреинского муниципального района

В системе образования Верхнебуреинского муниципального района функционирует 18 общеобразовательных учреждений, вводимых в эксплуатацию с 1939 года по 1997 год. Здание МБОУ СОШ №9 п. Софийск приспособленное кирпичное (бывшее здание детского сада) введено в эксплуатацию в 1990 году, в период эксплуатации было переморожено водоснабжение, канализация. После перевода ДОУ на освободившихся площадях была размещена средняя школа.

В п. Софийск нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях.

В настоящее время школа обеспечена автономным отоплением. На расстоянии 25 метров от школы находится поселковая колонка. Вода доставляется в школу вёдрами, имеется надворный туалет, а так же санитарные комнаты оборудованы биотуалетами.

Для решения вопроса автономного бесперебойного водоснабжения и канализации необходимо от скважины посёлка провести водопровод в санитарные комнаты и пищеблок, построить шамбо для сбора жидких отходов. Очистку шамбо можно будет производить по договору ассенизаторской машиной, принадлежащей ОАО «Ниман».

В с. Аланап нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях. МБОУ ООШ №16 располагается в трёх деревянных зданиях приспособленных под образовательное учреждение. Первое здание это бывший детский сад, второе – бывшее здание конторы аланапского совхоза, третье здание начальной школы. Года постройки 1989, 1990года. В зданиях школы автономное отопление, имеется артезианская скважина для поставки воды в систему теплоснабжения. Качество воды удовлетворяет требованиям к питьевой воде. Необходимо разработать проект строительства водопровода и шамбо, обслуживание шамбо можно производить по договору ассенизаторской машиной ЖКХ п. Тырма, расположенного в 17 км от с. Аланап.

В с. Согда нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях. МБОУ ООШ№12 располагается в деревянном здании 1973 года постройки. Здание обеспечивается автономным теплоснабжением. Для организации автономного бесперебойного водоснабжения и канализации необходимо разработать проект внутреннего водопровода, обеспечить место для резервуара, приобрести автотранспорт для подвоза воды из артезианской скважины посёлка. Скважина находится на расстоянии 1000 метров от образовательного учреждения. Между скважиной и школой проходят железнодорожные пути, имеется переезд. В связи с чем, возникает необходимость приобретения автотранспорта для доставки воды. Таким образом, решается вопрос с автономным бесперебойным водоснабжением. Также необходимо решить вопрос с канализацией. Для этого необходимо приобрести и установить аэрационную станцию АС БИО-5. Такая станция необходима, так как в поселении нет ассенизаторской машины и невозможно проехать в с. Согда из других поселений в связи с отсутствием автомобильных дорог.

В п. Ушман расположен филиал МБОУ ООШ №12, начальная школа, в которой обучается 5 детей. Здание приспособленное деревянное 3-х комнатная квартира в двухквартирном доме. Имеется биотуалет, вода приносится вёдрами, отопление печное. Колодец поселения находится в низине на расстоянии более 3-х км. Здание филиала расположено на возвышенности. Обеспечение здания автономным бесперебойным водоснабжением возможно осуществить через организацию подвоза автотранспортом, который необходимо приобрести, а также установки резервуара для хранения воды. Канализацию выполнять для пяти детей не рентабельно. Имеются биотуалет.

В п. Зимовьё нет централизованного водоснабжения и канализации ни в жилых домах, ни в учреждениях. МБОУ ООШ№15 располагается в деревянном здании 1990 года постройки. Здание обеспечивается автономным теплоснабжением. Для организации автономного бесперебойного водоснабжения и канализации необходимо разработать проект внутреннего водопровода, обеспечить место для резервуара, приобрести автотранспорт для подвоза воды из артезианской скважины посёлка. Скважина находится на расстоянии 2000 метров от образовательного учреждения. Качество воды соответствует требованиям к питьевой воде. Устройство канализации можно осуществить через приобретение и установку аэрационной станции АС БИО-5. Такая станция необходима по причине отсутствия в поселении ассенизаторской машины и невозможностью проезда в п. Зимовьё из других поселений в связи с отсутствием автомобильных дорог.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

Создание благоприятных, современных и безопасных условий для осуществления образовательных услуг путём совершенствования материально-технических ресурсов.

Задачи муниципальной программы:

Обеспечить соблюдение требований Санитарных правил и норм в общеобразовательных учреждениях района.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Источник информации | Значение показателей (индикаторов) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Наличие проекта на каждое общеобразовательное учреждение | % | Первичные данные сбора оперативной информации | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения и канализации – акт приёмки | % | Первичные данные сбора оперативной информации | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 |

В результате реализации программы ожидается следующий результат:

- разработан проект на осуществление централизованного водоснабжения и канализации в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск, МБОУ ООШ№ 16 с. Аланап, МБОУ ООШ № 12 с. Согда и МБОУ ООШ № 15 п. Зимовьё;

-заключены контракты с подрядными организациями;

-введены в эксплуатацию централизованное водоснабжение и канализация;

-созданы комфортные условия для обучающихся.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ СОШ №9 и МБОУ ООШ №16 | Январь- август 2018 года | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие автономного бесперебойного  водоснабжения и канализации |
| 2. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 12 | Январь- август 2019 года | Управление образования,Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие автономного бесперебойного  водоснабжения и канализации |
| 3. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ №15 | Январь- август 2020 года | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие автономного бесперебойного  водоснабжения и канализации |
| 4. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в филиале МБОУ ООШ № 12 в п. Ушман | Январь- август 2020 года | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Наличие автономного бесперебойного  водоснабжения и канализации |

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 годы.

6. Механизм реализации программы

Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального района, которая контролирует исполнение ее мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственным за формирование и реализацию программы является управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района.

В ходе реализации Программы управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района координирует деятельность основных исполнителей.

Исполнители отвечают за подготовку и предоставление отчётов о ходе реализации программы, осуществляют подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков завершения или прекращения её действия.

Порядок ведения мониторинга и отчетности:

сведения о ходе реализации Программы по итогам каждого полугодия и года предоставляются в управление образования администрации Верхнебуреинского района.

Управление образования, как ответственный исполнитель Программы:

- ежегодно собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования и проводит оценку результативности программы;

- ежегодно осуществляет оценку эффективности выполнения программы и по итогам оценки готовит предложения о внесении изменений в программу;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств районного и субсидии из краевого бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 - 2020 годах - 12 811,678 тыс. рублей, в том числе:

субсидии из краевого бюджета – 11 646,980 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 7 014,069 тыс. рублей,

2019 год – 1 754,031 тыс. рублей,

2020 год – 2878,880 тыс. рублей;

из районного бюджета – 1 164,698 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 701,407 тыс. рублей,

2019 год – 161,342 тыс. рублей,

2020 год – 301,949 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования могут быть уточнены при формировании проектов решений о районном и краевом бюджете.

Объемы и источники финансирования мероприятий Муниципальной программы представлены в Приложениях № 1, 2 к настоящей Программе.

8. Основные меры правового регулирования

Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусматривает разработку нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции администрации района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

9.Анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение поставленных целей, являются:

1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы.

Для минимизации данного риска:

- назначаются должностные лица, ответственные за реализацию конкретных мероприятий Программы;

- готовятся планы по реализации каждого мероприятия Программы.

2. Недофинансирование мероприятий Программы.

Для снижения данного риска необходимо:

- подготавливать сметы по исполнению мероприятий;

- ежегодно уточнять объемы финансирования программы исходя из возможностей муниципального бюджета;

- корректировать объемы ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения мероприятий Программы.

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться посредством:

- формирования эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей Программы;

- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирования реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1  
  
к Муниципальной программе  
«Обеспечение общеобразовательных

учреждений Верхнебуреинского

муниципального района

автономным бесперебойным

водоснабжением и

канализацией

в 2018-2020 годах»

Ресурсное обеспечение  
реализации муниципальной программы «Обеспечение общеобразовательных учреждений

Верхнебуреинского муниципального района автономным бесперебойным водоснабжением и

канализацией в 2018-2020 годах»  
за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всего | 701,407 | 161,342 | 301,949 |
|  |  | Районный бюджет | 701,407 | 161,342 | 301,949 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ СОШ № 9 и МБОУ ООШ № 16 | Всего | 701,407 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 701,407 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 12 | Всего | 0,000 | 161,342 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 161,342 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 15 | Всего | 0,000 | 0,000 | 161,343 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 161,343 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в филиале МБОУ ООШ № 12 в п. Ушман | Всего | 0,000 | 0,000 | 140,606 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 140,606 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 2  
  
к Муниципальной программе  
«Обеспечение общеобразовательных

учреждений Верхнебуреинского

муниципального района

автономным бесперебойным

водоснабжением и

канализацией в

2018-2020 годах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всего | 7 715,476 | 1915,373 | 3 180,829 |
|  |  | Краевой бюджет | 7 014,069 | 1754,031 | 2878,880 |
|  |  | Районный бюджет | 701,407 | 161,342 | 301,949 |
| 1. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ СОШ № 9 и МБОУ ООШ № 16 | Всего | 7 715,476 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 7 014,069 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 701,407 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 12 | Всего | 0,000 | 1915,373 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 1754,031 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 161,342 | 0,000 |
| 3. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 15 | Всего | 0,000 | 0,000 | 1774,768 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 1613,425 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 161,343 |
| 4. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в филиале МБОУ ООШ № 12 в п. Ушман | Всего | 0,000 | 0,000 | 1406,061 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 1265,455 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 140,606 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3  
  
к Муниципальной программе  
«Обеспечение общеобразовательных

учреждений Верхнебуреинского

муниципального района

автономным бесперебойным

водоснабжением и

канализацией в

2018-2020 годах»

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Муниципальной программы

«Обеспечение общеобразовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией в 2018-2020 годах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид проекта правового акта | Основные положения проекта правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ СОШ № 9 и МБОУ ООШ № 16 | | | |
| 1.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |
| 2. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |
| 3. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в МБОУ ООШ № 15 | | | |
| 3.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |
| 4. | Устройство автономного бесперебойного водоснабжения в филиале МБОУ ООШ № 12 в п. Ушман | | | |
| 4.1. | Постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение общеобразовательных учреждений автономным бесперебойным водоснабжением и канализацией» | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | Ежегодно, по мере внесения изменений в нормативную правовую базу Российской Федерации, Хабаровского края в сфере развития образования |