- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 30.08.2017    № 547

- п. Чегдомын

О выполнении постановления администрации района от   14.03.2017 № 132 «О ходе отопительного сезона 2016-2017 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2017-2018 года»

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года в Верхнебуреинском муниципальном районе проводится  на основе первоочередных мероприятий, разработанных и утвержденных постановлением администрации района от   05.05.2017 № 240, которыми обозначены наиболее значимые объемы и виды работ.

По Верхнебуреинскому муниципальному району  к предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить:

-    353    многоквартирных дома,

-    20  муниципальных котельных,

- 76,5 км тепловых сетей  - промывка и опрессовка (в том числе предусматривается замена  1,15 км),

- 104,0 км водопроводных сетей – промывка и дезинфекция, (в том числе предусмотрена замена – 1,8 км)

-   3,0 км электрических сетей – выправка и замена опор, перетяжка и замена линий, (в том числе капитальный ремонт - 17,6 км)

Мобилизованы все имеющиеся возможности по привлечению средств из различных источников для проведения работ по подготовке к отопительному сезону объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов жилищного и социального назначения для успешного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года.

В целях выполнения в установленные сроки и в полном объеме всего комплекса работ по обеспечению надежного функционирования объектов жилищно-коммунального и социального назначения в период прохождения максимума зимних нагрузок 2017-2018 года, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года удовлетворительной.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений,  совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  (И.В.Алексиевич), обеспечить координацию действий и надлежащий контроль за своевременным завершением подготовительных работ в Верхнебуреинском муниципальном районе к отопительному сезону 2017-2018 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Комресурс» (Е.Е.Чистякова), ООО «БАМсервис» (А.Г.Сомов), АО «ХЭС» (Н.В.Осокина), ООО «ТВС-сервис» (Н.В.Хахеу), АО «Ургалуголь» (А.И. Добровольский), ОАО «Артель старателей «Ниман» (В.Е. Кочев), котельного цеха №2 СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» (С.А.Рой):

3.1. Принять необходимые меры и обеспечить полную готовность  энергетического оборудования, магистральных теплотрасс, внутриквартальных инженерных сетей к началу отопительного сезона.

Срок -   до 25 сентября 2017 года.

3.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, провести оценку готовности  объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.

Срок - до 15 сентября 2017 г.

4. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Комресурс» (Чистякова Е.Е), ООО «БАМсервис» (А.Г.Сомов), ООО «ТВС-Сервис» (Н.В.Хахеу), АО «ХЭС» (Н.В.Осокина):

4.1.Создать нормативные запасы топлива для устойчивой эксплуатации теплоисточников в зимний период.

4.2. Создать обязательный запас материалов и оборудования  для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

4.3. До начала отопительного сезона произвести погашение задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

5. Рекомендовать директору ООО «РЭС» (Е.Н.Кузнецов)

5.1. В срок до 31.08.2017 выполнить работы по ремонту  трансформатора  котельной 29 квартала фидера №12.

6. Рекомендовать директору ООО «БАМсервис» (А.Г.Сомов) совместно с и.о. главы Новоургальского  поселения (Р.Д.Кан)

6.1. Подготовить предложения  для технического задания  для разработки проектно-сметной документации по утилизации шлака котельной в п.Новый Ургал. В сентябре по данному вопросу провести совещание.

Срок - до 31.08.2017

7. Рекомендовать руководителям ООО «Мастер +» (Э.В. Чистяков), ООО УК «Авангард» (С.М. Вольнова), ООО «Управляющая компания «Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В.Олифирова), ТСЖ «Герби» (Я.Л.Кашина), ТСЖ "Уют" (Л.Н.Бабяк), и.о. главы городских и сельских поселений (В.Г.Ферапонтов, Р.Д.Кан, Н.И. Коваленко), главам поселений (О.В.Кашин, Д.Л.Клян, Н.Г.Голобоков, С.П.Рябов)

7.1. Обеспечить качественную гидропневматическую промывку внутридомовых систем отопления, контроль за проведением работ с составлением актов промывки и обязательным подписанием их представителем ресурсоснабжающей организации.

7.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, провести оценку готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.

Срок -  до 15 сентября 2017 г..

7.3. Завершить работы по восстановлению теплового контура жилых зданий.

Срок - до 01.11.2017 года

8. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года потребителей тепловой энергии:

- жилищного фонда  -  до 15 сентября 2017 года.

- объектов социальной сферы -  до 25 августа 2017года.

8.2. 	Согласовать с руководителями теплоснабжающих организаций, утвердить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики графики подачи тепла потребителям, предусмотрев первоочередное подключение объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Срок - до 25 сентября 2017 года.

9.  Рекомендовать ООО «РКЦ» (Э.В.Хатыленко), ООО «Мастер плюс» (Э.В.Чистяков), ООО УК «Авангард» (С.М.Вольнова), ООО «Управляющая компания «Ургал» (О.В.Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В.Олифирова)  совместно с главами городских и сельских поселений:

9.1. Продолжить работу по обеспечению неуклонного снижения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

9.2. Обеспечить уровень сбора платежей со всех групп потребителей не менее 90 процентов.

9.3. Усилить претензионную работу по погашению дебиторской задолженности за  полученные жилищно-коммунальные услуги.

9.4.Обеспечить накопление средств «топливной составляющей» для оплаты за топливо для своевременного начала отопительного сезона 2017-2018 года.

10. Руководителям управления образования (Т.С. Гермаш), отдела культуры (Л.М.Зимина)

10.1.Обеспечить завершение работ и получение актов готовности объектов в установленные сроки.

10.2. Обеспечить выполнение плана по оснащению подведомственных учреждений  приборами учета.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района   Лещука А.В.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                          П.Ф.Титков