Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2025 № 395

рп. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 979 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

В соответствии с постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 02.02.2017 № 47 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 11.10.2013 № 979 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района А. М. Маслов

Приложение

к постановлению

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 25.06.2025 № 395

«УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

Верхнебуреинского

муниципального района

Хабаровского края

от 11.10.2013 № 979

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации Верхнебуреинского муниципального района |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | Отдел земельных и имущественных отношений, организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту дорог, финансовое управление, отдел муниципальных закупок, администрации городских и сельских поселений района |
| Цели муниципальной программы | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов Верхнебуреинского муниципального района далее (дорог общего пользования);  Повышение качества работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Верхнебуреинского муниципального района;  Повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности дорог общего пользования;  Управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности района на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.  2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района за счет текущего ремонта и капитального ремонта.  3. Проведение инвентаризации бесхозяйных автодорог общего пользования местного значения.  4. Повышение безопасности дорожного движения.  5. Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района.  6. Софинансирование расходных обязательств городских и сельских поселений района на ремонт объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Подпрограммы | Реализация подпрограммы в рамках Муниципальной программы не предусмотрена |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них  3. Повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда  4. Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений  5. Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  6. Предоставление субсидий из районного бюджета поселений на софинансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  7. Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы | - доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых проведен ремонт;  - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;  - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;  - Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта /протяженность искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (пог.м.);  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности района;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог (км);  - протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - протяженность оформленных бесхозяйных дорог;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользовании, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог;  - техническое оснащение автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района;  - приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района;  - количество городских и сельских поселений, получивших межбюджетный трансферт на исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2014 по 2027 годы в два этапа.  Первый этап 2014 - 2016 годы  Второй этап 2017 - 2027 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств (суммарно за весь период и по годам реализации) | Общий объем финансирования Программы составляет  1 761 853,491 тыс. рублей в том числе:  субсидии из федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год - 0,000 тыс. рублей,  2019 год - 0,000 тыс. рублей,  2020 год - 0,000 тыс. рублей,  2021 год - 0,000 тыс. рублей,  2022 год - 0,000 тыс. рублей,  2023 год - 0,000 тыс. рублей,  2024 год - 0,000 тыс. рублей,  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год - 0,000 тыс. рублей,  2027 год - 0,000 тыс. рублей  субсидии из краевого бюджета 0,000 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год - 0,000 тыс. рублей,  2019 год - 0,000 тыс. рублей,  2020 год - 0,000 тыс. рублей,  2021 год - 0,000 тыс. рублей,  2022 год - 0,000 тыс. рублей,  2023 год - 0,000 тыс. рублей,  2024 год - 0,000 тыс. рублей,  2025 год - 0,000 тыс. рублей,  2026 год - 0,000 тыс. рублей,  2027 год - 0,000 тыс. рублей  Средства районного бюджета 1 761 853,491 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 11 856,126 тыс. рублей,  2015 год - 7 609,587 тыс. рублей,  2016 год - 17 757,729 тыс. рублей,  2017 год - 11 119,849 тыс. рублей,  2018 год – 26 199,365 тыс. рублей,  2019 год - 63 370,827 тыс. рублей,  2020 год – 155 395,616 тыс. рублей,  2021 год – 92 386,193 тыс. рублей,  2022 год – 167 410,498 тыс. рублей,  2023 год – 194 452,954 тыс. рублей,  2024 год – 523 143,857 тыс. рублей,  2025 год – 335308,890 тыс. рублей,  2026 год – 68 538,000 тыс. рублей,  2027 год – 87 304,000 тыс. рублей  в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются  субсидии из федерального бюджета – 525 898,090 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год - 0,000 тыс. рублей,  2019 год - 0,000 тыс. рублей,  2020 год - 0,000 тыс. рублей,  2021 год - 33569,880 тыс. рублей,  2022 год - 0,000 тыс. рублей,  2023 год - 96 447,120 тыс. рублей,  2024 год - 213 277,680 тыс. рублей,  2025 год — 182 603,410 тыс. рублей,  2026 год - 0,000 тыс. рублей,  2027 год - 0,000 тыс. рублей  В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета 289 042,19 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год - 6000,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 7709,180 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год - 18300,000 тыс. рублей,  2019 год - 34014,990 тыс. рублей,  2020 год - 97578,290 тыс. рублей,  2021 год - 8500,000 тыс. рублей,  2022 год – 90882,390 тыс. рублей,  2023 гол - 0,000 тыс. рублей,  2024 год – 26057,340 тыс. рублей,  2025 год – 0,000 тыс. рублей,  2026 год - 0,000 тыс. рублей,  2027 год - 0,000 тыс. рублей  В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета поселений 11 508,787 тыс. рублей в том числе  по годам:  2014 год - 0,000 тыс. рублей,  2015 год - 0,000 тыс. рублей,  2016 год - 0,000 тыс. рублей,  2017 год - 0,000 тыс. рублей,  2018 год - 0,000 тыс. рублей,  2019 год - 1 680,673 тыс. рублей,  2020 год - 3 457,105 тыс. рублей,  2021 год - 774,313 тыс. рублей,  2022 год – 1 151,207 тыс. рублей,  2023 год – 1 578,171 тыс. рублей,  2024 год – 2867,318 тыс. рублей,  2025 год – 0,000 тыс. рублей,  2026 год - 0,000 тыс. рублей,  2027 год - 0,000 тыс. рублей |
| Объем налоговых расходов района в рамках реализации муниципальной программы (суммарно за весь период и по годам реализации) | Налоговые расходы района в рамках Муниципальной программы не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Качественным улучшением состояния автомобильных дорог общего пользования Верхнебуреинского муниципального района являются показатели состояния дорожной сети:  - доведение доли отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых произведен капитальный ремонт до 60%  - поддержание доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт не менее 80 %  - приведение автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в собственности района к нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог не менее 20 % в год  - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям не менее 10 км ежегодно.  - протяженность оформленных бесхозяйных дорог в собственность для их содержания не менее 326,486 км  - техническое оснащение ежегодно не менее 180 км автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района  - своевременное обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет приобретения 2 единиц техники  - качественное улучшение состояния автомобильных дорог городских и сельских поселений за счет предоставления межбюджетного трансферта не менее 1 поселению ежегодно |

1. Характеристика текущего состояния

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них.

Улучшение "дорожных условий" приводит к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости), снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда), сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Верхнебуреинского муниципального района. Они связывают территории поселений района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети общего пользования, автомобильных дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики муниципального района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для всего населения.

В настоящее время протяженность общего пользования автомобильных дорог с твердым покрытием - 196,6 километров. В настоящее время возникла необходимость проведения инвентаризации общего пользования автомобильных дорог в целях уточнения данных по протяженности дорог.

Кроме того, на территории района имеются бесхозяйные дороги общего пользования характера, которые необходимо поставить на учет.

В 2012 в районе создан дорожный муниципальный фонд, который формируется в размере 3,5% от планируемых собственных доходов бюджета района. Формирование дорожного муниципального фонда позволило увеличить общий объем расходов бюджета района до 31,2 млн. рублей и привлечь краевые средства на софинансирование капитального ремонта моста через реку Умальта в размере 10 млн. рублей.

Формирование фонда позволило снизить долю протяженности общего пользования автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности общего пользования автомобильных дорог до 20,0% в 2012 году по сравнению с 2011 годом или на 45,3%.

На содержание и ремонт общего пользования автомобильных дорог в 1 полугодии 2013 года израсходовано 3,9 млн. рублей из средств районного бюджета.

В 2013 году на софинансирование ремонта моста через р. Ниман было предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета в размере 3422,4 тыс. рублей.

В результате проведенного аукциона на ремонт моста сметной стоимостью 4278,79 тыс. рублей с выигравшей аукцион организацией был заключен договор на 2758,46 тыс. рублей и в процессе ремонта дополнительное соглашение на дополнительные работы на 274,89 тыс. рублей. За счет сэкономленных средств был произведен ремонт моста через р. Ургал.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- Содержание автомобильной дороги.

- Ремонт автомобильной дороги.

- Капитальный ремонт автомобильной дороги.

В период с 2015 года по 2024 год в рамках муниципальной программы финансовые средства распределились следующим образом:

2015 год – 7,6 млн. руб.

2016 год – 17,7 млн. руб.

2017 год – 11,1 млн. руб.

2018 год – 26,1 млн. руб.

2019 год – 63,3 млн. руб.

2020 год – 155,3 млн. руб.

2021 год – 92,3 млн. руб.

2022 год – 167,4 млн. руб.

2023 год – 194,4 млн. руб.

2024 год – 523,1 млн. руб.

В 2015 году выполнены работы по капитальному ремонту малых мостов на р. Сатанки-1, Сатанки-2, Аланжа на автомобильной дороге «р.п. Чегдомын – п. Шахтинский». Стоимость ремонтных работ составила – 1,5 млн. руб. В 2016 году выполнены работы по капитальному ремонту 11 мостов, находящихся в аварийном состоянии автодороги «р.п. Чегдомын - п. Шахтинский», «п. Шахтинский – р.п. Софийск». Стоимость ремонтных работ составила - 9,6 млн. руб.: из них 7,7 млн. руб. средства краевого бюджета и 1,9 млн. руб. - средства из бюджета района. За 2017 год за счет средств районного бюджета выполнены работы:

- по капитальному ремонту малых мостов на 61, 64, 65 км автомобильной дороги «пос. Чегдомын – р.п. Софийск» на сумму - 1,1 млн. руб.

- ремонт участков автомобильных дорог от 62 км до 68 км «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», и от 50 км до 62 км «пос. Шахтинский –р.п. Софийск» на сумму - 2,0 млн. руб.

Кроме проведения ремонтно-строительных работ, велись работы по летнему и зимнему содержанию дорог, которые включали в себя: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, грейдерование дорог с грунтовым покрытием, расчистка дорог и обочин от снега в зимний период, ликвидация наледей, очистка опор моста через р. Ургал от древесного плавника и его текущий ремонт, вырубка кустарника и восстановление видимости дорожных знаков и т.п. Затраты по данному направлению составили:

В 2015 году - 6,1 млн. руб., в т.ч. автодороги муниципального значения «р.п. Чегдомын – п. Шахтинский», «п.Шахтинский - п. Софийск» - 5,2 млн. руб., «п. Тырма - п. Аланап» - 0,4 млн. руб., автодороги поселений – 0, 539 млн. руб.

В 2016 году – 4,7 млн. руб., в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения «р.п. Чегдомын – п. Шахтинский», «п. Шахтинский - п. Софийск» - 4,2 млн. руб., «п. Тырма - п. Аланап» - 0, 109 млн. руб., автодороги поселений – 0, 326 млн. руб.

В 2017 году – 5,4 млн. руб., в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 4,8 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 0, 4 млн. руб., «р.п. Чегдомын – с. Средний Ургал» - 0,2 млн.руб.

В 2018 году – 25,8 млн.руб. в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 16,6 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 0, 7 млн. руб., на ремонт малых мостов – 1,2 млн. руб., на аварийно-восстановительные работы моста через р. Ургал -7,3 млн. руб.

В 2019 году – 60,1 млн. руб., в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 57,2 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 0,6 млн. руб., «п. Лиственный – Адникан- Эльга» - 0,6 млн. руб., на исполнение полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог п. Чекунда, с. Средний Ургал, п. Софийск – 1,7 млн. руб.

В 2020 году – 132,1 млн. руб. в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 56,2 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 0,5 млн. руб., «п. Лиственный – Адникан - Эльга» - 2,2 млн. руб. на ремонт малых мостов – 31,8 млн. руб., на аварийно-восстановительные работы автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» – 32,3 млн. руб., выделение субсидий на ремонт дорог городских и сельских поселений 7,0 млн. руб., на проведение инвентаризации автомобильных дорог – 0,2 млн. руб., на ремонт автомобильных дорог п. Средний Ургал - 1,9 млн. руб.

В 2021 году – 68,8 млн. руб. в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «рп. Чегдомын – пос. Шахтинский», пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 55,9 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 3,0 млн. руб., на ремонт малых мостов – 3,1 млн. руб., «п. Лиственный – Адникан- Эльга» - 2,5 млн. руб., выделение субсидий на ремонт дорог городских и сельских поселений 2,5 млн. руб., на исполнение полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог п. Чегдомын, с. Средний Ургал, п. Софийск – 1,8 млн. руб.

В 2022 году – 118,6 млн. руб. в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 25,1 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 3,5 млн. руб., «п. Лиственный – Адникан - Эльга» - 1,8 млн. руб., на ремонт малых мостов – 2,5 млн. руб., на аварийно-восстановительные работы автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» – 82,3 млн. руб., выделение субсидий на ремонт дорог городских и сельских поселений 2,1 млн. руб., на исполнение полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог п. Чегдомын, с. Средний Ургал, п. Алонка, п. Новый Ургал - 1,3 млн. руб.

В 2023 году – 72,9 млн. руб. в т.ч. на содержание и ремонт автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» - 63,3 млн. руб., «п. Тырма - с. Аланап» - 5,9 млн. руб., «п. Лиственный – Адникан - Эльга» - 3,7 млн. руб., на ремонт малых мостов – 6,2 млн. руб., выделение субсидий на ремонт дорог городских и сельских поселений 3,6 млн. руб., на исполнение полномочий по ремонту и содержанию автомобильных дорог п. Чегдомын - 1,5 млн. руб., на аварийно-восстановительные работы моста через р. Ургал -96,4 млн. руб.

В 2024 году – выполнены работы по восстановлению (капитальный ремонт) автомобильного моста через реку Ургал на автомобильной дороге «рп. Чегдомын - пос. Шахтинский», разрушенного в результате паводка 2021 года и чрезвычайной ситуации за счет средств федерального бюджета на сумму 213,2 млн рублей. Капитальный ремонт автомобильной дороги с возможностью ее использования в качестве взлетно-посадочной полосы в п. Чегдомын с учетом существующей потребности в выполнении полетов на круглогодичной основе и повышении транспортной мобильности населения района на сумму 203,3 млн рублей. Асфальтирование дорог и приведение их в нормативное состояние в п. Новый Ургал по ул. Ростовская, ул. Донецкая и автомобильной дороги в направлении железнодорожного ДЭПО на общую сумму 35,9 млн рублей. Ремонт участков автомобильной дороги «Лиственный - Адникан – Эльга» от п. Новый Ургал до с. Чекунда и мостового сооружения на 24 км, находящегося в аварийном состоянии на общую сумму 6,7 млн рублей;

- продолжение ремонта автомобильной дороги «рп. Чегдомын - пос. Шахтинский» с 22 км по 31 км (10км) на общую сумму 18,5 млн рублей;

- выполняется содержание автомобильных дорог района на общую сумму более 10 млн. рублей.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии общего пользования автомобильных дорог в Верхнебуреинском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Также, гражданам важно, как обеспеченно освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое

Поселковая среда обитания (проживания) – совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Дворовые территории – неотъемлемая составляющая городской структуры. Это территория, в которой человек проводит значительную часть жизни. В настоящее время благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городских и сельских поселений района не соответствует современным требованиям.

Успешная реализация в районе мероприятий муниципальной программы за счет проведения ремонта позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшит в целом облик населенных пунктов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Верхнебуреинского муниципального района, повышение качества работ по капитальному ремонту и содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Верхнебуреинского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности общего пользования дорог, управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района за счет текущего ремонта и капитального ремонта.

3. Проведение инвентаризации бесхозяйных автодорог общего пользования местного значения.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

5. Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности района.

6. Софинансирование расходных обязательств городских и сельских поселений района на ремонт объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

3. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы, целевые индикаторы

Качественным улучшением состояния автомобильных дорог общего пользования Верхнебуреинского муниципального района являются показатели состояния дорожной сети:

- доведение доли отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых произведен капитальный ремонт до 60 %;

- поддержание доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт не менее 80 %;

- приведение автомобильных дорог общего пользования, местного значения, находящихся в собственности района к нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог не менее 20 % в год;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям не менее 10 км ежегодно;

- протяженность оформленных бесхозяйных дорог в собственность для их содержания не менее 326,486 км ежегодно;

- техническое оснащение не менее 180 км автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района;

- своевременное обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет приобретения 2 единиц техники;

- качественное улучшение состояния автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских и сельских поселений за счет предоставления межбюджетного трансферта не менее 1 поселению ежегодно;

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых проведен ремонт;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта /протяженность искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (пог.м.);

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности района;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог (км);

- протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- протяженность оформленных бесхозяйных дорог;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользовании, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог;

- техническое оснащение автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района;

- приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района;

- количество городских и сельских поселений, получивших межбюджетный трансферт на исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы приведены в [приложении N 1](#P317).

3.1. Методика сбора информации и

расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

- доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых произведен ремонт - (%), с нарастающим итогом:

Д = (N отр. / N общ.) х 100 %,

Д - доля отремонтированных инженерных сооружений, находящихся в собственности района - (%),

N общ. – общее количество инженерных сооружений, находящихся в собственности района - (шт.),

N отр. – количество отремонтированных инженерных сооружений, находящихся в собственности района - (шт.).

По данным актов выполненных работ КС-2;

- доля отремонтированных автомобильных дорог, общего пользования местного значения с твердым покрытием находящихся в собственности района, в отношении которых произведен ремонт - (%) с нарастающим итогом:

Д = (L отр. / L общ.) х 100%,

Д - доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в собственности района - (%),

L общ. –общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности района - (км),

L отр. – протяженность отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в собственности района (км).

По данным актов выполненных работ КС-2;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, не отвечающая нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог- (%) с нарастающим итогом:

Д = (L н. н. т./ L общ.) х 100 %,

Д - доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности района и не отвечающая нормативным требованиям - (%),

L общ. – протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности района - (км),

L - н. н. т. – протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности района, не соответствующая нормативным требованиям.

По результатам проведенной оценки технического состояния (диагностика) (км);

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог - (км) за год.

По данным актов выполненных работ (КС-2) и по результатам обследования (акт) участков автомобильных дорог после ремонта или капитального ремонта);

- протяженность оформленных бесхозяйных дорог (км) с нарастающим итогом.

По данным нормативных правовых актов администрации Верхнебуреинского муниципального района о принятии дорог в муниципальную собственность и выписок из ЕРГН;

- техническое оснащение автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района - (км) с нарастающим итогом.

По данным актов выполненных работ КС-2;

- приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района (шт.) с нарастающим итогом.

По данным актов приема-передачи специализированной техники и заключенных муниципальных контрактов, на приобретение спецтехники;

- количество городских и сельских поселений, получивших межбюджетный трансферт на исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за год реализации.

По данным заключенных соглашений с городскими и сельскими поселениями (шт.).

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них.

3. Повышение безопасности дорожного движения.

4. Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений.

5. Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

6. Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирным домов населенных пунктов.

[Перечень](#P367) мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении N 2 данной программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2014 по 2027 годы. В два этапа. Первый этап 2014 - 2016 годы, второй этап 2017 – 2027 годы.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации [мероприятий](#P367) Программы и объемы их финансирования.

Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи, как соисполнитель программы выполняет следующие основные задачи:

1. Проводит экономический анализ эффективности программных проектов и [мероприятий](#P367) Программы.

2. Готовит предложения по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период.

3. Корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного бюджета и уточняет возможные объемы финансирования из других источников.

4. Проводит мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовку и предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

[Мероприятия](#P367) Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между администрацией района и соисполнителями Программы.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации района производит оплату выполненных работ в соответствии с заключенными договорами, актами выполненных работ.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Верхнебуреинского муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируется, что [мероприятия](#P367) программы будут реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1 761 853,491 тыс. рублей в том числе:

субсидии из федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год - 0,000 тыс. рублей,

2019 год - 0,000 тыс. рублей,

2020 год - 0,000 тыс. рублей,

2021 год - 0,000 тыс. рублей,

2022 год - 0,000 тыс. рублей,

2023 год - 0,000 тыс. рублей,

2024 год - 0,000 тыс. рублей,

2025 год - 0,000 тыс. рублей,

2026 год - 0,000 тыс. рублей,

2027 год - 0,000 тыс. рублей

субсидии из краевого бюджета - 0,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год - 0,000 тыс. рублей,

2019 год - 0,000 тыс. рублей,

2020 год - 0,000 тыс. рублей,

2021 год - 0,000 тыс. рублей,

2022 год - 0,000 тыс. рублей,

2023 год - 0,000 тыс. рублей,

2024 год - 0,000 тыс. рублей,

2025 год - 0,000 тыс. рублей,

2026 год - 0,000 тыс. рублей,

2027 год - 0,000 тыс. рублей

Средства районного бюджета 1 761 853,491 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 11 856,126 тыс. рублей,

2015 год - 7 609,587 тыс. рублей,

2016 год - 17 757,729 тыс. рублей,

2017 год - 11 119,849 тыс. рублей,

2018 год - 26 199,365 тыс. рублей,

2019 год - 63 370,827 тыс. рублей,

2020 год - 155 395,616 тыс. рублей,

2021 год - 92 386,193 тыс. рублей,

2022 год -167 410,498 тыс. рублей,

2023 год - 194 452,954 тыс. рублей,

2024 год - 523 143,857 тыс. рублей,

2025 год - 335 308,890 тыс. рублей,

2026 год - 68 538,000 тыс. рублей,

2027 год - 87 304,000 тыс. рублей

в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета –

525 898,090 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год - 0,000 тыс. рублей,

2019 год - 0,000 тыс. рублей,

2020 год - 0,000 тыс. рублей,

2021 год - 33569,880 тыс. рублей,

2022 год - 0,000 тыс. рублей,

2023 год - 96 447,120 тыс. рублей,

2024 год - 213 277,680 тыс. рублей,

2025 год - 182 603,410 тыс. рублей,

2026 год - 0,000 тыс. рублей,

2027 год - 0,000 тыс. рублей

В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета – 289 042,19 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6000,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 7709,180 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год - 18300,000 тыс. рублей,

2019 год - 34014,990 тыс. рублей,

2020 год - 97578,29 тыс. рублей,

2021 год -8500,000 тыс. рублей,

2022 год – 90882,390 тыс. рублей,

2023 гол - 0,000 тыс. рублей,

2024 год – 26 057,340 тыс. рублей,

2025 год - 0,000 тыс. рублей,

2026 год - 0,000 тыс. рублей,

2027 год - 0,000 тыс. рублей

В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета поселений 11 508,787 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,000 тыс. рублей,

2015 год - 0,000 тыс. рублей,

2016 год - 0,000 тыс. рублей,

2017 год - 0,000 тыс. рублей,

2018 год - 0,000 тыс. рублей,

2019 год - 1 680,673 тыс. рублей,

2020 год - 3 457,105 тыс. рублей,

2021 год -774,313 тыс. рублей,

2022 год – 1151,207 тыс. рублей,

2023 год – 1 578,171 тыс. рублей,

2024 год – 2 867,318 тыс. рублей,

2025 год - 0,000 тыс. рублей,

2026 год - 0,000 тыс. рублей,

2027 год - 0,000 тыс. рублей

Объемы и источники финансирования [мероприятий](#P367) Программы отражены в [Приложении № 3](#P514), [4](#P642) к настоящей Программе.

Объемы ресурсного обеспечения будут корректироваться исходя из:

- результатов выполнения [мероприятий](#P367) Программы;

- возможностей бюджета муниципального района;

- мониторинга эффективности мероприятий.

8. Меры правового регулирования

Основные меры правового регулирования представлены в приложении 5

9. Анализ рисков реализации программы

и описание мер управления рисками

Предполагаемые риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, включают в себя:

- снижение финансирования мероприятий муниципальной программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и районного бюджета;

- совершение актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, на объектах транспортной инфраструктуры;

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Для устранения предполагаемых рисков предполагается комплекс мер, направленных, в первую очередь, на:

- обеспечение финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- выявление наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры;

- определение и оценку рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;

- формирование и реализацию комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания централизованных распределенных систем.

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единицы  измерения | Источник  информации | Значение показателя(индикатора) по годам | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и ремонта дорог и сооружений на них | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт | процентов | Собственная  информация  администрации  района | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, в отношении которых произведен ремонт | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 60,0 | 60,00 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.3. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1.4. | Общая площадь твердых типов покрытия автомобильных дорог местного значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта /протяженность искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (пог.м.) | Тыс.кв.м/  пог.м | Собственная  информация  администрации  района | 0,00 | 417,7/ 8,0 | 0,00 | 417,7/ 8,0 | 0,00 | 417,7/8,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям за счет текущего ремонта и капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности района. | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 30,46 | 30,46 | 30,0 | 17,3 | 25,0 | 10,95 | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| 2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района на территории Хабаровского края, соответствующих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог (км.); | км | Собственная  информация  администрации  района | 0,00 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.3. | Протяженность участков автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Собственная  информация  администрации  района | 0,00 | 69,62 | 15,00 | 15,0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,0 |
| 3. | Проведение инвентаризации бесхозяйных автодорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Протяженность оформленных бесхозяйных дорог | км | Собственная  информация  администрации района | 0 | 241,42 | 326,486 | 424,891 | 425,331 | 425,331 | 425,331 | 425,331 | 425,331 |
| 3.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользовании, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог | процентов | Собственная  информация  администрации  района | 0 | 62,5 | 62,4 | 62,5 | 62,4 | 62,3 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 4. | Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Техническое оснащение автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района | км | Собственная  информация  администрации  района | 0 | 0,2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности района | шт. | Собственная  информация  администрации  района | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Софинансирование расходных обязательств городских и сельских поселений района на ремонт объектов дорожного хозяйства. | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Количество городских и сельских поселений, получивших межбюджетный трансферт на исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселений и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | поселение | Собственная  информация  администрации  района | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

«Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель | Сроки реализации | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов, отдел муниципальных закупок | 2014 - 2027 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Неудовлетворительное состояние элементов дорожного полотна, снижение транспортной доступности до населенных пунктов автомобильным транспортом |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч.: | 2014 - 2027 |
| 1.1.1. | «п. Тырма - с. Аланап» | 2014 - 2027 |
| 1.1.2. | «рп. Чегдомын - п. Шахтинский» | 2014 - 2027 |
| 1.1.3. | «п. Шахтинский – п. Софийск» | 2014 - 2027 |
| 1.1.4. | рп. Чегдомын - ж.д. переезд | 2014 - 2016 |
| 1.1.5. | рп. Чегдомын - с. Средний Ургал | 2014 - 2022 |
| 1.1.6. | Подъезд к аэропорту рп. Чегдомын | 2014 – 2015  2025 - 2016 |
| 1.1.7. | «Лиственный – Адникан – Эльга» | 2018 - 2027 |
| 1.1.8. | Неотложные аварийно-восстановительные работы на мосту ПК6+617 автомобильной дороги «рп. Чегдомын - пос. Шахтинский» | 2018 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов, отдел муниципальных закупок | 2019 - 2027 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Неудовлетворительное состояние элементов дорожного полотна, снижение транспортной доступности до населенных пунктов автомобильным транспортом |
| 1.2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги  «рп. Чегдомын – п. Шахтинский» и участка автомобильной дороги  «п. Шахтинский – Софийск» | 2019 - 2023 |
| 1.2.2. | Ремонт моста ПК 20+500 автодороги  «п. Шахтинский - п. Софийск» | 2018 |
| 1.2.3. | Ремонт моста ПК 54+700 автодороги  «п. Шахтинский - п. Софийск» | 2018 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильных дорог  «рп. Чегдомын – п. Шахтинский»  «п. Шахтинский - Софийск» | 2019 - 2027 |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильной дороги  «п. Тырма – с. Аланап, Лиственный – Адникан - Эльга» | 2019 - 2027 |
| 1.2.6. | Ремонт малых, средних и больших мостов | 2020 - 2027 |
| 1.2.7 | Аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге «пос. Шахтинский – рп. Софийск» | 2019-2022  2019-2022 |
| 1.2.8. | Аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге «рп. Чегдомын - пос. Шахтинский» |  |
| 1.3. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные  организации, выбранные по результатам торгов, отдел земельных и имущественных отношений, отдел муниципальных закупок | 2014 - 2027 | Прирост (увеличение протяженности) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района | Отсутствие возможности проведения ремонта автомобильных дорог, находящихся в бесхозяйном состоянии |
| 1.3.1. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги  «п. Лиственный – Адникан – Эльга» | 2017 |
| 1.3.2. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги  «п. Алонка- п. Этыркэн» «п. Шахтинский –  п. Софийск» | 2019 - 2022 |
| 1.4. | Субсидии бюджетам городских и сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств по ремонту объектов дорожного хозяйства | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, финансовое управление администрации района | 2020 - 2025 | Улучшение качества состояния автомобильных дорог городских и сельских поселений | Неудовлетворительное состояние проезжей части автомобильных дорог. Снижение качества услуг на пассажирских перевозках |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов, отдел муниципальных закупок | 2014 – 2017 2023 - 2027 | Приведение в нормативное состояние и улучшенное качество покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Неудовлетворительное состояние элементов дорожного полотна, снижение транспортной доступности до населенных пунктов автомобильным транспортом |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через  р. Малый Ерик | 2014 |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через  р. Иерохан | 2014 |
| 2.3. | Капитальный ремонт малых мостов | 2015, 2017 |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог «п. Чегдомын - п. Шахтинский»  ПК 62-68, «п. Шахтинский – п. Софийск» ПК 50- 62 | 2016 |
| 2.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Тырма – с. Аланап» | 2017 |
| 2.6. | Капитальный ремонт моста через р. Ургал на км 6 автодороги п. Чегдомын – п. Шахтинский | 2023 - 2026 |
| 2.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от примыкания к автомобильной дороге общего пользования Среднеургальского сельского поселения до примыкания к региональной автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту р.п. Чегдомын» | 2023 - 2027 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов, отдел муниципальных закупок | 2016, 2017 - 2027 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Увеличение  дорожно-транспортных происшествий |
| 3.1. | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования |
| 3.2. | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу  «п. Чегдомын – п. Шахтинский» | 2017 |
| 3.3. | Проекты на автомобильных дорогах вне населенных пунктов | 2022 - 2027 |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений. | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов, отдел муниципальных закупок | 2019 - 2027 | Улучшение качества состояния автомобильных дорог городских и сельских поселений | Неудовлетворительное состояние проезжей части автомобильных дорог. Снижение качества услуг на пассажирских перевозках |
| 4.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального района | 2019 - 2027 |
| 4.1.1 | Среднеургальское поселение | 2025 |
| 4.1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги Среднеургальского сельского поселения: от примыкания к региональной дороге "Подъезд к аэропорту рп. Чегдомын" на восток в направлении ГРП" |
| 4.1.2. | Сельское поселение «Поселок Софийск» | 2019 - 2027 |
| 4.1.3. | Чекундинское сельское поселение |
| 4.1.4. | Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» |
| 4.1.4.1. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Чегдомынская в п. Чегдомын |
| 4.1.4.2. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Прямая в п. Чегдомын | 2022-2023 |
| 4.1.4.3. | Ремонт автомобильной дороги  ул. 40 лет Победы в п. Чегдомын |
| 4.1.4.4. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Пионерская в п. Чегдомын |
| 4.1.4.5. | Ремонт автомобильной дороги  ул. 60 лет Октября в п. Чегдомын |
| 4.1.4.6. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Торговая в п. Чегдомын |
| 4.1.4.7. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Шахтерская в п. Чегдомын |
| 4.1.5. | Сельское поселение «Поселок Алонка» | 2021-2022 |
| 4.1.6. | Новоургальское сельское поселение | 2021-2022, 2024 |
| 4.2. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующей реконструкцией сети автомобильных дорог ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов | 2020 - 2027 |
| 4.3. | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества (земельных участков) с изготовлением межевого плана автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений | 2020 - 2027 |
| 4.4 | Установка электрооборудования для уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края | 2024 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 4.5. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования в р.п. Чегдомын от пересечения ул. Пушкина и ул. Заводская по ул. Пушкина, ул. Торговая до Центральной районной библиотеки | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, отдел муниципальных закупок | 2025 | Улучшение качества состояния автомобильных дорог городских и сельских поселений | Ухудшение состояния элементов дорожного полотна, снижение качества услуг на пассажирских перевозках до населенных пунктов района на автомобильном транспорте |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 - 2027 | Обеспечение качества и сокращение сроков ремонта и содержания автомобильных дорог |
| 6. | Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, отдел муниципальных закупок | 2023 - 2023 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение в целом облика населенных пунктов | Неудовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов. Снижение оценки населением работы органов местного самоуправления |
| 7. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Отдел по транспорту,  дорожной деятельности и связи, отдел муниципальных закупок | 2023 - 2027 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | Неудовлетворительное состояние элементов дорожного полотна, снижение транспортной доступности до населенных пунктов автомобильным транспортом |

Приложение№3

к Муниципальной программе

«Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий | Источники | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Районный бюджет | 167410,498 | 194452,954 | 523143,857 | 335308,890 | 68538,000 | 87304,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 96447,120 | 213277,680 | 182603,410 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 90882,390 | 0,000 | 26057,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 1151,207 | 1578,171 | 2867,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 118677,923 | 72980,274 | 63154,234 | 82942,130 | 68538,000 | 87304,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 82382,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 18008,809 | 16789,612 | 12331,872 | 8600,000 | 8600,000 | 8700,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | «п. Тырма - с. Аланап» | Районный бюджет | 1136,205 | 1624,402 | 725,883 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 1.1.2. | «рп. Чегдомын – п. Шахтинский» | Районный бюджет | 6579,847 | 7819,122 | 4621,613 | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 |
| 1.1.3. | «п. Шахтинский – п. Софийск» | Районный бюджет | 7620,596 | 3636,413 | 4000,000 | 4100,000 | 4100,000 | 4100,000 |
| 1.1.4. | р.п. Чегдомын-ж.д.переезд | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5. | «р.п. Чегдомын-с. Средний Ургал» | Районный бюджет | 1044,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6. | Подъезд к аэропорту р.п. Чегдомын | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.7. | «Лиственный - Адникан – Эльга» | Районный бюджет | 1627,599 | 3709,675 | 2984,376 | 1300,000 | 1300,000 | 1400,000 |
| 1.1.8. | Неотложные аварийно-восстановительные работы на мосту ПК6+617 автомобильной дороги «р.п. Чегдомын - пос. Шахтинский» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 100669,114 | 56190,662 | 37340,095 | 56908,970 | 59938,000 | 78604,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 82382,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги «рп. Чегдомын – п. Шахтинский» и участка автомобильной дороги  «п. Шахтинский – п. Софийск» | Районный бюджет | 5303,835 | 25982,588 | х | х | х | х |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | х | х | х | х |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | х | х | х | х |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Ремонт моста ПК 20+500 автодороги  «п. Шахтинский – п. Софийск» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Ремонт моста ПК 54+700 автодороги  «п. Шахтинский – п. Софийск» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильных дорог  «р.п. Чегдомын - п.Шахтинский»,  «п. Шахтинский - п. Софийск» | Районный бюджет | 5664,371 | 18052,989 | 19703,467 | 42708,970 | 34938,000 | 43604,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17336,130 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильной дороги  «п. Тырма – с. Аланап», «Лиственный Адникан – Эльга» | Районный бюджет | 2615,478 | 5955,085 | 7401,410 | 3200,000 | 9000,000 | 10000,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Ремонт малых, средних и больших мостов | Районный бюджет | 2565,560 | 6200,000 | 10235,218 | 11000,000 | 16000,000 | 25000,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7. | Аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге  «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» | Районный бюджет | 54923,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 54923,845 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.8 | Аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге  «р.п Чегдомын - пос. Шахтинский» | Районный бюджет | 27458,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 27458,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги  «п. Лиственный – Адникан – Эльга» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги  «п. Алонка- п. Этыркэн»  «п. Шахтинский – п. Софийск» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Субсидии бюджетам городских и сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства | Районный бюджет | 0,000 | 3642,852 | 13482,267 | 17433,160 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 0,000 | 96447,120 | 416610,215 | 28200,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 96447,120 | 213277,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через  р. Иерохан | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Капитальный ремонт малых мостов | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог «п. Чегдомын – п. Шахтинский»  ПК62-68,  «п. Шахтинский – п. Софийск»  ПК 50 - 62 | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги  «п. Тырма – с. Аланап» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Капитальный ремонт моста через  р. Ургал на км 6 автодороги  п. Чегдомын – п. Шахтинский | Районный бюджет | 0,000 | 96447,120 | 213277,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 96447,120 | 213277,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от примыкания к автомобильной дороге общего пользования Среднеургальского сельского поселения до примыкания к региональной автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту р.п. Чегдомын» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 203332,535 | 28200,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда | Районный бюджет | 98,290 | 35,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования | Районный бюджет | 8,290 | 35,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу «п. Чегдомын – п. Шахтинский» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Проекты на автомобильных дорогах вне населенных пунктов | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений | Районный бюджет | 40062,818 | 1578,171 | 37638,878 | 216447,760 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 165267,280 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 8500,000 | 0,000 | 26057,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 1151,207 | 1578,171 | 2867,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального района | Районный бюджет | 23514,596 | 1578,171 | 31883,180 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40344,330 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 20333,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 1151,207 | 1578,171 | 2835,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. | Среднеургальское сельское поселение | Районный бюджет | 2557,932 | 0,000 | 0,000 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40344,330 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги Среднеургальского сельского поселения: от примыкания к региональной дороге "Подъезд к аэропорту рп. Чегдомын" на восток в направлении ГРП" | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40344,330 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2. | Сельское поселение «Поселок Софийск» | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3. | Чекундинское сельское поселение | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4. | Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | Районный бюджет | 10770,977 | 1578,171 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 537,758 | 1578,171 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.1. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Чегдомынская в п. Чегдомын | Районный бюджет | 6014,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 374,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.2. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Прямая в п. Чегдомын | Районный бюджет | 865,454 | 374,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 374,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.3. | Ремонт автомобильной дороги  ул. 40 лет Победы | Районный бюджет | 485,046 | 232,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 162,912 | 232,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.4. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Пионерская в п. Чегдомын | Районный бюджет | 538,026 | 180,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 180,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.5. | Ремонт автомобильной дороги  ул. 60 лет Октября в п. Чегдомын | Районный бюджет | 649,603 | 261,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 261,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.6. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Торговая в п. Чегдомын | Районный бюджет | 1555,563 | 528,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 528,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.7. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Шахтерская в п. Чегдомын | Районный бюджет | 662,927 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5. | Сельское поселение «Поселок Алонка» | Районный бюджет | 4092,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.6. | Новоургальское городское поселение | Районный бюджет | 6092,917 | 0,000 | 31733,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 20333,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 613,449 | 0,000 | 2685,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующей реконструкцией сети автомобильных дорог ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов | Районный бюджет | 15915,419 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 8500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3. | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества (земельных участков) с изготовлением межевого плана автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений | Районный бюджет | 632,803 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4. | Установка электрооборудования для уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в  рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 5755,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 5724,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 31,538 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования в р.п. Чегдомын от пересечения ул. Пушкина и ул. Заводская по ул. Пушкина, ул. Торговая до Центральной районной библиотеки | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 158813,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124922,950 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 8571,467 | 12216,675 | 3518,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Районный бюджет | 0,000 | 1193,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 0,000 | 6358,211 | 2222,000 | 7719,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета

внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 523143,857 | 335308,890 | 68538,000 | 87304,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Районный бюджет | 523143,857 | 335308,890 | 68538,000 | 87304,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них | Всего | 63154,234 | 82942,130 | 68538,000 | 87304,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 63154,234 | 82942,130 | 68538,000 | 87304,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в том числе: | Всего | 12331,872 | 8600,000 | 8600,000 | 8700,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 12331,872 | 8600,000 | 8600,000 | 8700,00 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | «п. Тырма - с. Аланап» | Всего | 725,883 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 725,883 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | «рп. Чегдомын - п.Шахтинский» | Всего | 4621,613 | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 4621,613 | 2800,000 | 2500,000 | 2500,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | «п. Шахтинский – п. Софийск» | Всего | 4000,000 | 4100,000 | 4100,000 | 4100,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 4000,000 | 4100,000 | 4100,000 | 4100,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | рп. Чегдомын - ж. д. переезд | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5. | «рп. Чегдомын – с. Средний Ургал» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6. | Подъезд к аэропорту р.п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.7. | «Лиственный – Адникан – Эльга» | Всего | 2984,376 | 1300,000 | 1300,000 | 1400,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 2984,376 | 1300,000 | 1300,000 | 1400,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.8. | Неотложные аварийно-восстановительные работы на мосту ПК6+617 автомобильной дороги «р.п. Чегдомын-пос. Шахтинский» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в том числе: | Всего | 37340,095 | 56908,970 | 59938,000 | 78604,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 37340,095 | 56908,970 | 59938,000 | 78604,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги «р.п. Чегдомын -  п. Шахтинский» и участка автомобильной дороги  «п. Шахтинский п. Софийск» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Ремонт моста ПК20+500 автодороги «п. Шахтинский - п. Софийск» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | Ремонт моста ПК254+700 автодороги «п. Шахтинский -  п. Софийск» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильных дорог  «р.п. Чегдомын - п.Шахтинский»,  «п. Шахтинский – п. Софийск» | Всего | 19703,467 | 42708,970 | 34938,000 | 43604,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 19703,467 | 42708,970 | 34938,000 | 43604,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильных дорог  «п. Тырма- с. Аланап»,  «Лиственный - Адникан-Эльга» | Всего | 7401,410 | 3200,000 | 9000,000 | 10000,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 7401,410 | 3200,000 | 9000,000 | 10000,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6. | Ремонт малых, средних и больших мостов | Всего | 10235,218 | 11000,000 | 16000,000 | 25000,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 10235,218 | 11000,000 | 16000,000 | 25000,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7. | Аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге «пос. Шахтинский – р.п. Софийск» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.8. | Аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге «рп. Чегдомын - пос. Шахтинский» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги  «п. Лиственный – Адникан – Эльга» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги «п. Алонка - п. Этыркэн», «п. Шахтинский – п. Софийск» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Субсидии бюджетам городских и сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства | Всего | 13482,267 | 17433,160 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 13482,267 | 17433,160 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 416610,215 | 28200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 213277,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 203332,535 | 28200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Капитальный ремонт малых мостов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог  «п. Чегдомын – п. Шахтинский»  ПК 62 - 68, «п. Шахтинский –  п. Софийск» ПК 50 - 62 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги  «п. Тырма – с. Аланап» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6. | Капитальный ремонт моста через р. Ургал на км 6 автодороги п. Чегдомын –  п. Шахтинский | Всего | 213277,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 213277,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от примыкания к автомобильной дороге общего пользования Среднеургальского сельского поселения до примыкания к региональной автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту р.п. Чегдомын» | Всего | 203332,535 | 28200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 203332,535 | 28200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу «п. Чегдомын – п. Шахтинский» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Проекты на автомобильных дорогах вне населенных пунктов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений | Всего | 37638,878 | 216447,760 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 37638,878 | 216447,760 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального района | Всего | 31883,180 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 31883,180 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1. | Среднеургальское сельское поселение | Всего | 0,000 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги Среднеургальского сельского поселения: от примыкания к региональной дороге "Подъезд к аэропорту рп. Чегдомын" на восток в направлении ГРП" | Всего | 0,000 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 57634,760 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2. | Сельское поселение «Поселок Софийск» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3. | Чекундинское сельское поселение | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4. | Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» | Всего | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.1. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Чегдомынская п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.2. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Прямая п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.3. | Ремонт автомобильной дороги  ул. 40 лет Победы п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.4. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Пионерская п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.5. | Ремонт автомобильной дороги  ул. 60лет Октября п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.6. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Торговая п. Чегдомын | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4.7. | Ремонт автомобильной дороги  ул. Шахтерская п. Чегдомын | Всего | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.5. | Сельское поселение «Поселок Алонка» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.6. | Новоургальское сельское поселение | Всего | 31733,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 31733,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с последующей реконструкцией сети автомобильных дорог ведущим к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3. | Проведение кадастровых работ объектов недвижимого имущества (земельных участков) с изготовлением межевого плана автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4. | Установка электрооборудования для уличного освещения с применением энергосберегающих технологий в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края | Всего | 5755,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 5724,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования в р.п. Чегдомын от пересечения ул. Пушкина и ул. Заводская по ул. Пушкина, ул. Торговая до Центральной районной библиотеки | Всего | 0,000 | 158813,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 158813,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 3518,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 3518,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего | 2222,000 | 7719,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет | 2222,000 | 7719,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение№5

к Муниципальной программе

«Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края»

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №; п/п | Вид проекта правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия | Основания и цель разработки нормативного правового акта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | |
| 1.1. | Постановление администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них | | | | |
| 2.1. | Постановление администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете | Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | | | | |
| 3.1. | Постановление администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете | Повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности дорог общего пользования  местного значения |
| 4. | Исполнение части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских и сельских поселений. | | | | |
| 4.1 | Решение Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района «О принятии полномочий Верхнебуреинским муниципальным районом от сельских поселений в области дорожной деятельности в границах населенных пунктов поселений» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После принятия полномочий и подписания соглашения | Улучшение состояния автомобильных дорог городских и сельских поселений |
| 5. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования | | | | |
| 5.1 | Постановление администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6. | Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходных обязательств по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | | | |
| 6.1 | Постановление администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Отдел по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения о районном бюджете | Повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение в целом облика населенных пунктах |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»