|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации района  от 02.11.2017 № 732 |

ПЛАН-ГРАФИК

ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства

по Верхнебуреинскому муниципальному району в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Город, район** | **Заказчик** | **Подрядчик** | **Мощность, кв.м.** | | **Процент технической готовности** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты, запланированные к вводу в I квартале 2017г. | | | | | | | |
|  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Всего в I квартале 2017г. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Объекты, запланированные к вводу во II квартале 2017г. | | | | | | | |
| 1 | ИЖС | **-** | **-** | **-** | 146,0 | 144,6 |  |
|  | Всего в II квартале 2017г. | **-** | **-** | **-** | 146,0 | 144,6 |  |
| Объекты, запланированные к вводу в III квартале 2017г. | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция общежития в жилой дом по ул.Центральная, 32а, р.п.Чегдомын Хабаровского края | р.п.Чегдомын, Верхнебуреинский район | АО «Ургалуголь» | ООО «Берег» | 2174,4 | 2175,6 | 100 |
| 2 | ИЖС | **-** | **-** | **-** | 85,0 | 88,2 |  |
|  | Всего в III квартале 2017г. | **-** | **-** | **-** | 85,0 | 88,2 |  |
| Объекты, запланированные к вводу в IV квартале 2017г. | | | | | | | |
| 1 | ИЖС | **-** | **-** | **-** | 594,6 | **-** |  |
|  | Всего в IV квартале 2017г. | **-** | **-** | **-** | 594,6 | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **3000** |  |  |