|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением  администрации района  от 02.11.2017 № 734 |

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства

в 2017 году на территории Верхнебуреинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок | Результат |
| 1 | Рассмотрение с застройщиками хода строительства многоквартирных жилых домов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию на территории Верхнебуреинского муниципального района.  Формирование перечня объектов, ввод в эксплуатацию которых в текущем году невозможен и перенесен застройщиками на 2018 год.  Предоставление перечня в министерство строительства края. | Администрация городского поселения  «Рабочий поселок Чегдомын»  Администрация района | 26.10.2017г. | Перечень объектов плана ввода на 2017 год, ввод которых перенесен на 2018 год |
| 2. | Рассмотрение с застройщиками хода строительства многоквартирных жилых домов, находящихся в высокой степени строительной готовности, ввод в эксплуатацию в 2017 году не предусмотрен.  Формирование перечня объектов, ввод в эксплуатацию которых возможно осуществить в 2017 году, с замещением объема ввода выбывших из плана на 2017 год объектов.  Предоставление перечня в министерство строительства края. | Администрация городского поселения  «Рабочий поселок Чегдомын»  Администрация района | 26.10.2017г. | Перечень внеплановых объектов, ввод в эксплуатацию которых возможно осуществить в 2017 году |
| 3. | Рассмотрение с застройщиками хода строительства многоквартирных жилых домов, ввод в эксплуатацию в 2017 году которых предусмотрен.  Формирование плана-графика ввода в эксплуатацию объектов в 2017 году.  Предоставление перечня в министерство строительства края. | Администрация района | 26.10.2017г. | План-график ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства на территории района в 2017 году |
| 4 | Утверждение актуализированного плана-графика ввода жилых домов на территории района в 2017 году на основании сформированных перечней. | Администрация района | 01.11.2017г. | Постановление администрации района об утверждении актуализированного плана-графика ввода жилья |
| 5 | Организация взаимодействия с АО «Ургалуголь» по обеспечению ввода в эксплуатацию в 2018 году жилого комплекса «Шахтер» | Администрация района  АО «Ургалуголь» | до окончания строительства | Завершение строительства жилого комплекса в установленные сроки |
| 6 | Рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в ходе строительства жилых домов на территории района на заседаниях межведомственной рабочей группы. | Администрация района  Межведомственная рабочая группа | еженедельно | Решение проблемных вопросов  Протокол |
| 7 | Предоставление информации в министерство строительства края об исполнении плана-графика ввода жилых домов на территории района в 2017 году | Администрация района | еженедельно | Отчет об исполнении плана-графика ввода жилых домов на территории района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_