|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации района  от 13.11.2017 № 711 |

ПРОГРАММА

по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района и решению выявленных в ходе анализа проблем развития сферы дорожно – транспортного хозяйства

на 2017 – 2020 годы

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района и решению выявленных в ходе анализа проблем развития сферы дорожно-транспортного хозяйства |
| Срок и этапы реализации программы | 2017-2020 годы |
| Координатор Программы | Администрация Верхнебуреинского муниципального района |
| Формулировка проблемы (краткое описание) | *-* Высокая доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;  - Низкий уровень финансирования дорог районного, поселенческого и регионального значения |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого социально – экономического развития муниципального района и эффективной реализации ОМСУ полномочий, закрепленных за районном и поселениями в сфере дорожно – транспортного хозяйства |
| Основные задачи Программы | -Повышение безопасности дорожного движения и качества автомобильных дорог на территории муниципального района |
| Ожидаемые  результаты  Программы | -Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Верхнебуреинского муниципального района  -Проведение технической инвентаризации улично-дорожной сети населенных пунктов, расположенных на территории муниципального района  -Повышение безопасности дорожного движения  -Повышение удовлетворенности населения уровнем организации транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог в муниципальном районе  - Нормативное финансирование содержания и ремонта дорог |

1. Анализ значений критериев удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном районе, основные причины не достижения установленных пороговых значений.

По критерию удовлетворенности населения уровнем организации транспортного обслуживания район занимает 8 место среди муниципальных образований края. Основной причиной неудовлетворенности населения является качество круглогодичного содержания межмуниципальных и региональных автомобильных дорог.

По критерию качества автомобильных дорог в первом полугодии 2017 года значение удовлетворенности населения составляло 3,3 %, что ниже установленного порогового значения на 16,7 %.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения являются:

- низкое качество и высокий износ дорожного покрытия;

- низкая укомплектованность инженерными элементами организации дорожного движения;

- отсутствие освещённости автомобильных дорог;

- неудовлетворительная разъяснительная и профилактическая работа среди участников дорожного движения;

- несовершенство дорожной информации, отсутствие пешеходных знаков.

- недостаточный контроль соблюдения правил перевозки тяжеловесных грузов.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района.

2. Целевые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) программы | Единица измерения | Целевые показатели | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт | % | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 3. | Техническое оснащение автодорог общего пользования | км | 0 | 70 | 100 | 100 | 100 |

1. План мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий удовлетворенности населения эффективностью деятельности ОМСУ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем и источники финансирования | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района на период 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации Верхнебуреинского муниципального района. | Финансирование предусмотрено муниципальной программой «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района на период 2014-2020 годы» | Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении |
| Подготовка информации и выступлений в СМИ о работе по улучшению качества автомобильных дорог в муниципальном районе | 2014-2020 годы | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации Верхнебуреинского муниципального района. | Финансирование мероприятия не предусмотрено | Повышение информированности населения о проводимой администрацией района работе по улучшению качества автомобильных дорог. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_