|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации района  от 13.11.2017 № 771 |

ПРОГРАММА

по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района и решению выявленных в ходе анализа проблем развития сферы жилищно - коммунального хозяйства

на 2017 – 2020 годы

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Верхнебуреинского муниципального района и решению выявленных в ходе анализа проблем развития сферы жилищно - коммунального хозяйства. |
| Срок и этапы реализации программы | 2017-2020 годы |
| Координатор Программы | Администрация Верхнебуреинского муниципального района. |
| Формулировка проблемы (краткое описание) | - Низкий уровень качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  - Экологическая обстановка в зоне действия котельных. |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого социально – экономического развития муниципального района и эффективной реализации ОМСУ полномочий, закрепленных за районном и поселениями в сфере жилищно - коммунального хозяйства. |
| Основные задачи Программы | - Повышение надежности и качества теплоснабжения;  -Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность района, создание благоприятных условий для проживания граждан;  - Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |
| Ожидаемые  результаты  Программы | - Повышение надежности и качества электроснабжения, теплоснабжения;  - Снижение сверхнормативных потерь электрической и тепловой энергии;  - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных;  - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания граждан. |

1. Анализ значений критериев удовлетворенности населения организацией жилищно – коммунального хозяйства в муниципальном районе, основные причины не достижения установленных пороговых значений.

По критерию удовлетворенности населения уровнем организации жилищно – коммунального хозяйства по теплоснабжению район занимает - 10 место, водоснабжению – 14 место, электроснабжению – 12-13 место, газоснабжению - 9 место, среди муниципальных образований края. Основной причиной неудовлетворенности населения является высокая стоимость услуг, качество предоставляемых услуг.

По критерию качества жилищно – коммунальных услуг в первом полугодии 2017 года значение удовлетворенности населения составляло:

-теплоснабжение – 51,8 %, что ниже установленного порогового значения на 8,2%;

-водоснабжение – 40,9 %, что ниже установленного порогового значения на 19,1%;

-электроснабжения – 57,4%, что ниже установленного порогового значения на 22,6%;

- газоснабжения – 38,3%, что ниже установленного порогового значения на 26,7%;

Основными проблемами при предоставлении жилищно – коммунальных услуг являются:

- изношенность коммуникаций и оборудования;

- изношенность сетей электроснабжения.

Всё это создаёт неудобства и трудности при предоставлении качественных жилищно – коммунальных услуг населению района.

2.Целевые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора)  программы | Едини  ца измерения | Целевые показатели | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень потерь электрической энергии в сетях электроснабжения | % | 16,9 | 16,4 | 15,8 | 15,3 | 14,8 |
| 2 | Уровень износа электрических сетей | % | 62,0 | 57,0 | 52,0 | 47,0 | 42,0 |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 29,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
| 4 | Уровень износа сетей | % | 73,1 | 73,1 | 73,0 | 72,9 | 72,8 |
| 5 | Уровень износа объектов водоснабжения/водоотведения | % | 65,0/  40,0 | 65,0/  40,0 | 64,5/  39,9 | 63,5/  39,5 | 60,0/  35,0 |

1. План мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий удовлетворенности населения эффективностью деятельности ОМСУ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем и источники финансирования | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удовлетворенность населения уровнем организации жилищно – коммунального хозяйства | Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на период 2012-2020 годы» | 2012-2020 годы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | Финансирование предусмотрено муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на период 2012-2020 годы» | Обеспечение надежности, качества и эффективности жилищно- коммунального  хозяйства на территории муниципального образования.  -Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения |
| Подготовка информации и выступлений в СМИ о работе по улучшению качества предоставления жилищно – коммунальных услуг в муниципальном районе | 2012-2020 годы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства и энергетики администрации Верхнебуреинского муниципального района | Финансирование мероприятия не предусмотрено | Повышение информированности населения о проводимой администрацией района работе по улучшению и эффективности жилищно- коммунального  хозяйства на территории муниципального образования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_