|  | Приложение к постановлению администрации района от 30.01.2018 № 36 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.октября 2013 г. № 979 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края на 2014-2020 годы»

| Основание для разработки Муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи |
| Соисполнители,участники мероприятий Муниципальной программы | Отдел земельных и имущественных отношений, организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту дорог |
| Цели Муниципальной программы | Улучшение состояния межпоселенческих автомобильных дорог Верхнебуреинского муниципального района далее (дорог общего пользования), повышение качества работ по капитальному ремонту и содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Верхнебуреинского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности межпоселенческих дорог, управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности |
| Задачи Муниципальной Программы | 1. Поддержание общего пользования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, общего пользования автомобильных дорог за счет текущего ремонта и капитального ремонта. 3. Строительство общего пользования автомобильных дорог и сооружений на них. 4. Проведение инвентаризации общего пользования и бесхозяйных автодорог. 5. Софинансирование расходных обязательств поселений района на оформление бесхозяйных дорог в черте поселений и дальнейшее их содержание и ремонт. |
| Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы | Реализация подпрограммы в рамках Муниципальной программы не предусмотрена |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной программы | 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них 3. Повышение безопасности дорожного движения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы и показатели эффективности | Качественное улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Верхнебуреинского муниципального района: - содержание дорог на современном уровне эстетики и безопасности; - своевременность и плановость уборки дорог от снега, наледи, мусора; - восстановление и обновление объектов, входящих в дорожный комплекс; - снижение и предупреждение дорожно-транспортных происшествий; - улучшение экологического состояния Верхнебуреинского муниципального района; - развитие сети автомобильных дорог общего пользования |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых проведен капитальный ремонт - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования - протяженность оформленных бесхозяйных автодорог - доля протяженность автомобильных дорог общего пользования, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог - приобретение специализированной техники для обеспечения содержания дорог -техническое оснащение автодорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | Программа реализуется с 2014 по 2020 годы в два этапа. Первый этап 2014 - 2016 годы. Второй этап 2017 - 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств по годам реализации | «Общий объем финансирования Программы составляет 86150,611 тыс.рублей в том числе: субсидии из федерального бюджета 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,000 тыс. рублей, 2015 год - 0,000 тыс. рублей, 2016 год - 0,000 тыс. рублей, 2017 год - 0,000 тыс. рублей, 2018 год – 0,000 тыс. рублей, 2019 год – 0,000 тыс. рублей, 2020 год – 0,000 тыс. рублей, субсидии из краевого бюджета 13333,320 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,000 тыс. рублей, 2015 год - 0,000 тыс. рублей, 2016 год - 0,000 тыс. рублей, 2017 год - 0,000 тыс. рублей, 2018 год – 0,000 тыс. рублей, 2019 год – 0,000 тыс. рублей, 2020 год – 13333,320 тыс. рублей, Средства районного бюджета 72817,291 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 11856,126 тыс. рублей, 2015 год - 7609,587 тыс. рублей, 2016 год - 17757,729 тыс. рублей, 2017 год - 11119,849 тыс. рублей, 2018 год -7309,000 тыс. рублей, 2019 год – 8212,000 тыс. рублей, 2020 год – 8953,000 тыс. рублей. В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета 13709,180 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6000,000 тыс. рублей, 2015 год - 0,000 тыс. рублей, 2016 год - 7709,180 тыс. рублей, 2017 год - 0,000 тыс. рублей, 2018 год – 0,000 тыс. рублей, 2019 год – 0,000 тыс. рублей, 2020 год – 0,000 тыс. рублей, |

1. Характеристика текущего состояния

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом инженерных сооружений на них.

Улучшение "дорожных условий" приводит к сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости), снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда), сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Верхнебуреинского муниципального района. Они связывают территории поселений района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети общего пользования автомобильных дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики муниципального района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для всего населения.

В настоящее время протяженность общего пользования автомобильных дорог с твердым покрытием - 196,6 километров. В настоящее время возникла необходимость проведения инвентаризации общего пользования автомобильных дорог в целях уточнения данных по протяженности дорог.

Кроме того на территории района имеются бесхозяйные дороги общего пользования характера, которые необходимо поставить на учет.

В 2012 в районе создан дорожный муниципальный фонд, который формируется в размере 3,5% от планируемых собственных доходов бюджета района. Формирование дорожного муниципального фонда позволило увеличить общий объем расходов бюджета района до 31,2 млн. рублей и привлечь краевые средства на софинансирование капитального ремонта моста через реку Умальта в размере 10 млн. рублей.

Формирование фонда позволило снизить долю протяженности  общего пользования автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности общего пользования автомобильных дорог до 20,0% в 2012 году по сравнению с 2011 годом или на 45,3%.

На содержание и ремонт общего пользования автомобильных дорог в 1 полугодии 2013 года израсходовано 3,9 млн. рублей из средств районного бюджета.

В 2013 году на софинансирование ремонта моста через р. Ниман было предусмотрено предоставление субсидий из краевого бюджета в размере 3422,4 тыс. рублей.

В результате проведенного аукциона на ремонт моста сметной стоимостью 4278,79 тыс. рублей с выигравшей аукцион организацией был заключен договор на 2758,46 тыс. рублей и в процессе ремонта дополнительное соглашение на дополнительные работы на 274,89 тыс. рублей. За счет сэкономленных средств был произведен ремонт моста через р. Ургал.

В целом в 2013 году планируется освоить 7,5 млн. рублей, в том числе за счет районного бюджета 4,1 млн. руб.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- Содержание автомобильной дороги.

- Ремонт автомобильной дороги.

- Капитальный ремонт автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии  общего пользования автомобильных дорог в Верхнебуреинском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является улучшение состояния  общего пользования автомобильных дорог Верхнебуреинского муниципального района, повышение качества работ по капитальному ремонту и содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей Верхнебуреинского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения и технической оснащенности  общего пользования  дорог, управление дорожной деятельностью в соответствии с современными требованиями и условиями безопасности.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.	Поддержание  общего пользования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

2.	Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям,  общего пользования автомобильных дорог за счет текущего ремонта и капитального ремонта.

3.	Строительство  общего пользования автомобильных дорог и сооружений на них.

4. Проведение инвентаризации общего пользования и бесхозяйных автодорог.

5. Софинансирование расходных обязательств поселений района на оформление бесхозяйных дорог в черте поселений и дальнейшее их содержание и ремонт.

3. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы, целевые индикаторы

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- Снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей автомобильных дорог.

- Стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий.

- Экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути.

- Снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба.

- Повышение комфорта и удобства поездок.

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- доля отремонтированных инженерных сооружений на  общего пользования автомобильных дорогах, в отношении которых произведен капитальный ремонт;

- доля отремонтированных  общего пользования автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт;

- доля протяженности  общего пользования автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  общего пользования автомобильных дорог;

- количество ликвидированных паромных переправ;

- количество ликвидированных ледовых переправ;

- протяженность оформленных бесхозяйных автодорог.

Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы приведены в приложении N 1.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию  общего пользования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по текущему ремонту  общего пользования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству мостового перехода. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

5. Проведение инвентаризации и постановки на учет бесхозяйной автодороги и участков межпоселенческой автомобильной дороги. Реализация мероприятий позволит проводить работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

6.Повышение безопасности дорожного движения. Реализация мероприятия позволит повысить безопасность дорожного движения  за счет технического оснащения и снизить аварийность на автомобильных дорогах.

7.Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятия позволит  повысить качество проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении N 2 данной программы.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2014 по 2020 годы. В два этапа. Первый этап 2014 - 2016 годы, второй этап 2017 - 2020 годы.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - Администрация Верхнебуреинского муниципального района. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи,  как соисполнитель программы выполняет следующие основные задачи:

1. Проводит экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы.

2. Готовит предложения по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период.

3. Корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного бюджета и уточняет возможные объемы финансирования из других источников.

4. Проводит мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовку и предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между администрацией района и соисполнителями Программы.

Сектор бухгалтерского учета и отчетности администрации района производит оплату выполненных работ в соответствии с заключенными договорами, актами выполненных работ.

Контроль  за реализацией Программы осуществляется администрацией Верхнебуреинского муниципального района.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Планируется, что мероприятия программы будут реализованы за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 86150,611 тыс.рублей

в том числе:

субсидии из федерального бюджета 0,000 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год  - 0,000 тыс. рублей,

2015 год  - 0,000 тыс. рублей,

2016 год  - 0,000 тыс. рублей,

2017 год  - 0,000 тыс. рублей,

2018 год  – 0,000 тыс. рублей,

2019 год  – 0,000 тыс. рублей,

2020 год  – 0,000 тыс. рублей,

субсидии из краевого бюджета 13333,320 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год  - 0,000 тыс. рублей,

2015 год  - 0,000 тыс. рублей,

2016 год  - 0,000 тыс. рублей,

2017 год  - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,000 тыс. рублей,

2019 год – 0,000 тыс. рублей,

2020 год – 13333,320 тыс. рублей,

Средства районного бюджета 72817,291 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2014 год -  11856,126 тыс. рублей,

2015 год - 7609,587  тыс. рублей,

2016 год - 17757,729  тыс. рублей,

2017 год - 11119,849 тыс. рублей,

2018 год -7309,000 тыс. рублей,

2019 год – 8212,000 тыс. рублей,

2020 год – 8953,000 тыс. рублей.

В том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета 13709,180 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год  - 6000,000 тыс. рублей,

2015 год  - 0,000 тыс. рублей,

2016 год  - 7709,180 тыс. рублей,

2017 год  - 0,000 тыс. рублей,

2018 год – 0,000 тыс. рублей,

2019 год – 0,000 тыс. рублей,

2020 год – 0,000 тыс. рублей,

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в Приложении N 3, 4 к настоящей Программе.

Объемы ресурсного обеспечения будут корректироваться исходя из:

- результатов выполнения мероприятий Программы;

- возможностей бюджета муниципального района;

- мониторинга эффективности мероприятий.

8. Меры основного регулирования

Основные меры правового регулирования представлены в приложении 5

- 9. Анализ рисков реализации программы

и описание мер управления рисками

Предполагаемые риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, включают в себя:

- снижение финансирования мероприятий муниципальной программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и районного бюджета;

- совершение актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, на объектах транспортной инфраструктуры;

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Для устранения предполагаемых рисков предполагается комплекс мер, направленных, в первую очередь, на:

- обеспечение финансирования мероприятий муниципальной программы в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- выявление наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры;

- определение и оценку рисков;

- анализ и распределение по приоритетам мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;

- формирование и реализацию комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на повышение защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания централизованных распределенных систем.

Приложение N 1

к Муниципальной программе

"Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края

на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт | процентов | Собственная информация администрации района | 21,2 | 25,9 | 30,7 | 10,0 | 20,0 | 44,0 | 48,0 | 53,0 |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | процентов | Собственная информация администрации района | 63,0 | 68,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | Собственная информация администрации района | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 4. | Протяженность оформленных бесхозяйных дорог | км | Собственная информация администрации района | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользовании, прошедших инвентаризацию от общей протяженности автодорог | процентов | Собственная информация администрации района | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания дорог | шт. | Собственная информация администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Техническое оснащение автодорог общего пользования | км | Собственная информация администрации района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Развитие дорожной сети

Верхнебуреинского муниципального

района Хабаровского края

на 2014 - 2020 годы"

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них | 2014-2020 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в т.ч.: | 2014-2020 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 1.1.1 | п.Тырма-с.Аланап | 2014-2020 |  |  |
| 1.1.2. | рп.Чегдомын-п.Шахтинский | 2014-2020 |  |  |
| 1.1.3 | п. Шахтинский – п. Софийск | 2014-2020 |  |  |
| 1.1.4 | рп.Чегдомын-ж.д.переезд | 2014-2015 |  |  |
| 1.1.5 | рп.Чегдомын-с.Средний Ургал | 2014-2015 |  |  |
| 1.1.6 | Подъезд к аэропорту рп Чегдомын | 2014-2015 |  |  |
| 1.1.7 | Лиственный – Адникан -Эльга | 2018-2020 |  |  |
| 1.2. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения и постановка на учет безхозяйных автомобильных дорог | 2014-2020 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, специализированные, |  |
| 1.2.1 | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Лиственный-Адникан-Эльга | 2014 | организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 1.2.2 | Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах Верхнебуреинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |
| 1.2.3 | Постановка на учет бесхозяйных дорог | 2017 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, отдел земельных и имущественных отношений |  |
| 1.3 | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования | 2020 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, сектор муниципальных закупок |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2014-2020 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи, специализированные организации, выбранные по результатам торгов |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | 2014 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | 2014 |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт малых мостов | 2015, 2017-2020 |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог п. Чегдомын - п. Шахтинский, п. Шахтинский - п. Софийск | 2017- 2020 |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги п. Тырма – с. Аланап | 2018- 2020 |  |  |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | 2016, 2017, 2020 | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи |  |
| 3.1 | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |
| 3.2 | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу п. Чегдомын – п. Шахтинский | 2017 |  |  |

| Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы" РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование основных мероприятий | Источники | Расходы по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | финансирования | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Районный бюджет | 11856,126 | 7609,587 | 17757,729 | 11119,849 | 7309,000 | 8212,000 | 8953,000 | 72817,291 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 6000,000 | 0,000 | 7709,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13709,180 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 4777,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 4009,000 | 4912,000 | 5653,000 | 39708,750 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 4177,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 4009,000 | 4912,000 | 5653,000 | 39108,750 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | п.Тырма-с.Аланап |  | 389,000 | 400,000 | 650,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 3089,000 |
| 1.1.2. | рп.Чегдомын-п.Шахтинский |  | 1268,900 | 2322,815 | 3074,285 | 2614,591 | 1530,000 | 1976,982 | 2293,800 | 15081,373 |
| 1.1.3. | п.Шахтинский-п.Софийск |  | 1730,737 | 2879,500 | 3842,765 | 3088,099 | 1879,000 | 2335,018 | 2709,200 | 18464,319 |
| 1.1.4. | рп.Чегдомын-ж.д.переезд |  | 289,000 | 215,138 | 115,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,046 |
| 1.1.5. | рп.Чегдомын-с.Средний Ургал |  | 350,000 | 216,466 | 137,652 | 219,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 923,277 |
| 1.1.6. | Подъезд к аэропорту рп Чегдомын |  | 150,000 | 108,321 | 72,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 000,000 | 330,735 |
| 1.1.7 | Литственный – Адникан - Эльга |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| 1.2. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Лиственный-Адникан-Эльга |  | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Районный бюджет | 7078,489 | 1467,347 | 9636,462 | 3398,000 | 3300,000 | 3300,000 | 3000,000 | 31480,298 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 6000,000 | 0,000 | 7709,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13709,180 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | Районный бюджет | 2262,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2262,116 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 1867,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1867,280 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | Районный бюджет | 4816,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4816,373 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 4132,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4132,720 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Капитальный ремонт малых мостов | Районный бюджет | 0,000 | 1467,347 | 9636,462 | 693,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 12576,809 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 7709,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7709,180 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог п. Чегдомын - п. Шахтинский, п. Шахтинский - п. Софийск | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 2940,000 | 2940,000 | 2940,000 | 10925,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги п. Тырма - с. Аланап | Районнный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 000,000 | 1628,243 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 628,243 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу п. Чегдомын - п. Шахтинский | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | в том числе средства бюджетов поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 4

к муниципальной программе "Развитие дорожной

сети  Верхнебуреинского      муниципального района

Хабаровского края на 2014-2020 годы"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета

внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 11856,126 | 7609,587 | 17757,729 | 11119,849 | 7309,000 | 8212,000 | 22286,320 | 86150,611 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13333,320 | 13333,320 |
|  |  | Районный бюджет | 11856,126 | 7609,587 | 17757,687 | 11119,849 | 7309,000 | 8212,000 | 8953,000 | 72817,249 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и искусственных сооружений на них | Всего | 4777,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 4009,000 | 4912,000 | 10319,660 | 44375,410 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4666,660 | 4666,660 |
|  |  | Районный бюджет | 4777,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 4009,000 | 4912,000 | 5653,000 | 39708,750 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в том числе: | Всего | 4177,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 4009,000 | 4912,000 | 5653,000 | 39108,750 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 4177,637 | 6142,240 | 7893,024 | 6321,849 | 4009,000 | 4912,000 | 5653,000 | 39108,750 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | п.Тырма-с.Аланап | Всего | 389,000 | 400,000 | 650,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 3089,000 |
|  |  | Федеральный | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 389,000 | 400,000 | 650,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 3089,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | рп.Чегдомын-п.Шахтинский | Всего | 1268,900 | 2322,815 | 3074,285 | 2614,591 | 1530,000 | 1976,982 | 2293,800 | 15081,373 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 1268,900 | 2322,815 | 3074,285 | 2614,591 | 1530,000 | 1976,982 | 2293,800 | 15081,373 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | п.Шахтинский-п.Софийск | Всего | 1730,737 | 2879,500 | 3842,765 | 3088,099 | 1879,000 | 2335,018 | 2709,200 | 18464,319 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 1730,737 | 2879,500 | 3842,765 | 3088,099 | 1879,000 | 2335,018 | 2709,200 | 18464,319 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | рп.Чегдомын-ж.д.переезд | Всего | 289,000 | 215,138 | 115,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,046 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 289,000 | 215,138 | 115,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 620,046 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5 | рп.Чегдомын-с.Средний Ургал | Всего | 350,000 | 216,466 | 137,652 | 219,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 923,277 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 350,000 | 216,466 | 137,652 | 219,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 923,277 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.6 | Подъезд к аэропорту рп Чегдомын | Всего | 150,000 | 108,321 | 72,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,735 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 150,000 | 108,321 | 72,414 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 330,735 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.7 | Лиственный – Адникан- Эльга | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,00 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Проведение инвентаризации автодорог общего пользования местного значения | Всего | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйной автомобильной дороги п. Лиственный-Адникан-Эльга | Всего | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Приобретение специализированной техники для обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4666,660 | 4666,660 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4666,660 | 4666,660 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | 7078,489 | 1467,347 | 9636,462 | 3398,000 | 3300,000 | 3300,000 | 10966,660 | 39146,958 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7666,660 | 7666,660 |
|  |  | Районный бюджет | 7078,489 | 1467,347 | 9636,462 | 3398,000 | 3300,000 | 3300,000 | 3300,000 | 31480,298 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Капитальный ремонт моста через р. Малый Ерик | Всего | 2262,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2262,116 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 2262,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2262,116 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Капитальный ремонт моста через р. Иерохан | Всего | 4816,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4816,373 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 4816,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4816,373 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Капитальный ремонт малых мостов | Всего | 0,000 | 1467,347 | 9636,462 | 693,000 | 260,000 | 260,000 | 7926,660 | 20243,469 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7666,660 | 7666,660 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 1467,347 | 9636,462 | 693,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 12576,809 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог п. Чегдомын - п. Шахтинский, п. Шахтинский - п. Софийск | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 2940,000 | 2940,000 | 2940,000 | 10925,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2105,000 | 2940,000 | 2940,000 | 2940,000 | 10925,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5 | Ремонт автомобильной дороги п. Тырма - с. Аланап | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 900,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | Всего | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 2628,243 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1628,243 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Техническое оснащение автомобильных дорог общего пользования | Всего | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1628,243 |
| 3.1. |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 1000,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 228,243 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 628,243 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу п. Чегдомын - п. Шахтинский | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 |
|  |  | Бюджеты поселений района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение № 5

к муниципальной программе "Развитие дорожной

сети  Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края на 2014-2020 годы"

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Муниципальной программы

| N п/п | Вид проекта правового акта | Основные положения проекта правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1.1. | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них |  |  |  |
| 2.1. | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 3.1. | Постановление администрации района "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы» | Внесение изменений в финансирование муниципальной программы | Сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи | После утверждения решения о районном бюджете |