- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 05.06.2018    № 292

- п. Чегдомын

Об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожной сети в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2014-2020 годы»

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым и улучшенным покрытием, находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района, составляет  235,2 километра.

В 2017 году на реализацию программы было предусмотрено   11,1 млн. рублей из  средств местного бюджета.

Фактически освоено и профинансировано  9,5  млн. рублей. Недофинансирование вызвано  отсутствием  средств в бюджете  района.

На содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из средств районного бюджета в  2014 году израсходовано 4,2 млн.  рублей, в 2015 году -  6,1  млн.  рублей, в 2016 году -   7,9    млн.  рублей, в 2017 году -   5,3    млн.  рублей.

В 2017 году выполнены работы по содержанию автодорог п. Тырма - с. Аланап – 0,4 млн. руб., п. Чегдомын - п. Средний Ургал – 0,2 млн. руб., «п. Чегдомын - п.  Шахтинский», «п. Шахтинский - п. Софийск»  – 4,7 млн. руб.

Мероприятия муниципальной программы в отчетном году исполнены согласно плану. Целевые показатели Программы выполнены в полном объеме.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении  которых произведен ремонт, выполнен на  100 %. Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения «п. Чегдомын - п.  Шахтинский ПК 59-68», «п. Шахтинский - п. Софийск ПК51-90» - 2,02 млн. руб.

Доля отремонтированных инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт, перевыполнен на 9,8 %.  Отремонтировано 3 моста на автодороге  «п. Шахтинский – р.п. Софийск» на сумму  - 1,1 млн. руб.

План по техническому оснащению автодорог общего пользования перевыполнен на 7 км. Выполнены работы по установке дорожных знаков по предписанию  ОГИБДД. Предприятием ООО Азимут» выполнен проект организации дорожного движения автодороги «п. Чегдомын - п.  Шахтинский» - 0,785 млн. руб.

Оформлена в  муниципальную собственность автомобильная дорога «п. Лиственный - Адникан- Эльга» протяженностью  - 59,7 км.

На основании п. 5 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и постановления Правительства Хабаровского края от 17.05.2007 N 100-пр "О перечне автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения", постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 979 «Об утверждении муниципальной программы  "Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 2014 - 2020 годы" в целях обеспечения сохранности дорог и дорожных сооружений администрация района постановляет:

- 1. Заведующему сектором по  транспорту, дорожной деятельности и связи  (Ю.А.Войтович):

1.1.Обеспечить планирование и организацию работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Срок – ежегодно.

1.2.Обеспечить организацию приемки выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Срок –  в  сроки  заключенных муниципальных контрактов (по актам выполненных работ)

1.3. Обеспечить техническое обследование автомобильных дорог.

Срок - два раза в год (в начале осеннего и в конце весеннего периодов).

1.4. Обеспечить контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 2014 - 2020 годы»  с выявлением и устранением ошибок документации, соблюдения сроков подготовки документов.

1.5. Своевременно предоставлять в министерство промышленности и транспорта Правительства Хабаровского края  документы, необходимые для участия в отборе муниципальных образований края для предоставления субсидий на очередной финансовый год   на ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности.

1.6. Обеспечить освоение средств субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальным образованиям края по капитальному ремонту  и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности.

- 2. Заведующему сектором по  транспорту, дорожной деятельности и связи (Ю.А.Войтович), заведующему сектором муниципальных закупок (И. В. Павленко)

2.1. Для выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог обеспечить своевременное заключение муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на эти цели.

2.2.Осуществлять контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

Срок – в течение срока исполнения контракта

3. Рекомендовать:

3.1 Главам  городских и сельских поселений района:

3.1.1. Обеспечить финансирование  мероприятий муниципальных программ по развитию транспортной инфраструктуры в пределах средств, формирующих дорожный фонд поселения.

3.1.2.   Обеспечить участие поселения в отборе для  предоставления субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объектов дорожного хозяйства  в рамках государственной программы  Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" и подпрограммы «Безопасность дорожного движения в Хабаровском крае»

4.  Рекомендовать начальнику Верхнебуреинского  ОМВД (С. А.Игнатьев):

4.1. По запросу администрации Верхнебуреинского муниципального района выделять сотрудников ОГИБДД  для контроля движения за тяжеловесными транспортными средствами  на дорогах  общего пользования местного значения находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района.

5. Руководителю финансового управления  (И. С.Коваленко):

5.1.Обеспечить своевременное финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной сети  Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 2014 - 2020 годы" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на улучшение показателей  состояния автомобильных дорог.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочее слово" и разместить на официальном интернет-сайте администрации Верхнебуреинского  муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы

администрации района                                                                    А.В. Лещук