Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018 № 657

п. Чегдомын

**О внесении изменений в План**

**создания инвестиционных объектов**

и объектов инфраструктуры

в Верхнебуреинском районе

на период до 2030 года

На основании постановления администрации района от 01.10.2018

№ 501 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края на 2018 год", в соответствии с постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 15.12.2016

№ 726 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском муниципальном районе», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском районе на период до 2030 года, утвержденный постановлением от 22.03.2018 № 120, изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района А.М. Маслов

### Приложение

### к постановлениюадминистрации района

### от 11.12.2018 № 657

###

### "УТВЕРЖДЕНО

### постановлением

### администрации района

### от 11.01.2017 № 11

**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Верхнебуреинском районе
на период до 2030 года (по состоянию на 01.11.2018)**

| **№ п/п** | **Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах** | **Инициатор** **создания** **объекта** | **Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация)** | **Место расположения объекта** | **Объем финансирования, млн. руб.** | **Источники финансирования****(федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники)** | **Сроки реализации, годы** | **Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, прочие), предусматривающие создание объекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объекты транспортно-логистической инфраструктуры** |
| 1. | Автодорога Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын, протяженность – 505 км. | Минтранс России, Правительство края | Проектная документация разработана частично на сумму 2807,7 млн. руб. | Солнечный, Верхнебуреинский муниципальные районы | 13600,0 | Федеральный бюджет – 11424,0 млн. руб., консолидированный бюджет края – 2176,0 млн. руб. | 2020-2030 | ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)" |
| 2. | Строительство автомобильной дороги 5 категории п. Сулук – Правоурмийское месторождение оловянных руд в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Протяженность – 80 км | ООО "Правоурмийское" | Ведутся проектно-изыскательные работы | Верхнебуреинский муниципальный район | 970,0 | Предполагаемый источник финансирования – федеральный бюджет | 2018-2020 | Получено свидетельство, удостоверяющее регистрацию юридического лица в качестве резидента ТОСЭР "Комсомольск" от 19.07.2018. Регистрационный № 27000000295Направлена заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока с привлечением средств из Федерального бюджета (постановление Правительства от 16.10.2014 № 1055) |
| **Объекты коммунальной инфраструктуры** |
| 3. | Реконструкция, техническое перевооружение электросетевого комплекса с приобретением оборудования, материалов в сельских поселениях района | Администрация Верхнебуреинского муниципального районаМинистерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | ПСД разработана | Верхнебуреинский муниципальный район | 120 | Краевой бюджет – 108,0 млн. руб., муниципальный бюджет – 12,0 млн. руб. | 2017–2020 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
| 4. | Модернизация котельных Алонка, Солони, Сулук | Администрация Верхнебуреинского муниципального района,Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края | Планируемый к реализации | Верхнебуреинский муниципальный район | 342,2 | Краевой бюджет – 307,9 млн. руб., муниципальный бюджет – 34,2 млн. руб. | 2021–2023 | Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" |
| 5. | Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны "Чегдомын" | Министерство экономического развития Хабаровского края, Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Разработка проектно-сметной документации | рп.Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 357 | Планируется привлечение средств федерального бюджета | 2017-2020 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Улучшение инвестиционного климата" |
| **Объекты образования** |
| 6. | Строительство школы на 500 мест в рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | рп. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района | 851,1 | Консолидированный бюджет края – 851,1 млн. руб. | 2019-2022 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы" |
| 7. | Строительство начальной школы на 400 мест в п. Новый Ургал Верхнебуреинского муниципального района |  Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | рп. Новый УргалВерхнебуреинского муниципального района | 741,2 | Консолидированный бюджет края – 741,2 млн. руб. | 2020-2023 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы" |
| 8. | Строительство начальной школы на 80 мест с дошкольной группой на 80 мест в п. Тырма Верхнебуреинского муниципального района |  Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Планируемый к реализации | п. ТырмаВерхнебуреинского муниципального района | 401,7 | Консолидированный бюджет края – 401,7 млн. руб. | 2018-2021 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020 годы" |
| **Объекты культуры** |
| 9. | Строительство культурно-досугового центра в п.Тырма | Администрация Верхнебуреинского муниципального района | Проектирование | п. ТырмаВерхнебуреинского муниципального района | 24,0 | Консолидированный бюджет края – 24,0 млн. руб. | 2019-2020 | Муниципальная программа Верхнебуреинского муниципального района "Сохранение и развитие культуры Верхнебуреинского муниципального района на 2017-2022 годы" |
| **Объекты физической культуры и спорта** |
| 10. | "Бассейн плавательный в п.Чегдомын",48 человек/смену | Администрация Верхнебуреинского муниципального района, министерство физической культуры и спорта Хабаровского края, министерство строительства Хабаровского края | Строительство | рп. Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, ул.Мира, 4 | 312,7 | Консолидированный бюджет края(федеральный бюджет, бюджет края, районный бюджет) | 2012–2018 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае" |
| **Объекты здравоохранения** |
| 11. | Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская ЦРБ" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с.Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | Министерство здравоохранения Хабаровского края | Размещение на электронной площадке извещений на проведение строительно-монтажных работ | с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | 21,1 | Консолидированный бюджет края | 2019-2021 | Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения в Хабаровском крае" |
| **Добыча и переработка полезных ископаемых** |
| 12. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении. Мощность – 8,0 млн. тонн угля в год. | АО "Сибирская угольная энергетическая компания" | Проектно–сметная документация выполняется поэтапно, строительство | рп. Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район | 17734,0 | Собственные средства | 2009–2021 | Инвестиционная программа АО "Сибирская угольная энергетическая компания" |
| 13. | Строительство Горнообогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения. Мощность – переработка 600 тыс. тонн руды в год. Производство – до 4 500 тонн олова в концентрате в год | ООО "Правоурмийское" | Ведутся проектно-изыскательские работы | Верхнебуреинский муниципальный район | 9907,0 | Кредитные средства | 2018-2022 | Получено свидетельство, удостоверяющее регистрацию юридического лица в качестве резидента ТОСЭР "Комсомольск" от 19.07.2018. Регистрационный № 27000000295 |
| 14. | Освоение золоторудного месторождения Нони. Мощность – 0,8 тонна золота. Предусмотрено автономное энергообеспечение (от ДЭС) | ООО "Нони" | Получено положительное заключение на проект строительства комбината в ФАУ "Главгосэкспертиза". Продолжается проведение разведочных работ. Получены ТУ на подключение к электрическим сетям РЖД (потребность – 3 МВт). Технический проект согласован в Гостехнадзоре. Ведется поиск кредитных ресурсов | Верхнебуреинский муниципальный район | 2 400,0 | Привлекаемые и собственные средства | 2018-2021 | Комплексная региональная программа "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2020 года" (утверждена распоряжением Правительства края от 30 декабря 2017 г. № 945-рп) |
| 15. | Адниканское газовое месторождение (обустройство) Добыча 25,0 млн. нм3 газа в год | ООО "Дальгазресурс»" | Проектирование | пойма р.Адникан | 43,0 | Собственные средства | 2018-2019 гг. | - |
| 16. | Технологическая дорога на Адниканское газовое месторождение длиной - 4,2 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 42,0 | Собственные средства | 2018-2019 гг. | - |
| 17. | Завод СПГ мощностью 6,0 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | пойма р.Адникан | 1500,0 | Собственные средства | 2019-2020 гг. | - |
| 18. | Дубликанская структура (геологоразведочные работы) Площадь – 20 кв. км | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 175,0 | Собственные средства | 2019-2020 гг. | - |
| 19. | Солонийская структура (геологоразведочные работы) Площадь 25 кв. км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Солони | 175,0 | Собственные средства | 2019-2020 гг. | - |
| 20. | Контейнерная площадка площадью 2000 кв. м | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование  | ж/д станция Ургал-1 | 52,0 | Собственные средства | 2019-2020 гг. | - |
| 21. | Технологическая дорога на Дубликанскую структуру длиной 9,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 90,0 | Собственные средства | 2019-2020 гг. | - |
| 22. | Технологическая дорога на Солонийскую структуру длиной 5,0 км. | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Солони | 50,0 | Собственные средства | 2019-2020 гг. | - |
| 23. | Завод СПГ мощностью 6,0 тонн/час | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Дубликан | 1500,0 | Собственные средства | 2020-2022 гг. | - |
| 24. | Александровская структура (геологоразведочные работы) Площадью 30 кв. км | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Александров | 175,0 | Собственные средства  | 2020-2022 гг. | - |
| 25. | Ургальская структура (геологоразведочные работы) Площадь – 50 кв. км | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р. Ургал | 175,0 | Собственные средства | 2020-2022 гг. | - |
| 26. | Технологическая дорога на Александровскую структуру длиной -8,0 км | ООО «Дальгазресурс» | Проектирование | Пойма р.Александров | 80,0 | Собственные средства | 2020-2022 гг. | - |
| 27. | Технологическая дорога на Ургальскую структуру длиной – 5,0 км | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | Пойма р.Ургал | 50,0 | Собственные средства | 2020-2022 гг. | - |
| 28. | Логистический центр | ООО "Дальгазресурс" | Проектирование | ж/д станция Ургал-1 | 1220,0 | Собственные средства | 2020-2022 гг. | - |
| **Сельскохозяйственное производство** |
| 29. | Строительство свиноводческого комплекса с законченным циклом производства в селе Усть-Ургал Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 4000 голов единовременного содержания | ООО "Колос" | Начаты строительные работы | с. Усть-Ургал | 456,9 | Собственные средства | 2017-2022 гг. | Ведется работа по включению в ТОСЭР "Комсомольск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_"