Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016 № 678

п. Чегдомын

Об утверждении правил организации

и проведения работ по ремонту и со-

держанию автомобильных дорог обще-

го пользования местного назначения

В соответствии со [статьями 17](consultantplus://offline/ref=35DC3E1BB5C3853632AB20DF5756FA166E34387CF372084C4620656520D1C05F49FA9002ED750F75B9VAA) и [18](consultantplus://offline/ref=35DC3E1BB5C3853632AB20DF5756FA166E34387CF372084C4620656520D1C05F49FA9002ED750F76B9VFA) Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", а также в целях совершенствования нормативных правовых актов администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#Par29) организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 22.07.2013 № 722 « Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного назначения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Главы района П.Ф.Титков

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением  администрации района  от 21.11.2016 № 678 |

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И**

**СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) Верхнебуреинского муниципального района, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка планов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений (далее - планы) и разработка локальных сметных расчетов;

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Постановлением администрации района № 247 от 29.04.2016 г «О создании комиссии по проведению комплексных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, мостов и искусственных сооружений, находящихся в собственности Верхнебуреинского муниципального района».

4. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи осуществляет формирование планов работ.

5. В соответствии с утвержденными планами работ отдел архитектуры и градостроительства администрации района осуществляет разработку локальных сметных расчетов и организацию разработки проектов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные проектные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

6. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными [решением](consultantplus://offline/ref=35DC3E1BB5C3853632AB3ED2413AA41A6D3F6678F17103181E7F3E3877D8CA08B0VEA) Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 29.10.2010 N 67, отдел архитектуры и градостроительства администрации района разрабатывает локальные сметные расчеты на основании дефектной ведомости объемов работ, в которой определяются виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

7. При разработке локальных сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий и ремонт дорожных сооружений;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

8. Утвержденные администрацией района проекты или локальные сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, включения их в расходные обязательства районного бюджета и в муниципальную программу «Развитие дорожной сети Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением подрядных организаций в соответствии с действующим законодательством.

9. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

10. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы сектор по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации района обеспечивают принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

11. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется сектором по транспорту, дорожной деятельности и связи администрации Верхнебуреинского муниципального района в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.