- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 15.05.2019    № 265

- п. Чегдомын

О ходе отопительного сезона 2018-2019 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2019-2020 года

Отопительный период 2018-2019 года в районе проходит устойчиво, без срывов. Потребности социальной, бюджетной сферы и населения района в энергоресурсах и жилищно-коммунальных услугах обеспечены в полном объеме.

Жилищно-коммунальными предприятиями выполнены работы по ремонту и замене тепломеханического оборудования котельных, магистральных и внутриквартальных сетей тепло,- водоснабжения, водоотведения, электрических сетей, жилищного фонда.

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2018-2019 года удовлетворительной.

2.	Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020года:

- для жилищного фонда - до 1 сентября 2019 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 15 сентября 2019 года – полная готовность к началу отопительного периода.

- для объектов коммунального хозяйства - до 1 сентября 2019 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2019 года – полная готовность к началу отопительного периода.

3.	Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2019-2020 года.

4. Утвердить прилагаемый состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2019-2020 года по Верхнебуреинскому муниципальному району.

5. Рекомендовать главам городских поселений (Ферапонтов В.Г., Персаев

А. Х.):

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями и дополнениями) заключить концессионные соглашения на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности района.

Срок – согласно утвержденным дорожным картам.

5.2. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории городских поселений, к отопительному сезону 2019-2020 года.

5.3. Обеспечить финансирование работ по подготовке коммунальных объектов к работе в осенне-зимний период в объемах, предусмотренных бюджетами поселений,

Срок – 15.07.2019.

5.4.	Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 года.

5.5.	Обеспечить еженедельное предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

Срок – еженедельно по вторникам

6. Главам городских и сельских поселений района:

6.1. В соответствии с требованиями, установленными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ), оформить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, на основании предоставленных жилищными организациями актов готовности, паспорт готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2019-2020 года.

Срок - 25.08. 2019.

7. Рекомендовать руководителям ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистякова), ООО «БАМсервис» (В.А. Иваненко), МУП «Энергетик» (В.И. Ларин), ООО «Артель старателей «Ниман» (В.Е. Кочев), АО «ХЭС» (Н.В.Осокина):

7.1. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2019-2020 года предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 5% физически изношенных сетей и оборудования.

7.2. Для исключения срыва работ по выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года, выполнить работы по подключению резервных дизельных электростанций на котельных для выработки электрической энергии.

Срок – 15.06.2019.

7.3. До окончания отопительного сезона провести гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплотрасс с составлением актов и предоставить их копии в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с приложением мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Срок - до 01.06.2019.

7.4. Провести инвентаризацию остатков топлива на котельных с составлением актов и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Срок - до 20.05.2019.

7.5. Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов в соответствии с постановлением главы района от 03.08.2010 №69 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов и их использовании при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны на территории Верхнебуреинского района».

Срок - до 01.10.2019.

7.6. Разработать мероприятия по рациональному и эффективному использованию топлива и электроэнергии на объектах тепло,-водоснабжения, водоотведения и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок - до 01.06.2019.

7.7. Обеспечить на начало отопительного периода 2019-2020 года создание на котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии для объектов жилищного фонда и социальной сферы, нормативного запаса топлива в предусмотренных объемах.

Срок – до 25.09.2019.

7.8. Организовать учет и еженедельный мониторинг поступления, расходования, оплаты топлива, поступления платежей за коммунальные услуги, начисления, накопления и целевого расходования средств «топливной составляющей», «энергетической составляющей».

Срок – постоянно.

7.9. Усилить претензионную работу по погашению дебиторской задолженности за предоставленные коммунальные услуги.

7.10. В соответствии с требованиями, установленными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ), оформить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики акты готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2019-2020 года

Срок - до 15.09.2019.

8. Рекомендовать руководителям ООО «Мастер Плюс» (А.В. Кубрак), ООО «УК «Авангард» (С.В. Вольнова), ООО «Управляющая компания «Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В.Олифирова), ТСЖ «Герби» (Я.Л. Кашина), ТСЖ "Уют" (Л.Н. Бабяк), ООО «СтройТехСервис» М.А. Ермаков):

8.1. Обеспечить предоставление в администрацию Верхнебуреинского муниципального района информации об исполнении планов и мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2019-2020 года.

Срок - еженедельно по вторникам в период подготовки к отопительному сезону.

8.2. Продолжить проведение мероприятий по оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Срок – постоянно.

8.3. Усилить контроль за сохранностью внутридомовых инженерных систем. Исключить свободный доступ посторонних лиц в подвалы, электрощитовые, чердаки жилых домов.

Срок – постоянно.

8.4.	Принять все необходимые меры для повышения уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения до 95 процентов.

9.	Рекомендовать руководителям управления образования (Т.С. Гермаш), отдела культуры (Л.М. Зимина):

9.1.	Обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 года с предоставлением информации в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок - еженедельно по вторникам в период подготовки к отопительному сезону.

9.2.	Создать комиссию по оценке готовности объектов социальной сферы к началу отопительного сезона.

9.3.	Принять меры для получения актов готовности объектов: образования – до 25.08.2019, культуры – до 15.09.2019 и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в течение пяти дней после установленного срока.

10. Руководителям жилищно-коммунальных предприятий и главному диспетчеру ЕДДС района, в целях своевременного оповещения и принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

10.1. Взять на особый контроль работу по организации взаимодействия диспетчерских служб в соответствии с планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, в соответствии с постановлением администрации района от 30.09.2016 №586.

Срок – постоянно.

11. Отделу земельных и имущественных отношений (А.А. Бурлаков):

11.1.	Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, постановке их на учет в установленном порядке как бесхозяйных, с последующим оформлением в муниципальную собственность.

12.	Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих, энергоснабжающих предприятий, управляющих компаний, ТСЖ:

12.1. Произвести проверку наличия запасов материально-технических ресурсов к началу отопительного периода на объектах жилищно-коммунального хозяйства для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Срок – 15.09.2019.

12.2.	Проверить готовность аварийно-восстановительных бригад предприятий жилищно-коммунального к ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах.

Срок – 15.09.2019.

12.3. Информацию предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок – 20.09.2019.

13. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям теплоснабжающих организаций АО «Ургалуголь» (А.И. Добровольский), АО ДГК филиала ХТСК СП «Хабаровская ТЭЦ-2» котельный цех №2 (С.А.Рой) обеспечить готовность котельных к работе в отопительный период 2019-2020 года с обязательным оформлением актов готовности.

Срок – до 25. 09. 2019.

14.	Рекомендовать руководителям АО «Оборонэнерго» (Б.Ш. Шарафутдинов), ООО «РЭС» (Е.Н. Кузнецов), Чегдомынский район электрических сетей (К.А. Андрианов), ЭЧ-8 (А.И. Жигалов):

14.1. Принять меры по своевременному исполнению мероприятий по подготовке объектов электросетевого хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 года.

Срок - постоянно

15.	Первому заместителю главы администрации района (А.Ю. Крупевский), начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (И.В. Алексиевич) обеспечить контроль:

15.1.	За производством работ, в соответствии с утвержденными организационно-техническими мероприятиями.

15.2.	Своевременным подписанием актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, получением паспорта готовности района и предоставлением реестров актов готовности в министерство ЖКХ края в установленные сроки.

15.3.	За выполнением задания по мобилизации доходов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

15.4. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями и дополнениями) заключить концессионные соглашения на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности района.

16.	Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 22.03.2018 года № 123 «О ходе отопительного сезона 2017-2018 года и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2018-2019 года».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

18. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района 								          А.М. Маслов