- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.09.2019    № 533

- п. Чегдомын

О выполнении постановления администрации района от   15.05.2019 № 265 «О ходе отопительного сезона 2018-2019 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2019-2020 года»

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года в Верхнебуреинском муниципальном районе проводится  на основе первоочередных мероприятий, разработанных и утвержденных постановлением администрации района от   15.05.2019 № 265, которыми обозначены наиболее значимые объемы и виды работ.

По Верхнебуреинскому муниципальному району  к предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить:

–    255    многоквартирных дома,

–    18  муниципальных котельных,

– 66,4 км тепловых сетей  - промывка и опрессовка (в том числе предусматривается замена  1,5 км),

– 104,0 км водопроводных сетей – промывка и дезинфекция, (в том числе предусмотрена замена – 0,6 км)

-   10,1 км электрических сетей – выправка и замена опор, перетяжка и замена линий, (в том числе капитальный ремонт – 4,6 км)

В целях выполнения в установленные сроки и в полном объеме всего комплекса работ по обеспечению надежного функционирования объектов жилищно-коммунального и социального назначения в период прохождения максимума зимних нагрузок 2019-2020 года, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года удовлетворительной.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений,  совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  (И.В.Алексиевич), обеспечить координацию действий и надлежащий контроль за своевременным завершением подготовительных работ по подготовке   жилищного   фонда   и  объектов   коммунального  хозяйства     в

Верхнебуреинском муниципальном районе к отопительному сезону 2019-2020 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Комресурс» (Е.Е.Чистякова),    АО    «ХЭС»    (А.А. Калашников),     МУП     «Энергетик»

(В.И. Ларин), АО «Ургалуголь» (А.И. Добровольский), ООО «Артель старателей «Ниман» (В.Е. Кочев), котельного цеха № 2 СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» (С.А.Рой):

3.1. Принять необходимые меры и обеспечить полную готовность  энергетического оборудования, магистральных теплотрасс, внутриквартальных инженерных сетей к началу отопительного сезона.

Срок -   до 25 сентября 2019 года.

3.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, провести оценку готовности  объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года и предоставить акты готовности.

Срок - до 25 сентября 2019 года.

4. Рекомендовать директору МУП «Энергетик» (В.И. Ларин)

4.1. В целях ликвидации  котельной  Детский сад п. Тырма, выполнить работы по монтажу тепловой сети от школы до детского сада.

Срок - до 25 сентября 2019 года.

4.2. Произвести  оплату котла для котельной Школьная п Тырма.

Срок – 15 сентября 2019 года.

4.3. Взять   на    контроль    монтаж   котлов   в   котельной Центральная

п. Тырма.

Срок – 25 сентября 2019 года.

4.4. Для получения допуска в эксплуатацию котельной п. Этыркэн, ускорит работы по получению разрешения на допуск в эксплуатацию электрических установок.

Срок – 15 сентября 2019 года.

4.5. Завершить работы по ремонту питателя системы углеподачи в котельной п. Алонка.

Срок – 15 сентября 2019 года.

4.6. Завершить работы по ремонту системы шлакозолоудаления  в котельной п. Сулук.

Срок – 15 сентября 2019 года.

5. Рекомендовать и.п. главы администрации Новоургальского городского поселения (Орлов С.Ю.)

5.1. Взять на контроль работы по установке  балансировочных клапанов в доме по ул. Донецкая, 11 и с началом подачи  тепловой энергии, произвести регулировку для равномерной подачи тепловой энергии потребителям.

6. Директору ООО «СтройТехСервис» (Ермаков М.А.)

6.1. Выполнить работы по установке  балансировочных клапанов в доме по ул. Донецкая,11

Срок – 20 сентября 2019 года.

7. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Комресурс» (Е.Е.Чистякова), АО «ХЭС» (А.А. Калашников), МУП «Энергетик» (В.И. Ларин), ООО БАМсервис (В.Б. Лякин):

7.1.Создать нормативные запасы топлива для устойчивой эксплуатации теплоисточников в зимний период.

Срок - до 25 сентября 2019 года.

7.2. Создать обязательный запас материалов и оборудования  для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

7.3. До начала отопительного сезона произвести погашение задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы.

8. Рекомендовать руководителям ООО «Мастер +» (Лучевникова С.В.), ООО УК «Авангард» (С.И. Вольнова), ООО «Управляющая компания «Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В.Олифирова), ООО «СтройТехСервис» (Ермаков М.А.), ТСЖ "Уют" (Л.Н. Бабяк), главам городских и сельских поселений (В.Г. Ферапонтов, С.Ю. Орлов,  Д.Л. Клян, Н.Г. Голобоков, С.П. Рябов, Э.Х. Сайфутдинова, Е.Ю. Стуков)

8.1. Обеспечить качественную гидропневматическую промывку внутридомовых систем отопления, контроль за проведением работ с составлением актов промывки и обязательным подписанием их представителем ресурсоснабжающей организации.

Срок - до 15 сентября 2019 года.

8.2. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013  № 103, провести оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

Срок -  до 15 сентября 2019 года

8.3. Завершить работы по восстановлению теплового контура жилых зданий.

Срок - до 01октября 2019 года

9. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района:

9.1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года потребителей тепловой энергии:

- жилищного фонда  -  до 15 сентября 2019 года.

- объектов социальной сферы -  до 25 августа 2019 года.

10.  Рекомендовать ООО «РКЦ» (Э.В.Хатыленко), ООО «Мастер плюс» (Лучевникова С.В.), ООО УК «Авангард» (С.И. Вольнова), ООО «Управляющая компания «Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В.Олифирова), ООО «СтройТехСервис» (М.А. Ермаков) совместно с главами городских и сельских поселений:

10.1. Обеспечить уровень сбора платежей со всех групп потребителей не менее 92 процентов.

10,2. Усилить претензионную работу по погашению дебиторской задолженности за  полученные жилищно-коммунальные услуги..

11. Руководителям управления образования (Т.С. Гермаш), отдела культуры (Л.М.Зимина)

11.1.Обеспечить завершение работ и получение актов и паспортов готовности объектов в установленные сроки, в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

11.2. Обеспечить выполнение плана по оснащению подведомственных учреждений  приборами учета.

12.Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Шуранову С.П.)

12.1. Сформировать группу оперативного реагирования на случаи аварийных и чрезвычайных ситуаций. В состав группы включить глав городских и сельских поселений, руководителей электросетевых организаций Верхнебуреинского района.

Срок - 12.09.2019

13. Начальнику отдела ЖКХиЭ (И.В.Алексиевич) совместно с директором       филиала          «Дальневосточный»      АО       «Оборонэнерго»

(Б.Ш. Шарафутдинов).

13.1. Актуализировать схему электроснабжения Бамовских поселений с нанесением линий электропередач  на карту района.

14. Руководителю  финансового  управления (Коваленко И.С.)

14.1.Приобрести средства связи (спутниковые рации) для участников группы оперативного реагирования (по списку).

Срок - 01.11.2019

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

16. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о.главы

администрации района                                                               А.Ю. Крупевский